ПРОЕКТ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

г.п. Кузьмоловский

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального

образования «Кузьмоловское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области на 2022-2024 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом МО «Кузьмоловское ГП», постановлением администрации от 24.11.2020 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»

2. Признать утратившим силу с 01.01.2022 постановление администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» от 17.04.2020 № 49 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2020-2022 годы»

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования https://www.kuzmolovskoegp.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Ю.М. Спицын

Приложение

к постановлению администрации

МО «Кузьмоловское ГП»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**на 2022-2024 годы»**

2021 г.

**Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Кузьмоловское ГП» на 2022-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Кузьмоловского городского поселения»; |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансово-экономический отдел |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Кузьмоловского городского поселения»; |
| Подпрограммы муниципальной программы | Разработка подпрограмм не требуется |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.  2. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состоянии, соответствующим нормативным требованиям. |
| Задачи муниципальной программ | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;  поддержание дорог соответствующим категории дороги, путем содержания и усовершенствования дорог;  повышение безопасности функционирования автомобильных дорог и внутридворовых проездов;  сохранение протяженности соответствующих нормативным   требованиям дорог за счет ремонта дорог. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | обеспечить совершенствование автомобильных дорог местного значения, покрытий дворовых проездов и парковок;  обеспечить безопасность жителей на дорогах поселения;  развитие системы безопасности на дорогах поселения путем установки искусственных неровностей и дорожных знаков, нанесения дорожной разметки. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022 - 2024 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего – 4 154,7 тыс. руб.  ОБ – 339,3 тыс. руб.  МБ – 3 815,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2022 г. – 1 714,7 тыс. руб.  ОБ – 339,3 тыс. руб.  МБ – 1 375,4 тыс. руб.;  2023 г. – 1 220,0 тыс. руб.  2024 г. – 1 220,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Повышение качества содержания автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории МО «Кузьмоловское городское поселение».  2. Повышение уровня благоприятных условий проживания граждан.  3. Повышение безопасности дорожного движения. |

**1. Характеристика текущего состояния** **развития автомобильных дорог в МО «Кузьмоловское ГП» с указанием основных проблем**

Территория МО Кузьмоловское городское поселение расположено в центральной части Всеволожского муниципального района Ленинградской области и граничит со следующими муниципальными образованиями: с востока - Всеволожским городским поселением, с юга – Новодевяткинским сельским поселением, с юга и юго-запада - Муринским сельским поселением, с запада -Бугровским сельским поселением, с севера - Токсовским городским поселением. Его площадь составляет 2352,9 га (за площадь муниципального образования принята площадь соответствующего полигонального объекта цифровой картографической основы М 1:10000, полученная в ГИС MapInfo). Численность населения на 1 января 2020 года составляет 10 965 человек.

В состав муниципального образования входят четыре населенных пункта: городской поселок Кузьмоловский – административный центр, деревня Кузьмолово, деревня Куялово, деревня Варкалово. Городское поселение расположено в 10 км от Санкт-Петербурга и в 26 км от Всеволожска (Токсовское шоссе, кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга, Рябовское шоссе).

Транспортное положение данной территории определяется двумя автомобильными дорогами регионального значения: «Санкт-Петербург – Матокса», «Юкки – Кузьмолово», и веткой железнодорожного сообщения «Санкт-Петербург - Приозерск» с железнодорожными станциями «Капитолово» и «Кузьмолово». Административный центр МО «Кузьмоловского городское поселение» — г.п. Кузьмоловское.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории городского поселения составляет 43,85 км., в том числе с твердым покрытием – 43,85 км., из них:

регионального значения – 12,325 км. ;

местного значения – 31,41 км., в том числе с твердым покрытием – 31,41 км.

Основной проблемой развития автомобильных дорог в МО «Кузьмоловское городское поселение» является недостаточный уровень развития дорожной сети. За последние годы резко выросло количество личного автомобильного транспорта, увеличение объемов строительства, в связи с этим транспортная сеть работает в режиме перегрузки. Подавляющее большинство автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах двухполосные. Это прямой ущерб скорости и безопасности движения, что способствует росту ДТП.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере развития автомобильных дорог в МО «Кузьмоловское городское поселение», описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития автомобильных дорог и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы**

Основным приоритетом и целью муниципальной политики является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры на территории МО «Кузьмоловское городское поселение».

Основными целями Программы являются:

сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров;

повышение транспортной доступности;

сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;

развитие системы безопасности на дорогах поселения путем установки искусственных неровностей и дорожных знаков, нанесения дорожной разметки;

обеспечение качественного содержания улично-дорожной сети, совершенствование покрытий дворовых проездов и парковок.

Задачи муниципальной программы:

развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;

поддержание дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания и усовершенствования дорог;

сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог за счет ремонта дорог.

Прогноз развития автомобильных дорог в МО «Кузьмоловское городское поселение» и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы:

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение качества содержания автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

повышение комфорта и удобства поездок.

**2.1. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей**

Конечными результатами реализации Программы являются:

Обеспечение качества и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Реализация мероприятий позволит обеспечить изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, а также позволит обеспечить достижение целей программы, в том числе: сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров, снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог; повышение транспортной доступности; сокращение числа дорожно-транспортных происшествий; обеспечение качественного содержания улично-дорожной сети, совершенствование покрытий дворовых проездов и парковок.

**3. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий муниципальной программы и результатов их выполнения с обобщенными показателями муниципальной программы**

В результате выполнения программы предполагается достичь следующих показателей:

обеспечить совершенствование автомобильных дорог местного значения, покрытий дворовых проездов и гостевых автостоянок;

обеспечить безопасность жителей на дорогах поселения;

развитие системы безопасности на дорогах поселения путем установки искусственных неровностей и дорожных знаков, нанесения дорожной разметки.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и безопасностью на дорогах, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и неувеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог».

**Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель программы | Задача программы | Показатель (индикатор), соответствующий задаче и цели | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) | | | | |
| Базовый период (2022 год) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Администрация «МО Кузьмоловское ГП» | | | | | | | | | |
| 1. | Расходы бюджета по проведению кап. ремонта, ремонта, строительства, а/дорог на территории МО, содержанию и оборудованию, а/дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям. | поддержание в нормативном состоянии дорог и улиц на территории поселения МО «Кузьмоловское городское поселение» | Количество | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2. | Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги ул. Новая, (от дома № 7 в южном направлении) в дер. Кузьмолово Всеволожского района Ленинградской области. | Приведение в нормативное состояние дорог | метр | м | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Экспертиза проектно-сметной документации. | Подготовка документации для ремонта дорожного покрытия | Количество | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5. | Строительный надзор. | Подготовка документации для ремонта дорожного покрытия | Количество | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |

**3.1. Информация по ресурсному обеспечению**

**муниципальной программы**

Обеспечение финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» - 4 154,7 тыс. руб. в том числе по годам:

2022 г. – 1 714,7 тыс. руб. (ОБ – 339,3 тыс. руб., МБ – 1 375,4 тыс. руб.)

1. г. – 1 220,0 тыс. руб.

2024г. – 1 220,0 тыс. руб.

**4. План мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы | Год реализации | Сумма расходов (руб.) | | | | Ответственный исполнитель мероприятия |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Администрация «МО Кузьмоловское ГП»** | | | | | | |
| Расходы бюджета по проведению кап. ремонта, ремонта, строительства, а/дорог на территории МО, содержанию и оборудованию, а/дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям. | 2022 | 1 000 000,00 | - |  | 1 000 000,00 | Администрация МО «Кузьмоловское ГП» |
| 2023 | 1 000 000,00 | - | - | 1 000 000,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | - | - | 1 000 000,00 |
| Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги ул. Новая, протяженностью 156 м (от дома № 7 в южном направлении) в дер. Кузьмолово Всеволожского района Ленинградской области. | 2022 | 494 695,20 | - | 339 300,00 | 155 395,00 | Комитет по местному самоуправлению, межконфессиональным отношениям ЛО, Администрация МО «Кузьмоловское ГП» (147-оз) |
| 2023 | 0 | - | - | - |
| 2024 | 0 | - | - | - |
| Расходы бюджета по проектированию и экспертизе объектов благоустройства | 2022 | 120 000,00 | - | - | 120 000,00 | Администрация МО «Кузьмоловское ГП» |
| 2023 | 120 000,00 | - | - | 120 000,00 |
| 2024 | 120 000,00 | - | - | 120 000,00 |
| Расходы бюджета по строительному надзору за объектами благоустройства | 2022 | 100 000,00 | - | - | 100 000,00 | Администрация МО «Кузьмоловское ГП» |
| 2023 | 100 000,00 | - | - | 100 000,00 |
| 2024 | 100 000,00 | - | - | 100 000,00 |
| Итого |  | 4 154 695,20 |  | 339 300,00 | 3 815 395,20 |  |

**5. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится администрацией МО «Кузьмоловское городское поселение», в соответствии постановлением администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24.11.2020 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Эффективность реализации программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, километрах и ином измерении.

Значение индекса определяется путем соотношения показателя на начало реализации программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из следующих показателей индекса:

- при эффективности 90% и более - с высоким уровнем;

- при эффективности 70-90% - с удовлетворительным уровнем;

- при эффективности менее 70% - с неудовлетворительным уровнем.