Уважаемые главы Всеволожского района! Депутаты муниципального образования Кузьмоловское городское поселение! Жители поселка Кузьмоловский!

Сегодняшний отчет по итогам работы администрации Кузьмоловского городского поселения в 2014 году будет соответствовать и времени, и условиям, в которых мы живём, тем задачам, которые перед нами стоят. Но прежде всего, хочу поблагодарить всех вас за поддержку, за единение и солидарность в моменты, когда решаются очень многие вопросы для развития нашего поселения.

В этом году мы вместе прошли через испытания, которые по плечу только зрелой, сплочённой команде – исполнительной, законодательной власти и жителям нашего поселения. Мы на деле продемонстрировали выполнение рекордного объема работ в любой сфере и знаем, что это не предел.

Мы сделали это, благодаря вам, депутаты. Благодаря вашей работе с жителями поселения и тем результатам, которых мы добились вместе. Благодаря вашему глубокому пониманию смысла и значимости нашего общего дела. Мы осознали, что неразрывность в деле и выбранном направлении развития всегда обеспечивает самые высокие результаты. И мы верим в себя. В то, что многое можем и всего добьёмся.

По итогам работы в 2014 году я точно могу сказать, что работу администрации в целом, как единого механизма, можно оценить на «удовлетворительно». Напомню, площадь Кузьмоловского городского поселения составляет 2352,9 гектара. Большая часть земель приходится на земли обороны и безопасности – 53,2 процента, земли населенных пунктов занимают 35,7 процента всей территории еще 5,3 процента – это земли лесного фонда, 3,1 процента – земли сельхоз назначения и 2,2 процента – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения.

В конце декабря 2014 года мы завершили работу по разработке и утверждению генерального плана поселения. 27 декабря генеральный план Кузьмоловского городского поселения был утвержден на Совете депутатов. Но на этом работа не закончена.

Так как земли обороны и безопасности (Ржевский полигон) занимают бОльшую часть Кузьмоловского городского поселения (1249 гектаров), и исходя из того, что полигон перестал эксплуатироваться в полном объеме, неоднократно ставился вопрос о его ликвидации. Одновременно с этим в Кузьмоловском зафиксирована сложная ситуация с расширением границ населенных пунктов. Рост градообразующей базы городского поселения неизбежно влечет за собой создание необходимой инфраструктуры . Исходя из этого, генеральным планом поселения предполагается включение земель обороны и безопасности в населенный пункт городское поселение Кузьмоловский для того, чтобы создать условия для развития градообразующей базы, разместить на присоединенной территории необходимую инфраструктуру, тем самым повысить инвестиционную привлекательность городского поселения в целом. Администрация начала работу в этом направлении. Я не раз подчеркивал, что генеральный план – это рабочий документ, который необходимо улучшать, исходя из целей и развития данной территории. Инвестиционная привлекательность нашего поселения напрямую влияет на бюджет муниципального образования, его наполняемость и исполнение.

В 2014 году в бюджет муниципального образования Кузьмоловское городское поселение поступило доходов в сумме 103 миллиона 812 тысяч 600 рублей, включая безвозмездные поступления. Это составляет 83,59% годового плана. Невыполнение плана по доходной части бюджета связано с низким поступлением денежных средств по налоговой части от физических лиц – это транспортный, земельный налоги и налог на имущество. В целом, бюджет из-за несознательности населения недополучил порядка 9 млн рублей.

При этом исполнение плана по поступлению доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2014 год составило 100%.

Безвозмездные поступления за 2014 год составили 13 миллионов 183 тысячи рублей.

Расходная часть бюджета за 2014 год исполнена в сумме 119 миллионов 724 тысячи 500 рублей. Наибольший удельный вес в составе расходов составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 41 целая 82 сотых процента, содержание учреждений культуры – 20 целых 59 сотых процента, общегосударственные вопросы – 19 целых 36 сотых процента и национальная экономика – 15 целых 45 сотых процента.

При этом исполнение расходов на 100% произведено по следующим статьям: дорожное хозяйство, жилищное хозяйство, социальная политика. Расходы по статье «Другие вопросы в области национальной экономики» составили 86 целых 85 сотых процента к уточненному плану или 3 млн 257 тысяч 400 рублей, исполнение расходов по статье жилищно-коммунальное хозяйство – 88 целых 66 сотых процента или 50 миллионов 72 тысячи 800 рублей, по статье «Коммунальное хозяйство» - 77 целых 14 сотых процента к уточненному плану на 2014 год в сумме 20 миллионов 923 тысячи рублей, по статье «Благоустройство» - 99 целых 7 сотых процента к уточненному плану в размере 21 миллиона 411 тысяч рублей. Исполнение расходов по разделу «Культура» составило 77 целых 95 сотых процента или 24 миллиона 641 тысячу 800 рублей. Неисполнение плана повлекло позднее заключение контракта на капитальный ремонт здания ДК в сумме 6 млн рублей. В состав расходов входит содержание Дома культуры.

**Доходная часть бюджета**

В бюджет муниципального образования Кузьмоловское городское поселение за 2014 года поступило доходов с учётом безвозмездных поступлений в сумме 103 812,6 тыс. руб., что составляет 83,59 % годового плана.

Источниками собственных доходов являются:

налог на доходы физических лиц - 19369,1 тыс. руб.;

акцизы – 131,4 тыс. руб.;

налоги на имущество- 2740,6 тыс. руб.;

транспортный налог – 6827,3 тыс. руб.;

земельный налог – 18059,8 тыс. руб.;

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 38157,3 тыс. руб.;

доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 2913,2 тыс. руб.

доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 13757,1 тыс.руб.

Безвозмездные поступления за 2014 года составили 13183,0 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Доля доходов в общей сумме доходной части** | | | | |
| Таблица 1 | | |  | |  |  | | |
| Наименование доходных источников | | | Факт за 2014год | Доля в доходной части | | |
|  |
| Налог на доходы физических лиц | | | 19369,1 | 18,65 | | |
| Акцизы | | | 131,4 | 0,13 | | |
| Налог на имущество физических лиц | | | 2740,6 | 2,64 | | |
| Транспортный налог | | | 6827,3 | 6,58 | | |
| Земельный налог | | | 18059,8 | 17,40 | | |
| Налоговые доходы, всего | | | 47128,2 | 45,40 | | |
|  | | |  |  | | |
| Арендная плата за землю | | | 26947,1 | 25,95 | | |
| Арендная плата за имущество | | | 11210,2 | 10,80 | | |
| Доходы от предпринимательской деятельности | | | 2913,2 | 2,81 | | |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | | | 13757,1 | 13,25 | | |
| Неналоговые доходы, всего | | | 54827,6 | 52,81 | | |
| Возврат остатков субсидий | | | -11326,2 | -10,91 | | |
| Безвозмездные поступления | | | 13183,0 | 12,70 | | |
| Итого доходы поселения | | | 103812,6 | 100,0 | | |
|  | | |  | |  |  | | |

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План на 2014г. (тыс.руб.) | Факт за 2014г. (тыс.руб.) | % исполнения |
| 2913,2 | 2913,2 | 100,0 |

Исполнение плана по поступлению доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2014 год составило 100,0%.

**Расходная часть**

Расходная часть бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение за 2014 год исполнена в сумме 119724,5 тыс. руб. или на 86,88 %.

Наибольший удельный вес в составе расходов составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 41,82 %, национальная экономика – 15,45 %, общегосударственные вопросы – 19,36 %, содержание учреждений культуры – 20,59 %.

**Удельный вес** **расходных статей в объеме расходов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Фактический расход за 2014 г. тыс.руб. | Удельный вес, % |
| 1 | Общегосударственные вопросы | 23173,6 | 19,36 |
| 2 | Национальная оборона(ВУС) | 399,4 | 0,33 |
| 3 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1223,1 | 1,02 |
| 4 | Национальная экономика | 18503,7 | 15,45 |
| 5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 50072,8 | 41,82 |
| 6 | Молодежная политика | 266,8 | 0,22 |
| 7 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 24641,8 | 20,59 |
| 8 | Здравоохранение и спорт | 177,1 | 0,15 |
| 9 | Социальная политика | 1266,1 | 1,06 |
| 10 | Итого: | **119724,4** | **100,00** |

Национальная экономика

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2014г. тыс.руб | Факт за 2014 г. тыс.руб. | % исполнения |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 15246,3 | 15246,3 | 100,0 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 3750,4 | 3257,4 | 86,85 |
|  | Итого: | 18996,7 | 18503,7 | 97,40 |

Дорожное хозяйство

Исполнение расходов по разделу «Дорожное хозяйство» составило 15246,3 тыс.руб, или 100,0% к уточненному плану на 2014 год. Выполнены работы по ремонту дорог и внутридворовых проездов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работ, адрес объекта | Объем работ,  м2 | Сумма затрат,  тыс.руб. |
|  |  |  |
| 1. Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (включая устройство пешеходных дорожек и площадок для парковки автомобильного транспорта) на территории, ограниченной д.д.10,12,14 по ул. Ленинградское шоссе, д.4 по ул. Железнодорожная, дд. 11, 11а по ул. Школьная в г.п. Кузьмоловский | 2255-проезды  654-площадки для парковки а/транспорта  22,5-пешеход- ные дорожки | 4732,1 |
| 2. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Юбилейной (от ул. Ленинградское шоссе до ул. Заозерная) с устройством пешеходной дорожки в г.п. Кузьмоловский. | 2000-площад- ки для парков ки а/транспор.  489-пешеход- ные дорожки | 3 397,0 |
| 3. Ремонт участка внутридворового проезда к многоквартирным домам №№ 7/1, 7/2, 9 по ул. Железнодорожной (в районе площадки для сбора ТБО) в г.п. Кузьмоловский. | 300 | 188 ,4 |
| 4. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда вдоль д. 10 по ул. Молодежная (включая ремонт пешеходных дорожек) в г.п. Кузьмоловский. | 266-площадки для парковки а/транспорта  325-пешеход- ные дорожки | 819 ,6 |
| 5. Ремонт проезда вдоль д. 10 по ул. Школьная; ремонт подъезда к д.8 по ул. Школьная с устройством пешеходных дорожек в г.п. Кузьмоловский. | 379-площадки для парковки а/транспорта  138-пешеход- ные дорожки | 772 ,4 |
| 6. Ремонт пешеходной дорожки и площадки для парковки автомобильного транспорта в районе д.д. 13, 15 по ул. Молодежная в г.п. Кузьмоловский. | 165 | 294 ,5 |
| 7. **ДК** - Ремонт участка автомобильной дороги ул. Спортивной (от ул. Ряд. Л. Иванова до газозаправочной станции) в г.п. Кузьмоловский | 1293 | 1 507 ,5 |
| 8. **АПК** - Ремонт дорожного покрытия ул. Новой в дер. Кузьмолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области. | 1050 | 250,9 |
| 9. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проезда к д. 30 по ул. Железнодорожной в г.п. Кузьмоловский. | 1000 | 278 ,4 |
| 10.Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог по ул. Ряд. Л. Иванова и ул. Победы в г.п. Кузьмоловский. | 384 | 434 ,8 |
| 11.В рамках реализации проекта дислокации дорожных знаков, дорожной разметки и организации дорожного движения на территории МО выполнялись работы по установке дорожных знаков постоянной дислокации, нанесении дорожной разметки, установке искусственных дорожных неровностей, а также работы по содержанию указанных объектов и светофорного поста с вызывным устройством, расположенного в районе Кузьмоловского дома культуры |  | 919,6 |
| 12.Оплата услуг по строительному контролю в области дорожного строительства |  | 269,6 |
| 13.Выполнены восстановительные дорожные работы после замены водопровода Ду 100 мм от ул. Молодежная до КСОШ ул. Спортивная Кузьмоловское гп |  | 180,3 |
| 14.Выполнены работы по ремонту подъездной дороги к площадке для сбора ТБО по ул. Ряд.Л.Иванова д.3 в пос.Кузьмоловский |  | 98,0 |
| 15. Ремонт пешеходной дорожки ул. Молодежная (четная сторона) в г.п. Кузьмоловский. | 1230 | 930,6 |
| 16.Раб по рем дороги по ул.Садовая от д.№11 по ул.Заозерная в дер.Кузьмолово |  | 80,2 |
| Раб.по рем дороги по ул.Садовой по ул.Юбилейной в дер.Кузьмолово |  | 92,4 |
| ИТОГО: |  | **15246,3** |

Другие вопросы в области национальной экономики

Выполнен комплекс мероприятий по благоустройствутерритории поселения, общая сумма расходов из бюджета МО за 2014 год – 21411,9 тыс**.** руб. в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12. Устройство площадки для временного размещения автомобильного транспорта по ул. Молодежная, д. 16 в г.п. Кузьмоловский. | 194 | 189 ,6 |
| 13. Устройство площадки для временного размещения автомобильного транспорта по ул. Школьная, д. 11а в г.п. Кузьмоловский. | 150 | 317 ,5 |
| 14. Устройство пешеходных дорожек:  - от ул. Строителей до ул. Победы (между ограждениями школы и детского сада), включая реконструкцию уличного освещения,  - ул. Строителей д.д. №5, № 7 (со стороны полотна железной дороги). | 980 | 2 230 ,6 |
| 15.выполнены работы по устройству оснований площадок для установки детского игрового и спортивного оборудования на внутридомовых территориях по адресам: ул. Железнодорожная д.д. 7/1, 7/2, 9 и ул. Молодежная д.д. 9а, 13а, |  | 1794,3 |
| 16.приобретено и установлено игровое и спортивное оборудование на площадках по двум вышеуказанным адресам и по адресу: ул. Школьная д.8 |  | 3372,3 |
| 17. в соответствии с обращением граждан в адрес Председателя Государственной думы С.Е. Нарышкина выполнены работ по ремонту баскетбольной площадки, расположенной на ул. Строителей г.п. Кузьмоловский |  | 1376,9 |
|  |  |  |
| 14. Устройство спусков и пешеходных дорожек к железнодорожной станции в г.п. Кузьмоловский. | 640 | 2 196 ,2 |

Жилищно-коммунальное хозяйство

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2014г. тыс.руб | Факт за 2014 г. тыс.руб. | % исполнения |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 7737,6 | 7737,6 | 100,0 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 27125,2 | 20923,3 | 24,89 |
| 0503 | Благоустройство | 21613,7 | 21411,9 | 68,14 |
| Итого: | Раздел 0500 | 56476,5 | 50072,8 | 88,66 |

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2014 год составило 50072,8 тыс. руб., или 88,66 % к уточненному плану на 2014 год.

Культура

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2014г. тыс.руб | Факт за 2014 г. тыс.руб. | % исполнения |
| 0801 | Культура | 31612,8 | 24641,8 | 77,95 |
| Итого: | Раздел 0801 | 31612,8 | 24641,8 | 77,95 |

Исполнение расходов по разделу « Культура » за 2014 года составило 24641,8 тыс. руб., или 77,95 % к уточненному плану на 2014 год. Не исполнение плана повлекло позднее заключение контракта на капитальный ремонт здания Дома культуры в сумме 6000,0 тыс.руб.

В состав расходов входит содержание МКУ «Кузьмоловский ДК».

Здравоохранение и спорт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2014г. тыс.руб | Факт за 2014 г. тыс.руб. | % исполнения |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 197,1 | 177,1 | 89,85 |
| Итого: | Раздел 1105 | 197,1 | 177,1 | 89,85 |

Расходы по разделу «Здравоохранение и спорт» за 2014 года произведены в размере 177,1 тыс. руб. или 89,85 % к плану на 2014 год.

Социальная политика

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2014г. тыс.руб | Факт за 2014 г. тыс.руб. | % исполнения |
| 1001 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 1234,3 | 1234,3 | 100,00 |
| 1003 | Пособия по социальной помощи населению | 31,8 | 31,8 | 100,00 |
| Итого: | Раздел 1105 | 1266,1 | 1266,1 | 100,00 |

Расходы по разделу «Социальная политика» за 2014 года год произведены в размере 1266,1 тыс. руб. или 100,0 % к плану на 2014 год.

Средства израсходованы на выплату пенсии муниципальным служащим в сумме 1234,3 тыс.руб., а также на оказание социальной помощи населению в сумме 31,8 тыс.руб.

В 2014 году мы продолжили работу по капитальному ремонту жилого фонда, руководствуясь 165 статьей Жилищного кодекса и решением Совета депутатов. Данный закон и нормативно-правовой акт позволяют нам за счет субсидий (в размере 95 процентов от сметной стоимости работ) проводить капитальный ремонт жилого фонда. Так, в 2014 году за счет средств бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение с привлечением 5% оплаты стоимости работ от собственников жилого дома были выполнены работы по капитальному ремонту кровель восьми многоквартирных домов на общую сумму 9 миллионов 574 тысяч 242 рубля, в том числе за средства бюджета 9 миллионов 95 тысяч 529 рублей. Работы по капитальному ремонту кровель выполнены по следующим адресам: ул. Леншоссе, д.6, Железнодорожная, д.9, Молодежная 9а, Молодежная 15, Молодежная 20, Школьная 7а, Рядового Леонида Иванова, 19.

**Благоустройство и ЖКХ – 2014 год.**

***ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес | Сумма, руб. | | | Площадь,  м 2 |
| Общая | Средства  бюджета МО | Средства  собственников |
| РЕМОНТ КРОВЕЛЬ | | | | | |
| 1. | ул. Леншоссе д. 6 | 2 896 277,00 | 2 751463,15 | 144 813,85 | 1203 |
| 2. | ул. Железнодорожная д.9 | 1 771 361,00 | 1 682792,95 | 88 456,7 | 740 |
| 3. | ул. Молодежная д. 8 | 1 110 667,00 | 1 055133,65 | 55 533,35 | 888,7 |
| 4. | ул. Молодежная д. 9а | 763 506,00 | 725 330,7 | 38 75,3 | 370,1 |
| 5. | ул. Молодежная д. 15 | 769 321,00 | 730 854,95 | 38 466,05 | 499 |
| 6. | ул. Молодежная д. 20 | 802 493,00 | 762 368,35 | 40 124,65 | 499 |
| 7. | ул. Школьная д. 7а | 455 036,00 | 432 284,2 | 22 751,8 | 420,3 |
| 8. | ул. Ряд. Л. Иванова д. 19 | 1 005 581,00 | 955 301,95 | 50 279,05 | 715 |
| Итого: | | 9 574 242,00 | **9 095 529,9** | 478 712,00 | **5 335,1** |

*КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ*

На наружных тепловых сетях и сетях ГВС за счет средств бюджета МО выполнены мероприятия на общую сумму – 4 426 700,76 руб., в том числе:

- закупка и установка (общая сумма расходов – **281 300,00** руб.):

ротора сетевого насоса котельной № 18,

двух повысительных насосов ПНС, расположенной на ул. Победы д. 8а;

- выполнены работы по прокладке трубопроводов от тепловой камеры БМК-2 до ТК-74, сумма **3 564 302,76** руб.; выполнение данного мероприятия обеспечит снабжение тепловой энергией многоквартирные дома на ул. Заозерной после запуска БМК-2;

- выполнены работы по ремонту тепловых сетей ГВС от ТК-30 до ТК-30I в районе д. 9а по ул. Молодежная и д. 12 по ул. Школьная в г.п. Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области, сумма **581 098,00** руб. Данный объект из-за недобросовестности подрядной организации на данный момент не сдан в эксплуатацию.

**На наружных сетях ХВС и хозяйственно-бытовой канализации**  выполнены работы на общую сумму **5 484 954,41** руб., в том числе средства бюджета МО -1 702 082,41 руб., субсидии из бюджета Ленинградской области – 3 782 872,00 руб.:

- замена водопроводных сетей Ду 100 от ул. Молодежная до здания КСОШ (ул. Спортивная д. 10); сумма – **688 371,07** руб.

- ремонт водопровода ХВС от перекрестка ул. Победы и ул. Железнодорожной до ЛООД Ду 150 протяженностью 1249 м, Ду 100 протяженностью 510 м, Ду 50 протяженностью 66 м; общая сумма затрат **4 182 175,04** руб., в том числе: средства бюджета МО **399 303,04** руб. – средства бюджета Ленинградской области – **3 782 872,00** руб.

- ремонтно-восстановительные работы на КНС БИО ДРСУ по ул. Железнодорожной, сумма – **614 408,30** руб.; выполнение данного мероприятия решило многолетнюю проблему периодического попадания канализационных стоков на рельеф.

В рамках реализации проекта дислокации дорожных знаков, дорожной разметки и организации дорожного движения на территории МО выполнялись работы по установке дорожных знаков постоянной дислокации, нанесении дорожной разметки, установке искусственных дорожных неровностей, а также работы по содержанию указанных объектов и светофорного поста с вызывным устройством, расположенного в районе Кузьмоловского дома культуры, общая сумма затрат за 2014 год **919 568,42** руб.

В рамках реализации мероприятий по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры **на земельных участках, предоставленных многодетным семьям** в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года № 105-оз, Комитетом по строительству Ленинградской области бюджету МО Кузьмоловское городское поселение в 2013, 2014 г.г. выделены субсидии (общая сумма – **7 545 000,00** руб.) на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (3 015 000,00 руб.) и строительству (4 530 000,00 руб.) объектов:

- распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам на территории МО Кузьмоловское городское поселение, выделенным многодетным семьям, по адресам: г.п. Кузьмоловский, ул. Семейная участки №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9; дер. Куялово, ул. Пасечная, участки №№ 25,26,27,28,29;

- водоснабжение и водоотведение индивидуальных жилых домов по адресам: г.п. Кузьмоловский, ул. Семейная участки №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Проектно–сметная документация по обоим объектам разработана, получено положительное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза».

Выполнены работы по строительству распределительного газопровода.

Проведена процедура аукциона в электронной форме на выполнение работ по строительству систем водоснабжения и водоотведения, муниципальный контракт заключен 19.01.2015.

Общая сумма затрат из бюджета поселения на реализацию вышеобозначенных мероприятий – **568 320,00** руб.

За 2014 год выпилено (с раскряжевкой, вывозом и утилизацией растительных остатков) 125 аварийных деревьев, сумма затрат – **564 592,11** руб.

Для выполнения всех видов работ на территории поселения было проведено 147 аукционов и определения котировок. Общее количество поданных заявок на электронную площадку по нашим аукционам и котировкам составило 188. 16 участников предложили цену контракта на 25 и более процентов ниже начальной цены контракта. Отмечу, что на поступившие в ФАС жалобы по нашим действиям, Федеральная антимонопольная служба в спорах с поставщиками признала наши действия абсолютно верными. Других решений в этой части не было.

Мы открыты в своих действиях целиком и полностью. Мы не скрываем информацию, а деятельность администрации абсолютно прозрачна, благодаря газете «Кузьмоловские вести» и официальному сайту поселения. В ноябре 2014 года была проведен полный редизайн сайта, согласно пожеланиям наших жителей, благодаря чему ориентироваться в нем стало еще проще. За 2014 год общее количество просмотров сайта превысило 4,5 миллиона просмотров. И их количество продолжает расти. Ежедневно на сайт заходят более 300 человек. Согласитесь, для официального сайта одного из поселений Всеволожского района – это значимый результат. Наша газета распространяется по почтовым ящикам жителей, ее мгновенно разбирают в Доме культуры, потому что жители в первую очередь находят на страницах самих себя.

В 2014 году продолжил свою работу молодежный медиапроект «ЦИТ.Рус. Информация без косточек». Отмечу, что дети, которые хотят чуть больше узнать о СМИ и журналистике, занимаются в студии абсолютно бесплатно. Более того, некоторые ее участники выросли до «взрослого» издания и публикуются в газете «Кузьмоловские вести». Благодаря занятиям, будущие выпускники нашей школы решили поступать на журфак. И я уверен, они добьются своего.

В 2015 году мы планируем повысить уровень знаний юных журналистов и запустить молодежное телевидение на территории нашего поселения.

Президент России Владимир Путин в своем декабрьском послании к Федеральному собранию отметил, что на сегодняшний день одним из главных действий является то, что необходимо дать гражданам возможность раскрыть себя. Свобода для развития в экономике, социальной сфере, в гражданских инициативах – это лучший ответ, как на внешние ограничения, так и на наши внутренние проблемы. И чем активнее граждане участвуют в обустройстве своей жизни, чем более они самостоятельны как экономически, так и политически, тем выше потенциал России.

Мы выполняем это требование уже не первый год. Мы растим нашу молодежь, развиваем ее, даем возможность проявить себя во многих сферах и начинаниях. Мы привлекаем нашу молодежь на любое мероприятие, реализуем их идеи, работаем над их проектами развития поселения. В результате этого, в 2014 году специалист по молодежной политике Марина Воронкова получила благодарность от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, а деятельность Молодежного совета поселения была не раз отмечена как на уровне Всеволожского района, так и во всей Ленинградской области. Мы не останавливаемся на достигнутом. Прошедший X юбилейный рок-фестиваль «Классная площадь» показал нам, в каком направлении мы можем расти. Мы ввели традицию поощрять призывников Кузьмоловского городского поселения в период призывной кампании. В целом, за 2014 год в ряды вооруженных сил было призвано 13 человек. Мы проводим в школах «Уроки мужества», привлекаем молодежь на все патриотические мероприятия, которые проходят как на территории поселения, так и во Всеволожском районе.

Мы добьёмся успеха, если сами заработаем своё благополучие и процветание, а не будем уповать на удачное стечение обстоятельств или внешнюю конъюнктуру. Если справимся с неорганизованностью и безответственностью, с привычкой «закапывать в бумагах» исполнение принятых решений. Хочу, чтобы все понимали: в нынешних условиях – это не просто тормоз на пути нашего развития, это прямая угроза исполнению наших обязательств перед жителями.

Уважаемые депутаты, гости!

Каждый, кто готов брать на себя ответственность, должен быть вовлечён в реализацию планов развития нашего муниципального образования. Если муниципальная власть и общество действуют в одной повестке, в атмосфере сотрудничества и доверия, – это гарантия достижения успеха. Я уверен, что Кузьмоловское городское поселение в 2015 году еще не раз продемонстрирует свои успехи и достижения на самом высоком уровне.