Приложение № 1

к постановлению администрации

от10.04.2017 № 39

Штаб по проведению месячника

по благоустройству и санитарной очистке территории

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»

Начальник штаба:

Спицын Ю.М. - заместитель главы администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение».

Заместитель начальника штаба:

Шурыгин К.В. – директор МКУ «СОБР» МО «Кузьмоловское ГП».

Состав штаба:

Генкин Г.Б. – специалист по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»;

Морозова А.Н. – пресс-секретарь администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»;

Столяров О.В. – заместитель директора по АХЧ МКУ «Кузьмоловский ДК»

Сайдаковский Б.Г. – генеральный директор ЗАО «Тема»;

Хасанов Ш.Ш. – представитель ООО «СМК Трансресурс»;

Назарова М.А. – директор Кузьмоловского управления ООО «ЖКК»;

Воздвиженская А.С. - председатель ТСЖ «Кузьмолово»;

Малахова М.М. - председатель ТСЖ «Городок»;

Пугач С.Л.- председатель ЖСК № 3;

Павлов А.Н. –мастер участка ООО «Аква Норд-Вест»;

Селиванов Р.Ш.- представитель ООО «ДОР-СЕРВИС»;

Борцова Н.Н.- директор МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1»;

Романенко А.А. – староста дер. Куялово;

Серебреников М.А. - директор ГП «Пригородное ДРСУ № 1»;

Климов П.А. – председатель правления КГСК «Лада».

Приложение № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Времяпроведения | Ответственный(по согласованию) |
| 1. | Заседание штаба по организации месячника | 13.04.2018 | Спицын Ю.М.Шурыгин К.В.Генкин Г.Б. |
| 2. | Благоустройство и санитарная очистка территорий организациями, расположенными на территории МО «Кузьмоловское городское поселение»(по планам организаций)  | 13 .04.2018- 13.05.2018 | Руководители предприятий, организаций |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок:- на территории КГСК «Лада»,ул. Заводская,  | 13.04.2018-13.05.2018 | Климов П.А. |
| 4. | Проведение субботника на территории поселения и подведение итогов(по отдельному плану) | 12.05.2018  | Спицын Ю.М.Шурыгин К.В.Назарова М.А.Малахова М.М.Воздвиженская А.С.Селиванов Р.Ш. |
| 5. | Благоустройство и санитарная очистка территории г.п. Кузьмоловский(по отдельному плану) | 13.04.2018-13.05.2018 | Спицын Ю.М.Шурыгин К.В.Назарова М.А.Малахова М.М.Воздвиженская А.С.Селиванов Р.Ш. |
| 6. | Благоустройство и санитарная очистка территории частного сектора дер. Куялово(по отдельному плану) | 13 .04.2018-13.05.2018 | Романенко А.А. |
| 7. | Благоустройство и санитарная очистка территории частного сектора дер. Кузьмолово(по отдельному плану) | 13 .04.2018-13.05.2018 | Абрамченко В.А. |
| 8. | Контроль выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке территории МО «Кузьмоловское городское поселение» | 13 .04.2018-13.05.2018 | Спицын Ю.М. Шурыгин К.В.Генкин Г.Б. |
| 9. | Заседание штаба по подведению итогов выполненных работ | 15.05.2018 | Спицын Ю.М.Шурыгин К.В.Генкин Г.Б. |

к постановлению администрации

 от 10.04.2017 № 39

План мероприятий по проведению месячника и субботника по санитарной очистке территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»