**ГЕРБ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

### АДМИНИСТРАЦИЯ

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

10 апреля 2018 года № 39

г.п. Кузьмоловский

О проведении благоустройства и

санитарной очистки территории

муниципального образования

«Кузьмоловское городское поселение»

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и Правилами благоустройства муниципального образования Кузьмоловское городского поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26.04.2013 № 132:

1. Провести месячник по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» с 13.04.2018 по 13.05.2018.

2. Провести на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в рамках месячника субботник 12 мая 2018 года.

3. Создать штаб по организации и проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» (Приложение 1).

4. Утвердить план основных мероприятий по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» (Приложение 2).

5. Руководителям организаций, расположенных на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», разработать планы проведения месячника и субботника по благоустройству и санитарной очистке территорий, согласно установленным нормам.

6. Предоставить в администрацию МО «Кузьмоловское городское поселение» сведения об объемах работ, выполненных в ходе проведения субботника и месячника - до 15.05.2018.

7. Довести постановление до лиц, утвержденных в приложении 1 (Генкин Г.Б.).

8. Данную информацию разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно - коммуникационной сети «Интернет» (Морозова А.Н.).

9. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Спицына Ю.М.

Глава администрации В.В. Сурмин

Приложение № 1

к постановлению администрации

от10.04.2017 № 39

Штаб по проведению месячника

по благоустройству и санитарной очистке территории

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»

Начальник штаба:

Спицын Ю.М. - заместитель главы администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение».

Заместитель начальника штаба:

Шурыгин К.В. – директор МКУ «СОБР» МО «Кузьмоловское ГП».

Состав штаба:

Генкин Г.Б. – специалист по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»;

Морозова А.Н. – пресс-секретарь администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»;

Столяров О.В. – заместитель директора по АХЧ МКУ «Кузьмоловский ДК»

Сайдаковский Б.Г. – генеральный директор ЗАО «Тема»;

Хасанов Ш.Ш. – представитель ООО «СМК Трансресурс»;

Назарова М.А. – директор Кузьмоловского управления ООО «ЖКК»;

Воздвиженская А.С. - председатель ТСЖ «Кузьмолово»;

Малахова М.М. - председатель ТСЖ «Городок»;

Пугач С.Л.- председатель ЖСК № 3;

Павлов А.Н. –мастер участка ООО «Аква Норд-Вест»;

Селиванов Р.Ш.- представитель ООО «ДОР-СЕРВИС»;

Борцова Н.Н.- директор МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1»;

Романенко А.А. – староста дер. Куялово;

Серебреников М.А. - директор ГП «Пригородное ДРСУ № 1»;

Климов П.А. – председатель правления КГСК «Лада».

Приложение № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Время проведения | Ответственный (по согласованию) |
| 1. | Заседание штаба по организации месячника | 13.04.2018 | Спицын Ю.М.  Шурыгин К.В.  Генкин Г.Б. |
| 2. | Благоустройство и санитарная очистка территорий организациями, расположенными на территорииМО «Кузьмоловское городское поселение»(по планам организаций) | 13 .04.2018-  13.05.2018 | Руководители предприятий, организаций |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок: - на территории КГСК «Лада»,  ул. Заводская, | 13.04.2018-  13.05.2018 | Климов П.А. |
| 4. | Проведение субботника на территории поселения и подведение итогов (по отдельному плану) | 12.05.2018 | Спицын Ю.М.  Шурыгин К.В.  Назарова М.А.  Малахова М.М.  Воздвиженская А.С.  Селиванов Р.Ш. |
| 5. | Благоустройство и санитарная очистка территорииг.п. Кузьмоловский (по отдельному плану) | 13.04.2018-  13.05.2018 | Спицын Ю.М.  Шурыгин К.В.  Назарова М.А.  Малахова М.М.  Воздвиженская А.С.  Селиванов Р.Ш. |
| 6. | Благоустройство и санитарная очистка территории частного сектора дер. Куялово(по отдельному плану) | 13 .04.2018-  13.05.2018 | Романенко А.А. |
| 7. | Благоустройство и санитарная очистка территории частного сектора дер. Кузьмолово(по отдельному плану) | 13 .04.2018-  13.05.2018 | Абрамченко В.А. |
| 8. | Контроль выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке территории МО «Кузьмоловское городское поселение» | 13 .04.2018-  13.05.2018 | Спицын Ю.М. Шурыгин К.В.  Генкин Г.Б. |
| 9. | Заседание штаба по подведению итогов выполненных работ | 15.05.2018 | Спицын Ю.М.  Шурыгин К.В.  Генкин Г.Б. |

к постановлению администрации

от 10.04.2017 № 39

План мероприятий по проведению месячника и субботника по санитарной очистке территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»