**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,**

**по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)** | **Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.07.2018 (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2018 года** | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)\*** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)\*** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков**  **(рублей) \*** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт покрытия дворового проезда, дворовой территории в районе д.д. № 1, № 3 по ул. Школьная и д. № 3 по ул. Рядового Леонида Иванова в г.п. Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области | 692 м2 | 0 | 1 529 348,00 | 1 127 500,  00 | 390 092,00 | 11 756,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 127 500,  00 |
| Ремонт дворовой территории, включая площадку для парковки автомобильного транспорта, и проезда к дворовой территории многоквартирных домов №№ 18,20,22 по ул. Школьная; №№ 10,12 по ул. Железнодорожная в г.п. Кузьмоловский Всеволожскогог муниципального района Ленинградской области | 1086 м2 | 0 | 1 341 667,00 | 1 000 000,00 | 330 675,00 | 10 992,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000,00 |
| **Итого** | х | х | 2 871 015,00 | 2 127 500,  00 | 720 767,00 | 22 748,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 127 500,  00 |

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сурмин В.В. |  |  |  |  |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  | |
| Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диброва С.В. | | |  |  |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  | | | |  | |
| Исполнитель Волкова Т.В., тел. 8(81370)93-009. |  |  |  |  |  | | | |  | |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2018 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета («Дорожная карта»)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |  | | | | |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):**   **«Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»** | | | | | | |
| 1. | Ремонт покрытия дворового проезда, дворовой территории в районе д.д. № 1, № 3 по ул. Школьная и д. №3 по ул. Рядового Леонида Иванова в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  | |  |  |
| 1.1. | Подготовка аукционной документации.  Размещение извещения о проведении торгов.  Проведение процедуры аукциона в электронной форме. | Июнь-июль 2018 года | Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городского поселение» Всеволожского муниципального района | | Заключение муниципального контракта. Определение подрядной организации для выполнения работ. | Аукционная документация подготовлена; размещение процедуры аукциона в электронной форме запланировано на 02.07.2018 |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту покрытия дворового проезда, дворовой территории в районе д.д. № 1, № 3 по ул. Школьная и д. №3 по ул. Рядового Леонида Иванова в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Август  2018 года | Подрядная организация | | Улучшение условий жизни населения | Планируется к исполнению в установленные сроки |
| 2. | Ремонт дворовой территории, включая площадку для парковки автомобильного транспорта, и проезда к дворовой территории многоквартирных домов №№ 18,20,22 по ул. Школьная; №№10,12 по ул. Железнодорожная в г. п. Кузьмоловский, Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |  |  | |  |  | |  | | | |
| 2.1. | Подготовка аукционной документации.  Размещение извещения о проведении торгов.  Проведение процедуры аукциона в электронной форме. | Июнь-июль 2018 года | Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городского поселение» Всеволожского муниципального района | | Заключение муниципального контракта. Определение подрядной организации для выполнения работ. | Аукционная документация подготовлена; размещение процедуры аукциона в электронной форме запланировано на 02.07.2018 | | |  | | |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту дворовой территории, включая площадку для парковки автомобильного транспорта, и проезда к дворовой территории многоквартирных домов №№ 18,20,22 по ул. Школьная; №№10,12 по ул. Железнодорожная в г. п. Кузьмоловский, Всеволожского муниципального района Ленинградской области. | Август  2018 года | Подрядная организация | | Улучшение условий жизни населения | Планируется к исполнению в установленные сроки | | |  | | |
| 1. **Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):**   **«Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  | |  |  | | | | |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август  2018 года | Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городского поселение» Всеволожского муниципального района.  Подрядная организация | | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | Планируется к исполнению в установленные сроки | | | | |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности  предоставленной субсидии из областного бюджета и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,  в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-его числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городского поселение» Всеволожского муниципального района. | | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показазателей по Соглашению с Комитетом | Ежеквартальный отчет на 01.07.2018 сдан. | | | |  | |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городского поселение» Всеволожского муниципального района. | | Наиболее эффективное использование бюджетных средств. | Корректировка будет произведена при необходимости. | | | |
|  | | | |  | | |