

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

16.12.2022 №247

г.п. Кузьмоловский

Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального

образования «Кузьмоловское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области на 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 №169-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Кузьмоловское ГП», постановлением администрации от 24.11.2020 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы», согласно приложению.
2. Постановление от 13 октября 2021 года №121 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» считать утратившим силу с 01 января 2023 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.В.Кобзев

Приложение

к постановлению администрации

МО «Кузьмоловское ГП»

от 16.12.2022 года №247

**Муниципальная программа**

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**на 2023-2025 годы»**

**Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**на 2023-2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Кузьмоловского городского поселения» |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансово-экономический отдел |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Кузьмоловского городского поселения» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Разработка подпрограмм не требуется |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.  2. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состоянии, соответствующим нормативным требованиям. |
| Задачи муниципальной программ | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;  поддержание дорог соответствующим категории дороги, путем содержания и усовершенствования дорог;  повышение безопасности функционирования автомобильных дорог и внутридворовых проездов;  сохранение протяженности соответствующих нормативным   требованиям дорог за счет ремонта дорог. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | обеспечить совершенствование автомобильных дорог местного значения, покрытий дворовых проездов и парковок;  обеспечить безопасность жителей на дорогах поселения;  развитие системы безопасности на дорогах поселения путем установки искусственных неровностей и дорожных знаков, нанесения дорожной разметки. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2025 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего – 3 674,4 тыс. руб.  ОБ – 343,1 тыс. руб.  МБ – 3 331,3 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 г. – 1 234,4 тыс. руб.  ОБ – 343,1 тыс. руб.  МБ – 891,3 тыс. руб.;  2024 г. – 1 220,0 тыс. руб.  2025 г. – 1 220,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Повышение качества содержания автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории МО «Кузьмоловское городское поселение».  2. Повышение уровня благоприятных условий проживания граждан.  3. Повышение безопасности дорожного движения. |

**1. Характеристика текущего состояния** **развития автомобильных дорог в МО «Кузьмоловское ГП» с указанием основных проблем**

Территория МО «Кузьмоловское городское поселение» расположено в центральной части Всеволожского муниципального района Ленинградской области и граничит со следующими муниципальными образованиями: с востока - Всеволожским городским поселением, с юга – Новодевяткинским сельским поселением, с юга и юго-запада - Муринским сельским поселением, с запада -Бугровским сельским поселением, с севера - Токсовским городским поселением. Его площадь составляет 2352,9 га (за площадь муниципального образования принята площадь соответствующего полигонального объекта цифровой картографической основы М 1:10000, полученная в ГИС MapInfo). Численность населения на 1 января 2022 года составляет 11 054 человек.

В состав муниципального образования входят четыре населенных пункта: городской поселок Кузьмоловский – административный центр, деревня Кузьмолово, деревня Куялово, деревня Варкалово. Городское поселение расположено в 10 км от Санкт-Петербурга и в 26 км от Всеволожска (Токсовское шоссе, кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга, Рябовское шоссе).

Транспортное положение данной территории определяется двумя автомобильными дорогами регионального значения: «Санкт-Петербург – Матокса», «Юкки – Кузьмолово», и веткой железнодорожного сообщения «Санкт-Петербург - Приозерск» с железнодорожными станциями «Капитолово» и «Кузьмолово». Административный центр МО «Кузьмоловского городское поселение» — г.п. Кузьмоловское.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории городского поселения составляет 43,85 км., в том числе с твердым покрытием – 43,85 км., из них:

регионального значения – 12,325 км. ;

местного значения – 31,41 км., в том числе с твердым покрытием – 31,41 км.

Основной проблемой развития автомобильных дорог в МО «Кузьмоловское городское поселение» является недостаточный уровень развития дорожной сети. За последние годы резко выросло количество личного автомобильного транспорта, увеличение объемов строительства, в связи с этим транспортная сеть работает в режиме перегрузки. Подавляющее большинство автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах двухполосные. Это прямой ущерб скорости и безопасности движения, что способствует росту ДТП.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере развития автомобильных дорог в МО «Кузьмоловское городское поселение», описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития автомобильных дорог и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы**

Основным приоритетом и целью муниципальной политики является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры на территории МО «Кузьмоловское городское поселение».

Основными целями Программы являются:

сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров;

повышение транспортной доступности;

сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;

развитие системы безопасности на дорогах поселения путем установки искусственных неровностей и дорожных знаков, нанесения дорожной разметки;

обеспечение качественного содержания улично-дорожной сети, совершенствование покрытий дворовых проездов и парковок.

Задачи муниципальной программы:

развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;

поддержание дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания и усовершенствования дорог;

сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог за счет ремонта дорог.

Прогноз развития автомобильных дорог в МО «Кузьмоловское городское поселение» и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы:

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение качества содержания автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

повышение комфорта и удобства поездок.

**2.1. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей**

Конечными результатами реализации Программы являются:

Обеспечение качества и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Реализация мероприятий позволит обеспечить изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, а также позволит обеспечить достижение целей программы, в том числе: сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров, снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог; повышение транспортной доступности; сокращение числа дорожно-транспортных происшествий; обеспечение качественного содержания улично-дорожной сети, совершенствование покрытий дворовых проездов и парковок.

**3. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий муниципальной программы и результатов их выполнения с обобщенными показателями муниципальной программы**

В результате выполнения программы предполагается достичь следующих показателей:

обеспечить совершенствование автомобильных дорог местного значения, покрытий дворовых проездов и гостевых автостоянок;

обеспечить безопасность жителей на дорогах поселения;

развитие системы безопасности на дорогах поселения путем установки искусственных неровностей и дорожных знаков, нанесения дорожной разметки.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и безопасностью на дорогах, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и неувеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог».

**3.1. Информация по ресурсному обеспечению**

**муниципальной программы**

Обеспечение финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» - 3 674,4 тыс. руб. в том числе по годам:

2023г. – 1 234,4 тыс. руб. (ОБ – 343,1 тыс. руб., МБ – 891,3 тыс. руб.)

2024г. - МБ – 1 220,0 тыс. руб.,

2025г. - МБ – 1 220,0 тыс. руб.

**Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель программы | Задача программы | Показатель (индикатор), соответствующий задаче и цели | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) | | | | |
| Базовый период (2023 год) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Расходы бюджета по проведению кап. ремонта, ремонта, строительства, а/дорог на территории МО, содержанию и оборудованию, а/дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям. | Поддержание в нормативном состоянии дорог и улиц на территории поселения МО «Кузьмоловское городское поселение» | Количество | Шт. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2. | Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги на ул.Ленинградское шоссе (от трассы «Санкт-Петербург – Матокса до д.376) дер.Кузьмолово | Приведение в нормативное состояние дорог | Протяженность | м | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Экспертиза проектно-сметной документации | Подготовка документации для ремонта дорожного покрытия | Количество | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4. | Строительный надзор | Подготовка документации для ремонта дорожного покрытия | Количество | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |

1. **План мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы | Год реализации | Сумма расходов (руб.) | | | | Ответственный исполнитель мероприятия |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы бюджета по проведению кап. ремонта, ремонта, строительства, а/дорог на территории МО, содержанию и оборудованию, а/дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям. |  | 0 | - |  | 0 | Администрация МО «Кузьмоловское ГП» |
| 2023 |
|  | 1 000 000,00 | - |  | 1 000 000,00 |
| 2024 |
|  | 1 000 000,00 | - |  | 1 000 000,00 |
| 2025 |
| Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги на ул.Ленинградское шоссе (от трассы «Санкт-Петербург – Матокса до д.376) дер.Кузьмолово |  | 1 014 368,40 | - | 343 100,00 | 671 268,40 | Комитет финансов Ленинградской области, Администрация МО «Кузьмоловское ГП» |
| 2023 |
|  | 0 | - |  | 0 |
| 2024 |
|  | 0 | - |  | 0 |
| 2025 |
| Расходы бюджета по проектированию и экспертизе объектов благоустройства |  | 120 000,00 | - |  | 120 000,00 | Администрация МО «Кузьмоловское ГП» |
| 2023 |
|  | 120 000,00 | - |  | 120 000,00 |
| 2024 |
|  | 120 000,00 | - |  | 120 000,00 |
| 2025 |
| Расходы бюджета по строительному надзору за объектами благоустройства |  | 100 000,00 | - |  | 100 000,00 | Администрация МО «Кузьмоловское ГП» |
| 2023 |
|  | 100 000,00 | - |  | 100 000,00 |
| 2024 |
|  | 100 000,00 | - |  | 100 000,00 |
| 2025 |
| Итого |  | 3 674 368,40 |  | 343 100,00 | 3 331 268,40 |  |

**5. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится администрацией МО «Кузьмоловское городское поселение», в соответствии постановлением администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24.11.2020 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Эффективность реализации программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, километрах и ином измерении.

Значение индекса определяется путем соотношения показателя на начало реализации программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из следующих показателей индекса:

- при эффективности 90% и более - с высоким уровнем;

- при эффективности 70-90% - с удовлетворительным уровнем;

- при эффективности менее 70% - с неудовлетворительным уровнем.