Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

**за 2022 год**

1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Кузьмоловское ГП» №121 от 13.10.2021г (в ред. постановлений администрации от 15.11.2021 №141, от 18.07.2022 №70, от 08.11.2022 №151).
2. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» направлена на:

- развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состоянии, соответствующим нормативным требованиям.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2022 год) | Факт (2022 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Протяженность участка автомобильной дороги, для приведения в нормативное состояние дорожного покрытия | м | 156 | 156 |  |
| 2. | Размер участка автомобильной дороги, требующий повышения качества дорожного покрытия | м2 | 150 | 150 |  |

4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» (Таблица 2).

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План (2022 год) | Факт (2022 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги ул. Новая, протяженностью 156 м (от дома № 7 в южном направлении) в дер. Кузьмолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 494 695,20 | 494 695,20 | Работы проведены в рамках реализации областного закона от 28.02.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (областной бюджет и местный бюджет) |
| 155 293,20 | 155 293,20 | Дополнительные средства на проведение ремонтных работ за счёт местного бюджета  |
| 2. | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома №9а по ул.Школьная в г.п.Кузьмоловский | 442 105,27 | 442 105,27 | Мероприятия, направленные на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения (областной бюджет и местный бюджет) |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 1 092 093,67 | 1 092 093,67 | 100/100% |

5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы».

Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 100%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. По всем мероприятиям достигнуты плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2023 году.

 Глава администрации Д.В.Кобзев

Главный специалист – экономист Г.В.Жукова