Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах»**

**за 2022 год**

1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Кузьмоловское ГП» №125 от 13.10.2021г. (в ред. постановлений администрации от 15.11.2021 №140, от 12.05.2022 №35, от 14.07.2022 №68, от 08.11.2022 №154).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»; МКУ «СОБР».

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах» направлена на:

- снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде;

- обеспечение доступности и качества жилья на территории муниципального образования, безопасных и комфортных условий проживания в нём;

- стимулирование развития жилищного строительства.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2022 год) | Факт (2022 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Число жителей, планируемых к переселению | Чел. | 16 | 9 | Плановые показатели перенесены на этап исполнения в 2023 году |

4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах» (Таблица 2).

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План (2022 год) | Факт (2022 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 30 429 648,27 | 24 084 080,00 | Срыв запланированной сделки по объекту, в связи с оперативно-розыскными мероприятиями местонахождения переселенца. Мероприятия перенесены на этап 2023 года. |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 30 429 648,27 | 24 084 080,00 | 79,1/100% |

5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах».

Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 73,84%, что определяется как «Удовлетворительный уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность, однако стоит проработать управление рисками с целью минимизации их влияние на достижение целей муниципальной программы. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2023 году.

Глава администрации Д.В.Кобзев

Зам.директора МКУ «СОБР» Д.Я.Фролов

Главный специалист – экономист Г.В.Жукова