Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы»**

**за 2023 год**

1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП №247 от 16.12.2022г (в ред. постановлений администрации от 29.09.2023 №465; от 08.12.2023 №614).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация МО Кузьмоловское ГП, МКУ «СОБР».

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» направлена на:

- развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состоянии, соответствующим нормативным требованиям.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2023 год) | Факт (2023 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Протяженность участка автомобильной дороги/ Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги на ул.Ленинградское шоссе (от трассы «Санкт-Петербург – Матокса до д.376) дер.Кузьмолово, для приведения в нормативное состояние дорожного покрытия | м | 240 | 240 |  |
| 2. | Протяженность участка автомобильной дороги/ Ремонт проездов и асфальтового покрытия ул. Спортивная | м | 72 | 72 |  |
| 3. | Протяженность участка автомобильной дороги/ Ремонт проездов и асфальтового покрытия пер.Ключевой | м | 116 | 116 |  |
| 4. | Протяженность участка автомобильной дороги/ Расширение проезжей части ул.Шпака | м | 72 | 72 |  |
| 5. | Подготовка документации для ремонта дорожного покрытия/ Разработка, экспертиза проектно-сметной документации | Шт. | 4 | 4 |  |
| 6. | Подготовка документации для ремонта дорожного покрытия/ Строительный надзор | Шт. | 4 | 4 |  |

4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» (Таблица 2).

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План (2023 год) | Факт (2023 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги на ул.Ленинградское шоссе (от трассы «Санкт-Петербург – Матокса до д.376) дер. Кузьмолово | 1 014 368,40 | 1 014 368,40 | Работы проведены в рамках реализации областного закона от 28.02.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (областной бюджет и местный бюджет) |
| 2. | Ремонт проездов и асфальтового покрытия ул. Спортивная | 563 258,14 | 563 258,14 |  |
| 3. | Ремонт проездов и асфальтового покрытия пер. Ключевой | 1 653 534,35 | 1 653 534,35 |  |
| 4. | Расширение проезжей части ул. Шпака | 1 512 749,83 | 1 512 749,83 |  |
| 5. | Расходы бюджета по проектированию и экспертизе | 119 500,00 | 119 500,0 |  |
| 6. | Расходы бюджета по строительному надзору | 101 000,00 | 101 000,0 |  |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 4 964 410,72 | 4 964 410,72 | 100/100% |

5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы».

Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 100%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. По всем мероприятиям достигнуты плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2024 году.

Глава администрации Д.В.Кобзев

И.о директора МКУ «СОБР» МО Кузьмоловское ГП К.В.Шурыгин

Ведущий специалист Н.И. Шалимова

Главный специалист – экономист Г.В.Жукова