Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО Кузьмоловское ГП»

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах»**

**за 2023 год**

1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Кузьмоловское ГП» №125 от 13.10.2021г. (в ред. постановлений администрации от 15.11.2021 №140; от 12.05.2022 №35; от 14.07.2022 №68; от 08.11.2022 №154; от 06.04.2023 №143, от 09.06.2023 №250, от 27.10.2023 №507, от 08.12.2023 №585).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация МО Кузьмоловское ГП.

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах» направлена на:

- снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде;

- обеспечение доступности и качества жилья на территории муниципального образования, безопасных и комфортных условий проживания в нём;

- стимулирование развития жилищного строительства.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2023 год) | Факт (2023 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Число жителей, планируемых к переселению | Чел. | 18 | 18 |  |

1. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах» (Таблица 2).

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План (2023 год) | Факт (2023 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 32 076 000,00 | 32 076 000,00 |  |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 32 076 000,00 | 32 076 000,00 | 100/100% |

5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах».

Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 100%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2024 году.

Глава администрации Д.В.Кобзев

Главный специалист – контрактный управляющий Д.Я.Фролов

Главный специалист – экономист Г.В.Жукова