Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Кузьмоловское городское поселение                    от17 марта 2015 г. № 61

КРАТКОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на 2015 год

ПАСПОРТ

| Наименование Программы | «Муниципальная адресная программа по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации». Устав муниципального образования |
| Сроки реализации Программы | 2015 год |
| Цели Программы | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям. Создание благоприятных условий проживания граждан. Повышение безопасности дорожного движения. |
| Задачи Программы | Обеспечение ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета составит 441 409,00 руб. Для финансирования мероприятий программы, кроме средств местного бюджета, могут быть привлечены средства федерального бюджета, бюджета Ленинградской области в случае участия муниципального образования в федеральных и областных программах. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Соответствие состояния автомобильных дорог нормативным требованиям. Создание благоприятных условий проживания граждан. Повышение безопасности дорожного движения. |

Характеристика проблем, решение которых

осуществляется путем реализации Программы

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО Кузьмоловское городское поселение требует незамедлительного  ремонта. Выполнение ремонтных работ в полном объеме в ближайшие годы невозможно за счет средств бюджета муниципального образования  Кузьмоловское городское поселение, чем обусловлена необходимость участия муниципального образования в программах софинансирования капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения из бюджетов всех уровней. Администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение не может остаться в стороне от решения данной проблемы, многие автомобильные дороги на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение, в том числе и ул. Пасечная, не ремонтировались на протяжении порядка 20 лет. Дорожное полотно практически полностью разрушено (~ 90%), на всем протяжении глубокие ямы больших диаметров, рытвины и т.п., что затрудняет проезд автомобильного транспорта, в том числе и специального; передвижение пешеходов (особенно проблематично передвижение граждан с детскими колясками и лиц пожилого возраста).

В связи с вышеизложенным, проблему ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе из бюджетов всех уровней.

Термины, используемые в настоящей Программе

Субъект финансирования – подрядная организация, выбранная для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансовая поддержка – целевые бюджетные средства, предоставляемые субъекту финансирования на расходы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, расходов на разработку проектной документации и на проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Финансирование Программы. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение, в отношении которых планируется выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту в рамках Программы

| Наименование, объекта | Вид работ | Мощность, км | Сметная стоимость тыс. руб. | Финансирование, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |
| Ремонт участка автомобиль ной дороги ул. Пасечная (от ул. Юбилейная, протяженностью 195 м) в дер. Кузьмолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | ремонт | 0,195 | 585,409 | 585,409 | 144,00 | 441,409 |

Средства областного бюджета Ленинградской области на ремонт автомобильных дорог общего пользования предоставляются на условиях безвозмездности, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Срок реализации Программы

Срок реализации Программы: 2015 год.

Система управления Программой

Администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение для достижения целей и задач Программы выполняет следующие мероприятия:

- проводит активную агитационно-разъяснительную работу;

- формирует адресный перечень подлежащих ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках Программы;

- проводит процедуру выбора подрядных организаций на проведение указанных работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и заключения с ними муниципальных контрактов;

- в установленном порядке согласовывает проектно-сметную документацию и акты приемки работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- перечисляет в установленном порядке бюджетные средства, предусмотренные на финансирование программных мероприятий, на банковские счета субъектов финансирования;

- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий программы.