Приложение  № 2

| № п/п | # Мероприятие | ## Время проведения | ### Ответственный (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Заседание штаба по организации месячника | 08.04.2014 | Кожевников А.С. |
| 2. | ## Благоустройство и санитарная очистка территорий организациями, расположенными на территории МО Кузьмоловское городское поселение ## (по планам организаций) | 06.04.2015-05.05.2015 | ### Руководители предприятий, организаций |
| 3. | ## Ликвидация несанкционированных свалок: - на территории КГСК «Лада», - вдоль дороги на дер. Варколово (в районе ограждения территории ГП «Пригородное ДРСУ № 1) | 06.04.2015-05.05.2015 | Климов П.А. Генкин Г.Б. |
| 4. | ## Проведение субботника на территории поселения и подведение итогов (по отдельному плану) | 18.04.2015 | Кожевников А.С. Волкова Т.В. Назарова М.А. Ананьев В.М. Игнатюк А.С. Федчук С.В. |
| 5. | ## Благоустройство и санитарная очистка территории ## г.п. Кузьмоловский (по отдельному плану) | 06.04.2015-05.05.2015 | Волкова Т.В. Назарова М.А. Ананьев В.М. Игнатюк А.С. Федчук С.В. |
| 6. | ## Благоустройство и санитарная очистка территории частного сектора дер. Куялово ## (по отдельному плану) | 06.04.2015-05.05.2015 | Романенко А.А. |
| 7. | ## Благоустройство и санитарная очистка территории частного сектора дер. Кузьмолово ## (по отдельному плану) | 06.04.2015-05.05.2015 | Анохин С.В. |
| 8. | ## Контроль выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке территории МО Кузьмоловское городское поселение | 06.05.2015-05.05.2015 | Кожевников А.С. Волкова Т.В. Генкин Г.Б. |
| 9. | ## Заседание штаба по подведению итогов выполненных работ | 05.05.2015 | Кожевников А.С. Волкова Т.В. |

к постановлению администрации

от 02.04.2015 № 72

План мероприятий по проведению месячника и субботника по санитарной очистке    территории МО Кузьмоловское городское поселение