                                                                                                  Приложение  № 2
	№

п/п
	Мероприятие
	Время

проведения
	Ответственный
(по согласованию)

	1.
	Заседание штаба по организации месячника
	04.04.2016

	Кожевникова Г.А.

	2.
	Благоустройство и санитарная очистка территорий организациями, расположенными на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» (по планам организаций) 
	01.04.2016-30.04.2016
	Руководители предприятий, организаций

	3.
	Ликвидация несанкционированных свалок:
- на территории КГСК «Лада»,

- вдоль дороги на дер. Варколово (в районе ограждения территории ГП «Пригородное ДРСУ № 1)
	01.04.2016-30.04.2016
	Климов П.А.
Генкин Г.Б.

	4.
	Проведение субботника на территории поселения и подведение итогов (по отдельному плану)
	16.04.2016 
	Кожевникова Г.А.

Волкова Т.В.
Назарова М.А.
Ананьев В.М.
Игнатюк А.С.
Федчук С.В.

	5.
	Благоустройство и санитарная очистка территории

 г.п. Кузьмоловский
(по отдельному плану)
	01.04.2016-30.04.2016
	Волкова Т.В.

Назарова М.А.
Ананьев В.М.

Игнатюк А.С.
Федчук С.В.

	6.
	Благоустройство и санитарная очистка территории частного сектора дер. Куялово

(по отдельному плану)
	01.04.2016-30.04.2016
	Романенко А.А.

	7.
	Благоустройство и санитарная очистка территории частного сектора дер. Кузьмолово
(по отдельному плану)
	01.04.2016-30.04.2016
	Анохин С.В.

	8.
	Контроль выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке территории МО «Кузьмоловское городское поселение»
	01.04.2016-30.04.2016
	Кожевникова Г.А.. Волкова Т.В.

Генкин Г.Б.

	9.
	Заседание штаба по подведению итогов выполненных работ
	29.04.2016
	Кожевникова Г.А. Волкова Т.В.


                                                                                                  к постановлению администрации
                                                                            от 30.03.2016 № 64
План мероприятий по проведению месячника и субботника по санитарной очистке    территории МО «Кузьмоловское городское поселение»
