Приложение

к постановлению

администрации поселения

от 21.11.2017 № 136

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на 2018-2033 годы

Оглавление

1. Паспорт программы	3

2. Характеристика существующего состояния объектов транспортной инфраструктуры	6

2.1. Анализ положения поселения, в структуре пространственной организации.	6

2.2. Общая социально-экономическая ситуация	6

2.1.1. Демографическая ситуация	8

2.2. Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения	9

2.3. Характеристика транспортной инфраструктуры по видам транспорта	12

2.3.1. Железнодорожный транспорт	12

2.4.  Характеристика сети дорог местного значения поселения	15

2.5.  Характеристика транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования	15

2.6. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения	31

2.7.	Характеристика движения грузовых транспортных средств	31

2.8.  Анализ уровня безопасности дорожного движения	31

2.9. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	31

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения	41

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры регионального значения	41

5.1.1. В области дорожной деятельности	41

5.2. Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог местного значения поселения	45

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры	52

5. Целевые индикаторы программы	55

6. Оценка эффективности мероприятий программы	56

7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на  территории поселения	57

- 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2033 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов" Постановление главы администрации Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области «О подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 4 июня 2017 № 87. |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик - администрация Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Разработчик – администрация Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Адрес: 188663, Россия, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, городской поселок Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида Иванова д. 14. |
| Цели и задачи программы | Цель программы – создание полноценной эффективно функционирующей системы транспортной инфраструктуры поселения, обеспечивающей безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности, с учетом доступности объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Задачи программы: - обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, - обеспечение развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения (далее - транспортный спрос), - обеспечение развития транспортной инфраструктуры сбалансированного с градостроительной деятельностью в поселении, - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности, - создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам, - создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры | - количество и протяженность объектов нового строительства; - количество и протяженность объектов, в отношении которых выполнены работы по реконструкции; - общий объем капиталовложений; - соответствие параметров улично-дорожной сети поселения современным требованиям к параметрам улично-дорожной сети; - протяженность велосипедных дорожек; - обеспеченность парковками (парковочными местами) в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и прогнозируемым уровнем автомобилизации. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | Проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры – автомобильных дорог местного значения поселения, Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры - автомобильных дорог местного значения поселения, Проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры – автомобильных дорог регионального значения, Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры - автомобильных дорог регионального значения. |
| Срок и этапы реализации программы | Программа разработана на срок действия генерального плана муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области - до 2033 года. Этапы реализации программы: - 1 этап: 2018 год, - 2 этап: 2019 год, - 3 этап: 2020 год, - 4 этап: 2021 год, - 5 этап: 2022 год, - 6 этап: 2023-2033 год. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования программы: средства бюджета муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, бюджета Всеволожского муниципального района Ленинградской области, бюджета Ленинградской области, бюджета Российской Федерации и внебюджетных источников. Объемы финансирования мероприятий программы за счет местного бюджета определяются на основании предусмотренных средств в бюджете на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; Повышение уровня безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории поселения; Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения парковками (парковочными местами) в соответствии с нормативами градостроительного проектирования и принятым уровнем автомобилизации населения; Приоритетность движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам. |

- 2. Характеристика существующего состояния объектов транспортной инфраструктуры

- 2.1. Анализ положения поселения, в структуре пространственной организации.

- Кузьмоловское городское поселение расположено в центральной части Всеволожского муниципального района Ленинградской области и граничит со следующими муниципальными образованиями: с востока - Всеволожским городским поселением, с юга - Новодевяткинским сельским поселением, с юга и юго-запада - Муринским сельским поселением, с запада - Бугровским сельским поселением, с севера - Токсовским городским поселением. Его площадь составляет 2352,9 га

- В состав муниципального образования входят четыре населенных пункта: городской поселок Кузьмоловский – административный центр, деревня Кузьмолово, деревня Куялово, деревня Варкалово. Городское поселение расположено в 10 км от Санкт-Петербурга и в 26 км от Всеволожска (Токсовское шоссе, кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга, Рябовское шоссе).

- Транспортное положение данной территории определяется двумя автомобильными дорогами регионального значения: «Санкт-Петербург – Матокса», «Юкки – Кузьмолово», и веткой железнодорожного сообщения «Санкт-Петербург - Приозерск» с железнодорожными станциями «Капитолово» и «Кузьмолово».

- Почти все территории жилой застройки и производственный потенциал муниципального образования сосредоточены между железнодорожной линией «Санкт-Петербург - Приозерск» и автодорогой «Санкт-Петербург – Матокса» и образуют меридиональную урбанизированную полосу, восточней которой находятся малоосвоенные заболоченные лесные угодья.

- Существующий каркас поселения имеет следующую структуру:

- - южная часть – производственные территории, переходящие в коммунально-складскую зону;

- - центральная и северная часть – селитебные территории;

- - восточная часть (восточнее автодороги Санкт-Петербург – Матокса) – территории, покрытые лесом.

- В совокупности экономических и географических факторов, Кузьмоловское городское поселение занимает выгодное положение для развития промышленных узлов, в качестве градообразующей базы, что создает предпосылки для создания социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, развития жилищного строительства и повышения уровня жизни населения.

- 2.2. Общая социально-экономическая ситуация

- Информация об общей социально-экономической ситуации Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области представлена в соответствии со статистическими сведениями отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации муниципального образования Всеволожский муниципальный район.

- По мониторингу ситуации в экономике, финансовой и транспортной сферах можно сделать вывод о стабильном социально-экономическом развитии городского поселения.

- Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, в 2016 году составил 4230769,1 тыс. рублей; рост показателя к уровню 2015 года – 98,6 %. Основную долю составляю обрабатывающие производства – 2926270,8 тыс.  рублей.

- По состоянию на 2016 год количество всех предприятий потребительского рынка в Кузьмоловском городском поселении составило 45 предприятий. Объем платных услуг населению в 2016 году составил 12045,6 тыс. рублей; рост показателя к уровню 2015 года - 86 %.

- На территории муниципального образования, промышленную деятельность осуществляют 12 крупных и средних предприятий. Среднесписочная численность работников промышленности 2016 году составила 2210 человек. Среднесписочная численность работников по организациям Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, в 2016 году составила 2268 человек; рост показателя к уровню 2015 года – 104,1 %.

- Численность экономически активного населения в 2016 году составила 6200 человек. Уровень регистрируемой безработицы в поселении на начало 2016 года составил 0,1 %. Число зарегистрированных безработных в городском поселении - 6 человек. Количество свободных мест, заявленных работодателями в службу занятости населения, составляет 81 вакансию. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по организациям Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, в 2016 году составила 45483,1 рублей; рост показателя к уровню 2015 года – 102,4 %.

- Доходы бюджета муниципального образования превысили расходы на 20 621,7 тыс. рублей. Расходы муниципального образования за 2016 год составили 149 277, 40 тыс. рублей. Основные затраты были направлены на жилищно-коммунальное хозяйство, общегосударственные вопросы, культуру и кинематографию:

- - общегосударственные вопросы – 50 300,9 тыс. рублей,

- - национальная оборона – 412,6 тыс. рублей,

- - национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 292,20 тыс. рублей,

- - национальная экономика – 9 007 тыс. рублей,

- - жилищно-коммунальное хозяйство – 50 180 тыс. рублей,

- - образование – 406,20 тыс. рублей,

- - культуру и кинематография – 36 628,30 тыс. рублей,

- - социальная политика – 1 807,50 тыс. рублей,

- - физическая культура и спорт – 242, 50 тыс. рублей.

- Основную долю доходов Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области - 51 % - составили налоговые доходы. Доходы муниципального образования за 2015 год составили 169899,1 тыс. рублей:

- - 51 % - 86859,3 тыс. рублей - налоговые доходы.

- - 49 % - 82920,2 тыс. рублей – неналоговые доходы

- Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации- 35310,2 тыс. рублей.

- 2.1.1. Демографическая ситуация

- Общая численность населения Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области составляет 10 440 человек, в том числе:

- - население трудоспособного возраста – 6 751 человек (65 %), в том числе сельское – 156 человек,

- - население старше трудоспособного возраста – 2 476 человек (24 %), в том числе сельское – 165 человек,

- - население моложе трудоспособного возраста – 1 213 человек (12 %), включая 22 сельского населения.

- Возрастной состав населения поселения: основную долю составляет население трудоспособного возраста – 65 %, четверть от общей численности населения составляет население старше трудоспособного возраста - 24 %, менее трети населения – 12 % составляет население моложе трудоспособного возраста (таблица 1).

- В целом по Кузьмоловскому городскому поселению с учетом доли населения моложе трудоспособного возраста коэффициент потенциального замещения составляет 0,17, коэффициент демографической нагрузки - 0,55 и коэффициент пенсионной нагрузки - 0,37.

- Таблица 1

- Возрастная структура населения Кузьмоловского городского поселения

| Возрастная структура населения | Численность населения |  |
| --- | --- | --- |
|  | человек | % |
| Население трудоспособного возраста | 6 751 | 65 |
| Население старше трудоспособного возраста | 2 476 | 24 |
| Население моложе трудоспособного возраста | 1 213 | 12 |
| Всего: | 10 440 | 100 |

- Абсолютные показатели естественного движения населения Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2016 год в соответствии с паспортом муниципального образования составили:

- - число родившихся: 130 человек,

- - число умерших: 170 человек,

- - естественная убыль населения: 40 человек,

- - миграционный прирост: 0.

- Относительные показатели естественного движения населения Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2016 год в соответствии с паспортом муниципального образования составили:

- - коэффициент рождаемости: 12,5 ‰,

- - коэффициент смертности: 16,3 ‰,

- - коэффициент естественной убыли: 3,8 ‰,

- - коэффициент жизненности: 77 %,

- - коэффициент механического прироста: 0.

- 2.2. Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

- Администрацией муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области осуществляется предусмотренная законодательством в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства местного значения поселения.

- В соотвествии с административными регламентами осуществляется предоставление следующих муниципальных услуг, касающихся градостроительной деятельности:

- - предоставление градостроительного плана земельного участка,

- - предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации),

- - предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми,

- - предоставление разрешения на строительство,

- - продление срока действия разрешения на строительство (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации),

- - внесение изменений в разрешение на строительство (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации),

- - предоставление разрешения на ввод объектов в эксплуатацию,

- - присвоение адреса объекту капитального строительства,

- - предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников,

- - предоставление разрешения на осуществление земляных работ.

Генеральный план муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Генеральный план) разработан ОАО «НИПИГрадостроительства» в отношении всей территории городского поселения, согласован Правительством Ленинградской области и Минрегионразвития, утвержден решением совета депутатов от 23.12.2014 № 223. Планируемый срок размещения проекта изменений в Генеральный план во ФГИС ТП -  март 2018 год.

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Правила землепользования и застройки) разработаны утверждены решением совета депутатов Решение совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 17.01.2013 № 110 «Об утверждении правил землепользования и застройки». Изменения в Правила землепользования и застройки утверждены решение совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 27.06.2013 № 152 «Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки», решением совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24.06.2014 № 194 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории».

В целях приведения в соотвествие Правил землепользования и застройки Генеральному плану осуществляется процедура внесения изменений в Правила землепользования и застройки.

Приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 15.02.2015 № 52 утверждена документация по планировке территории г.п. Кузьмоловский, ограниченной линиями «ул. Железнодородная – ул. Заозерная – северная и восточная границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0505001:64 – проезд вдоль территриальной зоны рекреации  (севернее земельного участка с кадстровым номером 47:07:0505001:5127) – проезд вдоль зпадной и северной границ территориальной зоны индивидуального жилищного строительства – Ленинградское шоссе – ул. Железнодорожная», выполненная ООО «Лявданский и Герасимов. Архитектурная мастерская» в 2015 году.

ООО «НСК-Проект» в 2014 году выполнена проектная документация:

- «Жилой комплекс со втсроенными помезениями и подземным паркингом, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение (47:07:0508004:101)»,

- «Многоэтажный многоквартирный жилой дом. 1 этап строительства, корп. 3 со встроенными учреждениями обслуживания, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский (47:07:0508004:102),

- «Многоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными учреждениями обслуживания и втроенно-пристроенными автостоянками, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский (47:07:0508004:102). 1 этап строительства. Корпус 1»,

- «Многоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными учреждениями обслуживания и втроенно-пристроенными автостоянками, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский (47:07:0508004:102). 2 этап строительства. Корпус 2, 3, 4»,

- «Многоэтажные многоквартирные жилые дома (дом № 2, 3, 4) 2 очередь строительства, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский (47:07:0508004:101)».

ООО «СИ ЭМ СИ груп» в 2012 году выполнен проект «Многоквартирный жилой комплекс по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, ул. Заозерная».

ИП Батаев И. Э. реализует проект реконструкции здания казармы в 5-ти этажный жилой многоквартирный дом, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, ул. Молодежая д. 3 на земельном участке с КН 47:07:0505003:99. Проект выполнен ООО «Строительно-Проектная Компания «СПк», находится на согласовании в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области».

ЗАО «РАНТ» на земельных участках с КН 47:07:0508004:101 и с КН 47:07:0508004:102 остановлено строительство многоэтажного жилого комплекса «Ингрия Лэнд» на 1191 квартиру, планируемый состав: три 10-этажных корпуса и один 8-этажный. Разрешение на строительство отозвано, строительные работы не производятся с июня 2015 года.

ООО «Строительство.Сервис.Ремонт» осуществляет реализацию проекта строительства малоэтажного жилого комплекса «Кузьмоловский» на 168 квартир из четырех 3-этажных 3-подъездных домов. Разрешение на строительство № RU«47504103»-«79» продлено до 30.06.2018 года. Проект реализуется на земельном участке с КН 47:07:0508004:77.

- 2.3. Характеристика транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспорт как отрасль экономики включает транспортную сеть всех видов транспорта общего и не общего пользования, подвижные транспортные средства (независимо от формы собственности на них), трудовые ресурсы транспорта и систему управления всеми видами транспорта на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Транспортная система Кузьмоловского городского поселения включает в себя автомобильный, железнодорожный и трубопроводный транспорт.

- 2.3.1. Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт – вид сухопутного транспорта, производящий перевозку грузов и пассажиров по рельсовым путям сообщения. Через Кузьмоловское городское поселение проходит линия Октябрьской железной дороги «Санкт-Петербург – Хийтола».

Линия широко используется для доставки различных грузов в порты Финского залива и вывоза нерудных строительных материалов (щебня) с предприятий Приозерского муниципального района. Перспективы развития связаны со строительством новой железнодорожной линии Лосево - Каменногорск и реконструкцией существующей инфраструктуры под увеличение объемов грузового движения. Грузовые поезда в настоящее время обслуживаются электровозами ВЛ10 и ВЛ15.

Железнодорожная магистраль является основой пассажирского сообщения. Пригородное сообщение осуществляется преимущественно электропоездами серий ЭР2К, ЭТ2М, ЭТ2ЭМ и ЭД4М. Пассажирский поезд Санкт-Петербург - Костомукша следует под тягой тепловоза ТЭП70.

В Кузьмоловском городском поселении находятся две железнодорожных станции: «Кузьмолово» и «Капитолово». На станциях останавливаются все проходящие через них пригородные электропоезда, кроме электропоездов повышенной комфортности.

По территории поселения проходит ведомственная железнодорожная ветка для доступа к промышленной зоне.

2.3.2. Трубопроводный транспорт

По газопроводу – отводу от магистрального газопровода «Белоусово-Ленинград» в настоящее время осуществляется подвод природного газа к ГРС «Кузьмолово», обеспечивающей газоснабжение природным сетевым газом Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района (г. п. Кузьмоловский, дер. Куялово, дер. Кузьмолово).

По прилегающей территории также проходит магистральный газопровод «Конная Лахта».

Магистральные газопроводы:

- «Белоусово-Ленинград» - 1967 г., условный проходной диаметр Ду = 700-1000 мм, проектное давление Рпроект = 5,5 МПа;

- «Конная Лахта» - 1997 г., условный проходной диаметр Ду = 1200 мм, проектное давление Рпроект=5,4 МПа.

По данным ООО «Балттранснефтепродукт» на территории Кузьмоловского городского поселения расположены следующие объекты трубопроводного транспорта нефтепродуктов:

Магистральные нефтепроводы:

- Нефтепровод «Балтийская трубопроводная система» БТС (I, II нитки);

- Нефтепродуктопровод высокого давления (МНПП) «Второво – Ярославль – Кириши – Приморск», условный диаметр Ду = 500 мм, рабочее давление Ру 6,4 МПа, прокладка подземная.

- 2.3.3. Автомобильный транспорт

- 2.3.3.1. Автомобильный транспорт регионального значения

Сеть автомобильного транспорта на территории Кузьмоловского городского поселения представлена автодорогами общего пользования регионального и местного значения, по которым осуществляется подъезд к населенным пунктам, садоводческим товариществам, выезды на автомагистрали.

Основу транспортного каркаса составляют автомобильные дороги регионального значения. Трасса Р-33 «Санкт-Петербург – Матокса» пересекает поселение в направлении с юга на север, от нее отходит автодорога регионального значения «Юкки – Кузьмолово» на запад поселения. Автодорога «Санкт-Петербург – Матокса» в границах Кузьмоловского городского поселения является Ленинградским шоссе, протяженностью 5,5 км, автодорога «Юкки – Кузьмолово» - улицей Железнодорожной, протяженностью 1 км (Таблица 2).

Таблица 2

Перечень региональных автодорог, по которым осуществляется внешняя связь с Кузьмоловским городским поселением

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км |  | Технические категории | Интенсивность движения, автомобилей/ сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | В границах городского поселения |  |  |
|  | Санкт-Петербург – Матокса (до пересечения с автодорогой Юкки – Кузьмолово) | 34,8 | 1,7 | II | от 3806 до 9839 |
|  | Санкт-Петербург – Матокса (после пересечения с автодорогой Юкки – Кузьмолово) |  | 3,8 | II и III |  |
|  | Юкки – Кузьмолово | 14,8 | 1 | IV | от 3545 до 9755 |
|  | Подъезд к ул. Юбилейной пос. Кузьмоловский | 1,78 | 1,78 | IV | сведения отсутствуют |
|  | Подъезд к дер. Варкалово | 0,289 | 0,289 | IV | сведения отсутствуют |

Региональная трасса «Санкт-Петербург – Матокса» проходит по всей территории городского поселения, при этом санитарные разрывы до жилых домов не соблюдены, по трассе постоянно проезжает транзитный транспорт, что создает крайне неблагоприятную экологическую обстановку.

- 2.4.  Характеристика сети дорог местного значения поселения

- Улично-дорожная сеть Кузьмоловского городского поселения представлена жилыми улицами и проездами. Основными улицами населенных пунктов городского поселения являются: ул. Железнодорожная (региональная автодорога «Юкки – Кузьмолово») и шоссе Ленинградское (региональная дорога «Санкт-Петербург – Матокса»). Все улицы и проезды, в основном, имеют асфальтовое покрытие. Сеть улично-дорожной сети сельских населенных пунктов состоит из основных и второстепенных поселковых улиц, которые имеют как асфальтовое, так и грунтовое покрытие. Практически все улицы и проезды находятся в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют необходимой технической категории. Не организован отвод дождевых и талых вод.

В соответствии с решением совета депутатов Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 292 от 24.03.2016 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» перечень автомобильных дорог местного значения поселения составляют 46 автомобильных дорог, общей протяженностью 26,2 км, из них  25,904 км имеют асфальтовое покрытие (Таблица 3).

Администрацией поселения выполнена работа по постановке автомобильных дорог на кадастровый учет практически в полном объеме – 91 %. Кадастровому учету подлежат только 4 автомобильные дороги общей протяженностью 777 метров:

- ул. Васильковая в дер. Куялово, протяженность 169 метров, покрытие   - щебень,

-  ул. Железнодорожная вокруг дома № 18, протяженностью 178 метров; покрытие асфальт,

- ул. Железнодорожная вокруг домов 24 и 26 от ул. Победы до ул. Строителей, протяженностью 312 метров; покрытие – асфальт,

- - автомобильная дорога, дер. Аудио, протяженностью 127 метров, покрытие – щебень.

- Основные параметры улично-дорожной сети представлены в таблице 4.

- 2.5.  Характеристика транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования

Автовокзал на территории Кузьмоловского городского поселения отсутствует. Отправление и прибытие рейсовых автобусов осуществляется от оборудованных площадок для посадки и высадки пассажиров пригородных маршрутов.

На территории поселения осуществляет свою деятельность одно муниципальное пассажирское предприятие – МТП «Грузино». Также по Кузьмоловскому городскому поселению следуют автобусы компаний частных перевозчиков: ООО «Леноблпассажиравтотранс», ООО АТП "Барс 2", ООО "ПТК", ООО "Экспресс-Авто".

Через Кузьмоловское городское поселение проходят автобусные маршруты из г. Санкт-Петербург в направлениях: Гарболово, Лехтуси, Сертолово.

На территории поселения действуют 8 пригородных маршрутов, которые связывают Кузьмоловское городское поселение с Санкт-Петербургом, а также с населенными пунктами соседних поселений. Характеристика маршрутов представлена в таблице 4. Внутригородские маршруты общественного транспорта на территории отсутствуют.

Таблица 4

Характеристика пригородных маршрутов на территории городского поселения

| № маршрута | Маршрут следования | Обслуживающая фирма |
| --- | --- | --- |
| 205 | Лехтуси – станция метро «Проспект Просвещения» | ООО АТП "Барс 2" |
| 413 | Токсово – станция метро «Проспект Просвещения» | ООО "Леноблпассажиравтотранс" |
| 619 | Гарболово – станция метро «Девяткино» | МТП "Грузино" Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| 621 | Садоводство Восход – станция метро «Девяткино» | ООО "ПТК" |
| 622 | Гарболово – Станция «Всеволожская» | МТП "Грузино" Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| 625 | Сертолово (Чёрная Речка) – Станция «Всеволожская» | ООО "ПТК" |
| 627 | Сярьги – станция метро «Девяткино» | МТП "Грузино" Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| 674 | Токсово – Парголово | ООО "Экспресс-Авто" |

- Таблица 3

- Основные характеристики существующих автомобильных дорог местного значения поселения

| Порядковый номер | Тип объекта | Наименование объекта | Адрес (местоположение) | Год постройки | Преобладающий тип покрытия | Длина (п.м.) | Ширина (средняя) (п.м.) | Площадь (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект внешнего благоустройства | Муниципальная автомобильная дорога по улице Молодежной от дома 13-а до дома 9-а инв. №01000760 | г.п. Кузьмоловский, ул. Молодежная | 1981 | Асфальтобетон | 230 | 7,59; 10,96; 3,57; 3,80; 4,15; 3,85; 7,22; 3,68 | 1194 |
| 2 | Объект внешнего благоустройства | Муниципальная автомобильная дорога по улице строителей вокруг домов 5, 7 инв. №01000739 | г.п. Кузьмоловский, ул. Строителей | 1976 | Асфальтобетон | 720 | 3,3 | 2376 |
| 3 | Объект внешнего благоустройства | Муниципальная автомобильная дорога (от улицы Железнодорожной до больничного корпуса) инв. №01000816 | г..п. Кузьмоловский | 1964 | Асфальтобетон | 400 | 4,9 | 1960 |
| 4 | Объект внешнего благоустройства | Муниципальная автомобильная дорога «Подъезд к станции Капитолово» инв. №1101030000146 | г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова | 1962 | Асфальтобетон | 900 | 5,6 | 5040 |
| 5 | Объект внешнего благоустройства | Автомобильная дорога общего пользования | г.п. Кузьмоловский, ул. Юбилейная (от автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Матокса» до жилого многоквартирного дома № 32 | 1979 | Асфальтобетон | 700 | 4,8; 5,77 | 3651 |
| 6 | Объект внешнего благоустройства | Автомобильная дорога общего пользования | г.п. Кузьмоловский, ул. Победы (от автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Юкки-Кузьмолово» до муниципальной автомобильной дороги «Подъезд к станции Капитолово» до территории ГСК «ЛАДА») | 1972 | Асфальтобетон | 925 | 6,2 | 5735 |
| 7 регистратор королева | Объект внешнего благоустройства | Автомобильная дорога общего пользования | г.п. Кузьмоловский, ул. Спортивная (от муниципальной автомобильной дороги «Подъезд к станции Капитолово» - ул. Рядового Л. Иванова с двух сторон вдоль стадиона | 1963 | Асфальтобетон | 593 | 3,62; 3,76 | 2189,1 |
| 8 | Объект внешнего благоустройства | Автомобильная дорога общего пользования | г.п. Кузьмоловский, ул. Строителей (от муниципальной автомобильной дороги «Подъезд к станции Капитолово» - ул. Рядового Л. Иванова до муниципальной автомобильной дороги общего пользования ул. Победы) | 1975 | Асфальтобетон | 737 | 4,80; 5,70; 9,72; 4,93; 5,96; 8,76; 4,74; 9,27; 3,10 | 4663,4 |
| 9 | Объект внешнего благоустройства | Автомобильная дорога общего пользования | г.п. Кузьмоловский, ул. Молодежная (от автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Юкки-Кузьмолово» до муниципальной автомобильной дороги «Подъезд к станции Капитолово» - ул. Рядового Л. Иванова | 1961 | Асфальтобетон | 485 | 5,8 | 2813 |
| 10 | Объект внешнего благоустройства | Автомобильная дорога общего пользования | г.п. Кузьмоловский, ул. Школьная (от автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Юкки-Кузьмолово» до муниципальной автомобильной дороги «Подъезд к станции Капитолово» - ул. Рядового Л. Иванова | 1961 | Асфальтобетон | 495 | 5,8 | 2871 |
| 11 | Сооружение | Автомобильная дорога ул. Новая | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Кузьмолово, ул. Новая, от ул. Юбилейная до пересечения с автомобильной дорогой «Санкт-Петербург-Матокса» | 1982 | Асфальт | 764 | 2,9 | 3221 |
| 12 | Сооружение | Автомобильная дорога ул. Пасечная | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Кузьмолово, ул. Пасечная, от ул. Юбилейная до земельного участка с К№47:07:0508001:31 (Котеджный поселок «Небо») | 1982 | Асфальт | 192 | 4,18 | 897 |
| 13 | Сооружение | Автомобильная дорога Ключевой переулок | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Кузьмолово, Ключевой переулок, от пересечения с ул. Юбилейная до земельного участка с К№47:07:0508004:77 | 1982 | Асфальт | 101 | 3,14 | 414 |
| 14 | Сооружение | Автомобильная дорога Короткий переулок | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Кузьмолово, Короткий переулок, от земельного участка с К№47:07:0508001:31 (Котеджный поселок «Небо») до ул. Юбилейная | 1982 | Асфальт | 211 | 3,98 | 900 |
| 15 | Сооружение | Автомобильная дорога ул. Садовая | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Кузьмолово, ул. Садовая, от дома № 11 по ул. Заозерная до земельного участка с К№47:07:0508001:31 (Котеджный поселок «Небо») | 1982 | Асфальт | 375 | 3,81 | 1680 |
| 16 | Сооружение | Автомобильная дорога ул. Полевая | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Кузьмолово, ул. Полевая, от ул. Юбилейная до земельного участка с К№47:07:0508001:31 (Котеджный поселок «Небо») | 1982 | Асфальт | 229 | 4,98 | 1328 |
| 17 | Сооружение | Автомобильная дорога ул. Юбилейная | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово, ул. Юбилейная, от ул. Хвойная до ул. Центральная | 1982 | Асфальт | 532 | 3,58 | 1946 |
| 18 | Сооружение | Автомобильная дорога ул. Центральная | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово, ул. Центральная, от ул. Ягодная до перспективной пробивки ул. Хвойная | 1982 | Асфальт | 642 | 3,48 | 2531 |
| 19 | Сооружение | Автомобильная дорога ул. Ягодная | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово, ул. Ягодная, от ул. Центральная до д.№3 по ул. Ягодная | 1982 | Асфальт | 34 | 3,60 | 185 |
| 20 | Сооружение | Автомобильная дорога ул. Сосновая | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово, ул. Сосновая, от ул. Центральная до д.№8 по ул. Сосновая | 1982 | Асфальт | 124 | 3,83 | 518 |
| 21 | Сооружение | Автомобильная дорога ул. Рябиновая | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово, ул. Рябиновая, от ул. Центральная до д.№6 по ул. Рябиновая | 1982 | Асфальт | 193 | 4,09 | 829 |
| 22 | Сооружение | Автомобильная дорого ул. Липовая | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово, ул. Липовая, от ул. Центральная до д.№4 по ул. Липовая | 1982 | Асфальт | 112 | 3,55 | 384 |
| 23 | Сооружение | Автомобильная дорога ул. Песчаная | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово, ул. Песчаная, от ул. Центральная до д.№1 по ул. Песчаная | 1982 | Асфальт | 213 | 3,23 | 725 |
| 24 | Сооружение | Автомобильная дорога ул. Межевая | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово, ул. Межевая, от земельного участка с кадастровым номером 47:07:0507006:30, пересекая ул. Центральная, до ул. Лиственная | 1982 | Асфальт | 783 | 3,60 | 3017 |
| 25 | Сооружение | Автомобильная дорога ул. Лесная | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово, ул. Лесная, от ул. Центральная до земельного участка с кадастровым номером 47:07:0507005:32 | 1982 | Асфальт | 554 | 3,77 | 2233 |
| 26 | Сооружение | Автомобильная дорога ул. Платановая | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово, ул. Платановая, от земельного участка с кадастровым номером 47:07:0507004:15 до земельного участка с кадастровым номером 47:07:0507005:44 | 1982 | Асфальт | 153 | 2,99 | 497 |
| 27 | Сооружение | Автомобильная дорога ул. Солнечная | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово, ул. Солнечная, от земельного участка с кадастровым номером 47:07:0507004:16 до земельного участка с кадастровым номером 47:07:0507005:30 | 1982 | Асфальт | 137 | 3,30 | 501 |
| 28 | Сооружение | Автомобильная дорога ул. Березовая | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово, ул. Березовая, от земельного участка с кадастровым номером 47:07:0507004:9 до земельного участка с кадастровым номером 47:07:0507005:5 | 1982 | Асфальт | 140 | 3,72 | 553 |
| 29 | Сооружение | Автомобильная дорога ул. Васильковая | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово, ул. Васильковая, от земельного участка с кадастровым номером 47:07:0507004:51 до ул. Лесная вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0507004:49, 47:07:0507004:50 | 1982 | Щебень | 169 | 3,64 | 651 |
| 30 | Сооружение | Автомобильная дорога ул. Беговая | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово, ул. Беговая, от ул. Хвойная до ул. Юбилейная | 1982 | Асфальт | 321 | 4,42 | 1550 |
| 31 | Сооружение | Автомобильная дорога ул. Горная | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово, ул. Горная, от ул. Юбилейная до ул. Беговая | 1982 | Асфальт | 102 | 4,33 | 420 |
| 32 | Сооружение | Автомобильная дорога ул. Хвойная | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово, ул. Хвойная, от ул. Юбилейная до ул. Центральная | 1982 | Асфальт | 292 | 3,50 | 1142 |
| 33 | Сооружение | Автомобильная дорога Сиреневый пер. | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово, Сиреневый пер., от земельного участка с кадастровым номером 47:07:0507006:31 до земельного участка с кадастровым номером 47:07:0507006:30 | 1982 | Асфальт | 95 | 3,87 | 377 |
| 34 | Сооружение | Автомобильная дорога ул. Пасечная | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово, ул. Пасечная, от ул. Юбилейная до перспективной пробивки ул. Хвойная | 1982 | Асфальт | 74 | 3,86 | 304 |
| 35 | Сооружение | Муниципальная автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский от объекта 1246 до водоочистной станции | 1982 | Асфальт | 406 | 6,82 | 2827 |
| 36 | Сооружение | Муниципальная автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная вокруг дома 18 по вышеуказанной улице | 1982 | Асфальт | 178 | 4,68 | 1174,2 |
| 37 | Сооружение | Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная вокруг домов 24 и 26 от ул. Победы до ул. Строителей | 1982 | Асфальт | 312 | 4,93 | 3067,7 |
| 38 | Сооружение | Муниципальная автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский вокруг здания Управления «Всеволожскмежрайгаз» | 1982 | Асфальт | 600 | 4,37 | 3152 |
| 39 | Сооружение | Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово подъезд к д. Куялово | 1982 | Асфальт | 231 | 4,55 | 1090 |
| 40 | Сооружение | Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский подъезд к СНТ «Варколово» от мкр. «Надежда» до д. Аудио, исключая территории садоводств | 1982 | Асфальт | 841 | 4,90 | 4473 |
| 41 | Сооружение | Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Аудио | 1982 | Щебень | 127 | 3,23 | 445 |
| 42 | Сооружение | Муниципальная автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Заводская от Рядового Л. Иванова до земельного участка с кадастровым номером 47:07:0505006:10 | 1982 | Асфальт | 1503 | 6,10 | 9540 |
| 43 | Сооружение | Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе от съезда к Дому Культуры до ул. Школьной | 1982 | Асфальт | 257 | 6,14 | 1499 |
| 44 | Сооружение | Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе вдоль домов 2, 4, 6, 10, 12, 14 | 1982 | Асфальт | 844 | 4,02 | 3941 |
| 45 | Сооружение | Автомобильная дорога ул. Луговая | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово, ул. Луговая, от ул. Центральная до земельного участка с кадастровым номером 47:07:0507008:39 | 1982 | Асфальт | 117 | 2,40 | 287 |
| 46 | Сооружение | Автомобильная дорога ул. Лиственная | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово, ул. Лиственная, от ул. Хвойная до ул. Юбилейная | 1982 | Асфальт | 334 | 3,32 | 1151 |

- 2.6. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

- Пешеходное движение осуществляется, в основном, по пешеходным дорожкам (тротуарам), при этом в местах их отсутствия передвижение населения осуществляется по проезжей части. Данная ситуация, подлежащая устранению, может привести к возникновению опасных дорожно-транспортных происшествий.

- Для пешеходных потоков характерна значительная неравномерность в течение суток. Она существенно зависит от функционального значения того или иного участка улиц и расположения на них объектов притяжения пешеходов.

- Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены.

- 2.7.	Характеристика движения грузовых транспортных средств

- Организация дорожного движения грузовых транспортных средств на территории поселения определена таким образом, чтобы исключить движение грузовых автомобилей и автомобилей, осуществляющих перевозку крупногабаритных грузов, по центральным улицам населенных пунктов. Движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, осуществляется на основании специального разрешения. Маршрут движения определяется индивидуально.

- В условиях недостаточной прочности дорожных одежд ограничение движения большегрузных транспортных средств, вызывающих преждевременный износ автомобильных дорог и сокращение сроков службы дорожных одежд и покрытий, является важнейшим мероприятием для обеспечения сохранности автомобильных дорог. Очистка автомобильных дорог в летнее и зимнее время проводится подрядчиком в рамках муниципальных контрактов по результатам аукционов.

- Организации, осуществляющие вывоз твердых коммунальных отходов, заключают договоры с управляющими компаниями, физическими лицами и самостоятельно выбирают маршруты движения мусоровозов.

- 2.8.  Анализ уровня безопасности дорожного движения

- Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, с учетом возросшего автомобильного потока как транзитного – через территорию поселения, так и внутреннего. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

- 2.9. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

- Сведения о выполненных работах и соответствующем финансировании в отношении мероприятий по дорожной деятельности представлены в таблице 5 – за 2013 год; в таблице 6 – за 2014 год; в таблице 7 – за 2015 год; в таблице 8 – за 2016 год; в таблице 9 – за 2017 год в соответствии с муниципальной программой развития ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год.

Таблица 5

Объем финансирования и состав работ за 2013 год

| Вид работ, адрес объекта | Объем работ, м2 | Сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. КФ - Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов №№ 5, 7 по ул. Строителей пос. Кузьмоловский. | 515 | 2 984 081,99 руб. (в т.ч. средства бюджета МО -600 000,00 руб.) |
| 2. КФ-Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов №№ 24, 26 по ул. Железнодорожной пос. Кузьмоловский. | 2320 | 2 905 232,00 руб. (в т.ч. средства бюджета МО -615 300,00 руб.) |
| 3. КФ - Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов №№ 7/1, 7/2, 9 по ул. Железнодорожной пос. Кузьмоловский. | 468 | 2 145 395,00 руб. (в т.ч. средства бюджета МО -686 832,06 руб.) |
| 4. ДК -Ремонт участка автомобильной дороги ул. Молодежная (от ул. Академика В.С. Шпака до ул. Железнодорожной) пос. Кузьмоловский. | 1410 | 2 279 931,00 руб. (в т.ч. средства бюджета МО- 1 277 707,00 руб.) |
| 5. ДК -Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов №№ 4,6,8 по ул. Молодежная пос. Кузьмоловский. | 1102 | 1 770 495,20 руб. (в т.ч. средства бюджета МО -93 600,00 руб.) |
| 6. ДК- Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов №№ 5, 7, 9, 9а по ул. Молодежная пос. Кузьмоловский | 800 | 1 692 087,00 руб. (в т.ч. средства бюджета МО -84 650,00 руб.) |
| 7. ДК -Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов №№ 13, 16 по ул. Молодежная пос. Кузьмоловский | 978 | 980 737,00 руб. (в т.ч. средства бюджета МО -65 870,20 руб.) |
| 8. ДК – Ремонт асфальто-бетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов №№ 5, 7, 9, 9а по ул. Молодежная пос. Кузьмоловский | 535 | 484 134,00 руб. (в т.ч. средства бюджета МО – 50 234,00 руб.) |
| 8. Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Юбилейной пос. Кузьмоловский. | 495,3 | 387 128,66 |
| 9. Ремонт автомобильной дороги ул. Семейная пос. Кузьмоловский. | 499,2 | 994 550,71 |
| 10. Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 3 по ул. Заозерной пос. Кузьмоловский. | 364 | 2 465 480,2 |
| 11. Восстановление дорожного покрытия в районе многоквартирных домов № 9, № 11 по ул. Строителей. | 80 | 99 997,53 |
| 12. Ремонт пешеходной дорожки в районе многоквартирных домов №№ 28, 30, 32 по ул. Юбилейной пос. Кузьмоловский. | 320 | 517 802,48 |
| 13. Ремонт пешеходной дорожки в районе Кузьмоловской СОШ № 1 (ул. Спортивная д. 10) в пос. Кузьмоловский | 978 | 550 967,94 |
| ИТОГО: |  | 20 258 020,71 (в т.ч. средства бюджета МО – 9 522 697,71) |

Таблица 6

Объем финансирования и состав работ за 2014 год

| Вид работ, адрес объекта | Объем работ, м2 | Сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. Ремонт пешеходной дорожки ул. Молодежная (четная сторона) в г.п. Кузьмоловский. | 1230 | 930 600,00 |
| 2. Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (включая устройство пешеходных дорожек и площадок для парковки автомобильного транспорта) на территории, ограниченной д.д.10,12,14 по ул. Ленинградское шоссе, д.4 по ул. Железнодорожная, дд. 11, 11а по ул. Школьная в г.п. Кузьмоловский | 2255-проезды 654-площадки для парковки а/транспорта 22,5-пешеход- ные дорожки | 3 018 525,41 |
| 3. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Юбилейной (от ул. Ленинградское шоссе до ул. Заозерная) с устройством пешеходной дорожки в г.п. Кузьмоловский. | 2000-площад- ки для парков ки а/транспор. 489-пешеход- ные дорожки | 3 171 603,60 |
| 4. Ремонт участка внутридворового проезда к многоквартирным домам №№ 7/1, 7/2, 9 по ул. Железнодорожной (в районе площадки для сбора ТБО) в г.п. Кузьмоловский. | 300 | 188 405,90 |
| 5. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда вдоль д. 10 по ул. Молодежная (включая ремонт пешеходных дорожек) в г.п. Кузьмоловский. | 266-площадки для парковки а/транспорта 325-пешеход- ные дорожки | 622 626,39 |
| 6. Ремонт проезда вдоль д. 10 по ул. Школьная; ремонт подъезда к д.8 по ул. Школьная с устройством пешеходных дорожек в г.п. Кузьмоловский. | 379-площадки для парковки а/транспорта 138-пешеход- ные дорожки | 772 409,60 |
| 7. Ремонт пешеходной дорожки и площадки для парковки автомобильного транспорта в районе д.д. 13, 15 по ул. Молодежная в г.п. Кузьмоловский. | 165 | 294 521,04 |
| 8. ДК - Ремонт участка автомобильной дороги ул. Спортивной (от ул. Ряд. Л. Иванова до газозаправочной станции) в г.п. Кузьмоловский | 1293 | 1 507 454,85 руб. (в т.ч. средства бюджета МО – 801 906,85 руб.) |
| 9. АПК - Ремонт дорожного покрытия ул. Новой в дер. Кузьмолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области. | 1050 | 250 899,00 руб. (в т.ч. средства бюджета МО – 180 170,00 руб.) |
| 10. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проезда к д. 30 по ул. Железнодорожной в г.п. Кузьмоловский. | 1000 | 278 355,07 |
| 11. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог по ул. Ряд. Л. Иванова и ул. Победы в г.п. Кузьмоловский. | 384 | 434 750,00 |
| 12. Устройство площадки для временного размещения автомобильного транспорта по ул. Молодежная, д. 16 в г.п. Кузьмоловский. | 194 | 189 632,52 |
| 13. Устройство площадки для временного размещения автомобильного транспорта по ул. Школьная, д. 11а в г.п. Кузьмоловский. | 150 | 317 450,42 |
| 14. Устройство пешеходных дорожек: - от ул. Строителей до ул. Победы (между ограждениями школы и детского сада), включая реконструкцию уличного освещения, - ул. Строителей д.д. №5, № 7 (со стороны полотна железной дороги). | 980 | 2 230 562,22 |
| 14. Устройство спусков и пешеходных дорожек к железнодорожной станции в г.п. Кузьмоловский. | 640 | 2 196 164,76 |
| ИТОГО: |  | 16 403 960,78 руб. (в т.ч. средства бюджета МО – 15 627 683,78 руб. |

Таблица 7

Объем финансирования и состав работ за 2015 год

| Вид работ, адрес объекта | Объем финансирования, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общий | Средства бюджета МО | Субсидии из бюджета ЛО |
| Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия по ул. Победы и ул. Рядового Л. Иванова в г.п. Кузьмоловский ВМР ЛО. | 593 564,40 | 593 564,40 |  |
| Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. Пасечная (от ул. Юбилейная, протяженностью 195 м) в дер. Кузьмолово ВМР ЛО. | 441 169,73 | 166 182,73 | 274 987,00 |
| Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия ул. Садовой (от ул. Юбилейной до д. № 11 по ул. Заозерной) в дер. Кузьмолово ВМР ЛО. | 321 876,70 | 89 246,70 | 232 630,00 |
| Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям улиц: Строителей 9-11, железнодорожная 18-20-22-26, Юбилейная 28-32,Заозерная 5-8-11, Победы 11, Школьная 6-6А-7-7А-22, Молодежная 12 и ул. Рядового л. Иванова 19 в г.п. Кузьмоловский ВМР ЛО. | 469 676,76 | 469 676,76 |  |
| Ремонт проездов к дворовой территории (со стороны ул. Победы - площадью 43.4 кв.м, со стороны ул. Рядового Л. Иванова - площадью - 124.6 кв.м) и дворовой территории многоквартирного дома № 19 по ул. Рядового Л. Иванова в г.п. Кузьмоловский ВМР ЛО. | 600 829,02 | 137 129,02 | 463 700,00 |
| Выполнение работ по ремонту дороги, проезда, пешеходных дорожек, площадки у подъезда и расширение парковки у дома № 3 по ул. Строителей в г.п. Кузьмоловский ВМР ЛО. | 3 573 238,76 | 3 573 238,76 |  |
| ИТОГО: | 6 000 355,37 | 5 029 038,37 | 971 317,00 |

В рамках реализации проекта дислокации дорожных знаков, дорожной разметки и организации дорожного движения на территории МО выполнялись работы по установке дорожных знаков постоянной дислокации, нанесении дорожной разметки, установке искусственных дорожных неровностей, а также работы по содержанию указанных объектов и светофорного поста с вызывным устройством, расположенного в районе Кузьмоловского дома культуры, общая сумма затрат за 2013, 2014, 2015 года – 2 461 671,38 руб.(727 818,42 руб. -2013 г., 919 568,42 руб.-2014 г., 814 284,54 руб. – 2015 г.).

Выполнен комплекс мероприятий по благоустройству территории поселения, в том числе в 2013 году выполнены работы по организации площадок для временного размещения автомобильного транспорта в районе жилых домов № 14 и № 9а по ул. Молодежная; № 5, № 7 по ул. Строителей,  общая сумма затрат – 1 414 588,33 руб.

Таблица 8

Объем финансирования и состав работ за 2016 год

| № п/п. | Мероприятие | Стоимость работ, руб. | Источники финансирования; сумма, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет | Другие источники |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Победы (от дома № 8 по ул. Рядового Л. Иванова, протяженностью 1034 м) в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области. | 6 758 431,20 | 858 429,20 | 5 900 002,00 (Дорожный фонд ЛО) |
| 2 | Устройство парковочных мест для автомобильного транспорта в районе автомобильной дороги ул. Победы в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области. | 3 278 827,62 | 3 278 827,62 |  |
| 3 | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезда и дворовой территории многоквартирного дома № 28 по ул. Юбилейной в г.п. Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области. | 1 383 551,84 | 1 383 551,84 |  |
| 4 | Ремонт дорожного покрытия пер. Короткий в дер. Кузьмолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области. | 515 983,92 | 122 583,92 | 393 400,00 (Дорожный фонд ЛО) |
| 5 | Выполнение работ по ямочному ремонту дорожных покрытий автомобильных дорог, внутридворовых проездов на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО | 446 499,23 | 446 499,23 |  |
| 6 | Выполнение работ по ремонту площадки для парковки автомобильного транспорта в районе многоквартирного д. № 3 по ул. Заозерная в г.п. Кузьмоловский ВМР ЛО | 1 955 620,54 | 679 804,54 | 1 275 816,00 (Субсидия в рамках реализации областного закона от 12.05.2015 № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений») |
| 7 | Выполнение работ по ремонту проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 6 по ул. Победы в г.п. Кузьмоловский ВМР ЛО. | 1 585 340,45 | 578 056,45 | 1 007 284,00 (Субсидия в рамках реализации областного закона от 12.05.2015 № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений») |
| 8 | Ремонт пешеходной дорожки от многоквартирного дома № 12 по ул. Ленинградское шоссе до ул. Железнодорожная (В районе магазина «ДИКСИ»; ремонт участка дворового проезда в районе д. № 5 по ул. Строителей в г.п. Кузьмоловский ВМР ЛО. | 318 361,36 | 318 361,36 |  |
| ИТОГО: |  | 16 242 616,16 | 7 666 114,16 | Дорожный фонд ЛО: 6 293 402,00 Прочие целевые: 2 283 100,00 |

Таблица 9

Запланированные и осуществленные работы  на 2017  год, объемы финансирования

| 1. | Выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги по ул. Рядового Л. В г.п. Кузьмоловский ВМР ЛО. 355 240,18/ 355 240,18 |
| --- | --- |
| 2. | Выполнение работ по ямочному ремонту дорожных покрытий автомобильных дорог, внутридворовых проездов на территории МО «КГП» ВМР ЛО. 584 917,91 / 584 917,91 |
| 3. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Садовая (от ул. Юбилейная до д. 19 по ул. Садовая), протяженностью 215 м в дер. Кузьмолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 655 554,00 /655 554,00 |
| 4. | Работы по благоустройству территории (ремонт проезда к дворовой территории, дворовой территории, площадок для парковки автомобильного транспорта, пешеходных дорожек) в районе д. 25 по ул. Л. Иванова в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области . 2 857 454,96 / 2 857 494,96 |
| 5. 6. | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 10 по ул. Молодежной в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 309 546,00 / Ремонт проезда к дворовой территории (включая парковку для автомобильного транспорта) многоквартирного дома № 32 по ул. Юбилейной, в г.п. Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области. 1 538 761,00 / |
| 7. | Ремонт дворовой территории, включая площадку для парковки автомобильного транспорта, д. № 11 по ул. Строителей г.п. Кузьмоловский, Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 275 748,00 / |
| 8. | Ремонт пешеходной дорожки от проезда «ул. Академика В.С. Шпака» до № 6 по ул. Спортивной в г.п. . Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 258 315,00 / |
| 9. | Ремонт пешеходной дорожки в районе дома №1 по ул. Молодежная в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 171 389,00 / |
| 10. | Ремонт дворовой территории, включая парковку для автомобильного транспорта, многоквартирного дома №22 по ул. Железнодорожной в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 346 881,00 / |
| 11. | Выполнение работ по ремонту детского игрового и спортивного оборудования на площадках, расположенных на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» 91 946,00 / |
| 12. | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 19 по ул. Рядового Л. Иванова в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 354 546,00 / |
| 13. | Ремонт дворовой территории (включая парковку для автомобильного транспорта) многоквартирных домов № 11 по ул. Победы и № 18 по ул. Молодежной в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 512 156,00 / |
| 14. | Выполнение работ по ямочному ремонту дорожных покрытий автомобильных дорог, внутридворовых проездов на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 547 724,00 / |
| 15. | Работы по благоустройству дворовой территории д. 22 по ул. Железнодорожная в г.п. Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области 599 360,00 / |
| 16. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Межевая в дер. Куялово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 390 355,00 / 390 355,00 |
| 17. | Работы по нанесению дорожной разметки краской на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 113 606,86 / 113 606,86 |
| 18. | Работы по установке ИДН ка территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль6ного района Ленинградской области. 252 574,28 / 252 574,28 |
| 19. | Работы по установке дорожных знаков на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 115 711,98 / 115 711,98 |
| 20. | Выполнение работ по ямочному ремонту дорожных покрытий автомобильных дорог, внутридворовых проездов на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 547 724,00 / |
| 21. | Выполнение работ по благоустройству территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 2 124 387,00 / Выполнение работ по устройству участка автомобильной дороги ул. Пасечной в дер. Куялово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 510 743,00 / 510 743,00 |
| 22. | Ремонт дворовой территории (включая парковку для автомобильного транспорта) дома № 4 по ул. Спортивная и многоквартирного дома №13 по ул. Рядового Л. Иванова в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 546 415,00 / 546 415,00 |
| 23. | Ремонт участка дороги ул. Юбилейной (от района д. № 32) до ул. Детской в г.п. Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области. 469 885,00 / |
| 24. | Выполнение работ по проверке на водоотдачу пожарных гидрантов (в количестве 58 шт.) водопровода г.п. Кузьмоловский МО КГП ВМР ЛО 49 666,67 |
| 25. | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальто-бетонных покрытий автомобильных дорог и внутридомовых проездов на территории муниципального образования КГП ВМР ЛО 199 367,00 / |
| 26. | Устройство основания площадки под детское игровое оборудование на территории дер. Куялово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 631 330,00 / |
|  | Ремонт территории включая парковку для автомобильного транспорта по ул. Юбилейная в г. п. Кузьмоловский ВР ЛО 256 425,00 / |

- 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения

- Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры разработан с учетом развития объектов транспортной инфраструктуры значения.

- 5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры регионального значения

При подготовке Программы Кузьмоловского городского Всеволожского муниципального района Ленинградской области должны быть учтены интересы Ленинградской области по реализации полномочий органов государственной власти на территории Кузьмоловского городского поселения, в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области (далее – СТП ЛО) , а также необходимость создания благоприятных условий для реализации концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2030 года.

Анализ материалов схемы территориального планирования Ленинградской области в части планируемого размещения объектов регионального значения в границах Кузьмоловского городского поселения был проведен в отношении:

- актуализированной версии по состоянию на декабрь 2016 года,

- изменений, внесенных постановление Правительства Ленинградской области от 01.03.2017 года. Изменения, внесенные в СТП ЛО постановлением Правительства Ленинградской области от 01.03.2017 года, не касаются объектов, ранее запланированных к размещению в границах Кузьмоловского городского поселения.

- проекта изменений в СТП ЛО.

Проект изменений в СТП ЛО, предполагает исключение части ранее запланированных объектов регионального значения (в области газоснабжения), а также размещение новых объектов регионального значения (амбулаторию в дер. Кузьмолово).

- 5.1.1. В области дорожной деятельности

- На первую очередь:

- 5.1.1.1. Новый выход из Санкт-Петербурга от Кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербурга в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург – Матокса» (в створе Гражданского проспекта), включая строительство транспортных развязок с автомобильной дорогой «Санкт-Петербург – Матокса» в разных уровнях.

- Категория: II. Ориентировочная протяженность 11 километров.

- Придорожная полоса – 75 метров. Режим использования территорий в границах придорожной полосы в соответствии с федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». Санитарный разрыв устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений. Режим территории в границах санитарного разрыва устанавливается в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

- 5.1.1.2. Путепровод через железную дорогу с устройством транспортной развязки в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги «Подъезд к автомобильной дороге Юкки - Кузьмолово» и улицей Леонида Иванова; ориентировочная длина 211,3 метра.

- 5.1.1.3. Новый выход из Санкт-Петербурга от Кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербурга в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург – Матокса» (в створе Пискаревского проспекта), включая строительство транспортных развязок с автомобильной дорогой «Санкт-Петербург – Матокса» в разных уровнях, включая строительство транспортной развязки с автомобильной дорогой «Санкт-Петербург – Матокса»; категория I Б.

- Придорожная полоса – 75 метров. Режим использования территорий в границах придорожной полосы в соответствии с федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». Санитарный разрыв устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений. Режим территории в границах санитарного разрыва устанавливается в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

- 5.1.1.4. Автомобильная дорога «Санкт-Петербург – Матокса» на участке от кольцевой автодороги до городского поселка Кузьмоловский, реконструкция.

- Назначение: повышение пропускной способности и категорийности автомобильной дороги; увеличение скорости транспортного сообщения между Санкт-Петербургом и прилегающими территориями Ленинградской области, улучшение межмуниципальных транспортных связей на территориях, прилегающих к Санкт-Петербургу.

- Категория: II. Протяженность 9,5 километров.

- Придорожная полоса – 75 метров. Режим использования территорий в границах придорожной полосы в соответствии с федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». Санитарный разрыв в соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны – ориентировочный размер составляет 100 метров.

- На расчетный срок:

- 5.1.1.5. Путепровод для ликвидации железнодорожных переездов на одном уровне с автомобильными дорогами: путепровод на пути Приозерского направления железнодорожного узла в районе станции «Кузьмолово» (20 км) на автомобильной дороге «Юкки-Кузьмолово» (14 км).

- 5.1.1.6. Автомобильная дорога «Кузьмоловский – Запорожское».

- Назначение: формирование альтернативного транспортного коридора в направлении города Приозерск; обеспечение хозяйственного освоения территорий, перспективных для развития туризма и рекреации.

- Категория: II. Общая протяженность - 73,3 километра.

- Придорожная полоса – 75 метров. Режим использования территорий в границах придорожной полосы в соответствии с федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». Санитарный разрыв в соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны – ориентировочный размер составляет 100 метров.

- 5.1.1.7. Автомобильная дорога «Юкки-Кузьмолово», реконструкция.

- Назначение: формирование устойчивых транспортных связей между муниципальными образованиями области.

- Категория: II. Общая протяженность – 16,2 километра.

- Придорожная полоса – 75 метров. Режим использования территорий в границах придорожной полосы в соответствии с федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». Санитарный разрыв устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений. Режим территории в границах санитарного разрыва устанавливается в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

- 5.1.1.8. Автомобильная дорога «Санкт-Петербург-Матокса» со строительством обхода городского поселка Кульмоловский.

- Назначение: увеличение скорости транспортного сообщения между Санкт-Петербургом и прилегающими территориями Ленинградской области, улучшение межмуниципальных транспортных связей на территориях, прилегающих к Санкт-Петербургу.

- Категория: II. Общая протяженность - 25,1 километра.

- Придорожная полоса – 75 метров. Режим использования территорий в границах придорожной полосы в соответствии с федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». Санитарный разрыв в соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны – ориентировочный размер составляет 100 метров.

- Объекты регионального значения, планируемые к размещению в соответствии с Проектом Изменений отображены в Приложении 1; объекты, планируемые к размещению в соответствии с актуализированной версией СТП ЛО на дек. 2016 отображены в приложении 1.1. Строительство данных автодорог повлечет за собой разгрузку Ленинградского шоссе от грузового транспорта и чрезмерного автомобильного потока и облегчит доступ к планируемым территориям жилой застройки, общественно-деловым и промышленным зонам.

- 5.2. Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог местного значения поселения

- Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог местного значения поселения в соответствии с генеральным планом муниципального образования представлены в таблице 10.

- Протяженность автомобильных дорог местного значения поселения, с учетом запланированных мероприятий увеличится к 2030 году до 50,4 км.

- Таблица 10

| № | Название автодороги | Категория | Мероприятие | Срок реализации | Длина, м | Рекомендуемая ширина в красных линиях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. п. Кузьмоловский |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодорога от ул. Л. Иванова до ж/д станции "Капитолово" | Улицы местного значения в районах промышленных и коммунально-складских зон | реконструкция | 1 очередь | 1870 | 20 |
|  | пер. Ключевой | Улицы местного значения в районах малоэтажной жилой застройки | реконструкция | 1 очередь | 123,9 | 20 |
|  | пер. Шпака | Основные проезды | реконструкция | 1 очередь | 320 | 15 |
|  | ул. Заозерная | Улицы местного значения в районах многоэтажной и малоэтажной жилой застройки | реконструкция | 1 очередь | 1544 | 25 |
|  | ул. Железнодорожная | Магистральные улицы общегородского значения, регулируемого движения | реконструкция | 1 очередь | 947 | 45 |
|  | ул. Заводская | Улицы местного значения в районах промышленных и коммунально-складских зон | строительство | 1 очередь | 515 | 20 |
|  | ул. Рядового Леонида Иванова | Улицы местного значения в районах малоэтажной жилой застройки | реконструкция | расчетный срок | 981 | 20 |
|  | ул. Молодежная | Улицы местного значения в районах многоэтажной и малоэтажной жилой застройки | реконструкция | 1 очередь | 484 | 25 |
|  | ул. Новая | Улицы местного значения в районах малоэтажной жилой застройки | реконструкция | 1 очередь | 411 | 20 |
|  | ул. Пионерская | Улицы местного значения в районах малоэтажной жилой застройки с односторонним движением | реконструкция | 1 очередь | 163 | 15 |
|  | ул. Пионерская | Улицы местного значения в районах малоэтажной жилой застройки с односторонним движением | реконструкция | 1 очередь | 163 | 15 |
|  | ул. Победы | Улицы местного значения в районах многоэтажной и малоэтажной жилой застройки | реконструкция | 1 очередь | 1471 | 25 |
|  | ул. Полевая | Улицы местного значения в районах малоэтажной жилой застройки | реконструкция | 1 очередь | 83 | 20 |
|  | ул. Полевая | Улицы местного значения в районах многоэтажной и малоэтажной жилой застройки | строительство | 1 очередь | 116 | 25 |
|  | ул. Садовая | Улицы местного значения в районах малоэтажной жилой застройки | реконструкция | 1 очередь | 100 | 20 |
|  | ул. Спортивная | Улицы местного значения в районах малоэтажной жилой застройки | реконструкция | 1 очередь | 250 | 20 |
|  | ул. Спортивная | Улицы местного значения в районах малоэтажной жилой застройки | реконструкция | 1 очередь | 248 | 20 |
|  | ул. Строителей | Улицы местного значения в районах многоэтажной и малоэтажной жилой застройки | реконструкция | 1 очередь | 490 | 25 |
|  | ул. Школьная | Улицы местного значения в районах многоэтажной и малоэтажной жилой застройки | реконструкция | 1 очередь | 484 | 25 |
|  | ул. Юбилейная | Улицы местного значения в районах многоэтажной и малоэтажной жилой застройки | реконструкция | 1 очередь | 770 | 25 |
|  | 9 | Улицы местного значения в районах многоэтажной и малоэтажной жилой застройки | строительство | 1 очередь | 493 | 25 |
|  | 10 | Основные проезды | реконструкция | расчетный срок | 230 | 15 |
|  | 11 | Основные проезды | реконструкция | расчетный срок | 762 | 15 |
|  | 12 | Основные проезды | реконструкция | расчетный срок | 420 | 15 |
|  | 13 | Основные проезды | реконструкция | расчетный срок | 379 | 15 |
|  | 14 | Основные проезды | реконструкция | расчетный срок | 183 | 15 |
|  | 15 | Основные проезды | реконструкция | расчетный срок | 239 | 15 |
|  | 16 | Основные проезды | реконструкция | расчетный срок | 292 | 15 |
|  | 17 | Основные проезды | реконструкция | расчетный срок | 57 | 15 |
|  | 18 | Основные проезды | реконструкция | расчетный срок | 217 | 15 |
|  | 19 | Основные проезды | реконструкция | расчетный срок | 93 | 15 |
|  | 20 | Основные проезды | реконструкция | расчетный срок | 92 | 15 |
|  | 21 | Основные проезды | реконструкция | расчетный срок | 435 | 15 |
|  | 22 | Основные проезды | реконструкция | расчетный срок | 235 | 15 |
|  | 23 | Улицы местного значения в районах малоэтажной жилой застройки | реконструкция | 1 очередь | 198 | 20 |
|  | 24 | Улицы местного значения в районах малоэтажной жилой застройки | строительство | расчетный срок | 1945 | 20 |
|  | 25 | Улицы местного значения в районах многоэтажной и малоэтажной жилой застройки | строительство | 1 очередь | 1484 | 25 |
|  | 26 | Магистральные дороги обычного типа третьего класса (категория IV-V) | строительство | расчетный срок | 1872 | 30 |
|  | 27 | Улицы местного значения в районах многоэтажной и малоэтажной жилой застройки | строительство | 1 очередь | 600 | 25 |
|  | 28 | Основные проезды | строительство | расчетный срок | 568 | 15 |
|  | 29 | Основные проезды | строительство | расчетный срок | 584 | 15 |
|  | 30 | Улицы местного значения в районах промышленных и коммунально-складских зон | строительство | 1 очередь | 786 | 20 |
|  | 31 | Улицы местного значения в районах промышленных и коммунально-складских зон | строительство | 1 очередь | 808 | 20 |
|  | 32 | Улицы местного значения в районах промышленных и коммунально-складских зон | строительство | 1 очередь | 1394 | 20 |
|  | 33 | Улицы местного значения в районах многоэтажной и малоэтажной жилой застройки | строительство | 1 очередь | 1522 | 25 |
|  | 34 | Улицы местного значения в районах промышленных и коммунально-складских зон | строительство | 1 очередь | 804 | 20 |
|  | 36 | Улицы местного значения в районах многоэтажной и малоэтажной жилой застройки | строительство | 1 очередь | 1501 | 25 |
|  | 37 | Улицы местного значения в районах малоэтажной жилой застройки | реконструкция | 1 очередь | 318 | 20 |
|  | 40 | Магистральные дороги обычного типа третьего класса (категория IV-V) | строительство | 1 очередь | 1693 | 30 |
|  | 44 | Магистральные улицы общегородского значения, регулируемого движения | строительство | расчетный срок | 5332 | 45 |
|  | 45 | Магистральные улицы общегородского значения, регулируемого движения | реконструкция | 1 очередь | 966 | 45 |
| дер. Варкалово |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 52 | Основная улица в жилой застройке | реконструкция | 1 очередь | 382 | 15 |
| дер. Кузьмолово |  |  |  |  |  |  |
|  | пер. Короткий | Основная улица в жилой застройке | реконструкция | 1 очередь | 215 | 15 |
|  | ул. Новая | Второстепенная улица в жилой застройке | реконструкция | 1 очередь | 216 | 12 |
|  | ул. Пасечная | Второстепенная улица в жилой застройке | реконструкция | 1 очередь | 216 | 12 |
|  | ул. Полевая | Второстепенная улица в жилой застройке | реконструкция | 1 очередь | 130 | 12 |
|  | ул. Садовая | Второстепенная улица в жилой застройке | реконструкция | 1 очередь | 240 | 12 |
|  | 1 | Основная улица в жилой застройке | реконструкция | расчетный срок | 292 | 15 |
|  | 2 | Основная улица в жилой застройке | реконструкция | расчетный срок | 324 | 15 |
|  | 3 | Основная улица в жилой застройке | реконструкция | расчетный срок | 553 | 15 |
|  | 4 | Второстепенная улица в жилой застройке | реконструкция | расчетный срок | 283 | 12 |
|  | 5 | Основная улица в жилой застройке | реконструкция | расчетный срок | 542 | 15 |
|  | 5 | Основная улица в жилой застройке | строительство | 1 очередь | 741 | 15 |
|  | 6 | Второстепенная улица в жилой застройке | реконструкция | расчетный срок | 225 | 12 |
|  | 7 | Второстепенная улица в жилой застройке | реконструкция | расчетный срок | 459 | 12 |
|  | 8 | Второстепенная улица в жилой застройке | реконструкция | расчетный срок | 429 | 12 |
|  | 41 | Второстепенная улица в жилой застройке | строительство | 1 очередь | 165 | 12 |
| дер. Куялово |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Беговая | Второстепенная улица в жилой застройке | реконструкция | 1 очередь | 325 | 12 |
|  | ул. Березовая | Второстепенная улица в жилой застройке | реконструкция | 1 очередь | 90 | 12 |
|  | ул. Горная | Второстепенная улица в жилой застройке | реконструкция | 1 очередь | 275 | 12 |
|  | ул. Лесная | Основная улица в жилой застройке | реконструкция | 1 очередь | 625 | 15 |
|  | ул. Липовая | Второстепенная улица в жилой застройке | реконструкция | 1 очередь | 129 | 12 |
|  | ул. Лиственная | Второстепенная улица в жилой застройке | реконструкция | 1 очередь | 332 | 12 |
|  | ул. Межевая | Второстепенная улица в жилой застройке | реконструкция | 1 очередь | 533 | 12 |
|  | ул. Пасечная | Второстепенная улица в жилой застройке | реконструкция | 1 очередь | 271 | 12 |
|  | ул. Песчаная | Второстепенная улица в жилой застройке | реконструкция | 1 очередь | 204 | 12 |
|  | ул. Платановая | Второстепенная улица в жилой застройке | реконструкция | 1 очередь | 167 | 12 |
|  | ул. Рябиновая | Второстепенная улица в жилой застройке | реконструкция | 1 очередь | 183 | 12 |
|  | ул. Солнечная | Второстепенная улица в жилой застройке | реконструкция | 1 очередь | 153 | 12 |
|  | ул. Сосновая | Второстепенная улица в жилой застройке | реконструкция | 1 очередь | 129 | 12 |
|  | ул. Хвойная | Второстепенная улица в жилой застройке | реконструкция | 1 очередь | 531 | 12 |
|  | ул. Хвойная | Второстепенная улица в жилой застройке | строительство | 1 очередь | 198 | 12 |
|  | ул. Центральная | Основная улица в жилой застройке | реконструкция | 1 очередь | 603 | 15 |
|  | ул. Юбилейная | Основная улица в жилой застройке | реконструкция | 1 очередь | 671 | 15 |
|  | 35 | Второстепенная улица в жилой застройке | строительство | 1 очередь | 102 | 12 |
|  | 38 | Второстепенная улица в жилой застройке | строительство | 1 очередь | 145 | 12 |
|  | 42 | Второстепенная улица в жилой застройке | реконструкция | 1 очередь | 124 | 12 |
|  | 43 | Второстепенная улица в жилой застройке | реконструкция | 1 очередь | 395 | 12 |
|  | 46 | Второстепенная улица в жилой застройке | строительство | расчетный срок | 295 | 12 |
|  | 48 | Второстепенная улица в жилой застройке | строительство | расчетный срок | 261 | 12 |
|  | 49 | Второстепенная улица в жилой застройке | строительство | расчетный срок | 64 | 12 |
|  | 50 | Второстепенная улица в жилой застройке | строительство | расчетный срок | 102 | 12 |
|  | Итого по Кузьмоловскому городскому поселению: |  | реконструкция | первая очередь | 18591 |  |
|  |  |  | строительство | первая очередь | 13067 |  |
|  |  |  | реконструкция | расчетный срок | 7722 |  |
|  |  |  | строительство | расчетный срок | 11023 |  |

- 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам транспорта и дорожному хозяйству, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства представлена в таблице 11.

- Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, бюджета Всеволожского муниципального района Ленинградской области, бюджета Ленинградской области и внебюджетных источников.

- Таблица 11

- Укрупненная оценка необходимых инвестиций

- для реализации планируемых мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции

- объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения

- муниципального образования  «Кузьмоловское городское поселение»

- Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| - № п/п | - Наименование объекта, местоположение, - срок реализации в плановом периоде | - Значение объекта | - Мероприятие | - Объем необходимых инвестиций, - млн. руб. | - Объем необходимых инвестиций - по стадиям реализации мероприятия |  | - Объем необходимых инвестиций - по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - Местный бюджет | - Местный бюджет мун. района | - бюджет Лен. - области | - Внебюд-жетные средства |
|  |  |  |  |  | Проектно-сметные работы | строительство/реконструкция/кап. ремонт |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - 1. |  | - Объекты транспортной инфраструктуры местного значения поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Автомобильные дороги местного значения поселения | местного значения поселения | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - 1 этап: 2018 |  |  | - | - | - | - - | - - | - - | - - |
| - 1.2. | - 2-6 этап: 2019-2033 |  |  | 222,833 | 22,28 | 200,553 | - 22,28 | - - | - 175,553 | - 25,0 |
|  | - Всего |  |  | 222,833 | 22,28 | 200,553 | - 22,28 | - - | - 175,553 | - 25,0 |
| - 2. | - Объекты транспортной инфраструктуры местного значения поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 этап: 2018 | Местного значения поселения | Реконструкция | 9,184 | 0,9 | 8,284 | - 1,8 | - - | - 6,484 | - 0,9 |
|  | 2-6 этап: 2019-2033 |  |  | 175,007 | 15,0 | 160,007 | - 15,0 | - - | - 140,007 | - 20,0 |
|  | Всего | 131565* цену |  | 184,191 | 15,9 | 168,291 | - 16,8 | - - | - 146,493 | - 20,9 |

- 5. Целевые индикаторы программы

- Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития объектов транспортной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры отображены в таблице 12.

- Таблица 12

- Целевые индикаторы развития объектов транспортной инфраструктуры

| - № п/п | - Наименование индикатора | - Ед. измерения | - Факт | - 1 этап, 2018 | - 2-6 этап, 2019-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Протяженность объектов нового строительства | - м | - - | - - | - 24090 |
| - 2 | - Протяженность объектов, в отношении которых выполнены работы по реконструкции, всего | - м | - - | - 1312 | - 15000 |
| - 3 | - Соответствие параметров улично-дорожной сети поселения современным требованиям к параметрам улично-дорожной сети; | - % | - 25 | - 25 | - 50 |
| - 4 | - Протяженность велосипедных дорожек | - % | - - | - - | - - |
| - 5 | - Обеспеченность парковками (парковочными местами) в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и прогнозируемым уровнем автомобилизации | - % | - 40 | - 45 | - 60 |

- 6. Оценка эффективности мероприятий программы

Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, выполнена с точки зрения:

- достижения целей и задач Программы,

- социально-экономической эффективности,

- соответствия нормативам градостроительного проектирования: достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

- Предусмотренные мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения  не обеспечивают в полной мере формирование полноценной сбалансированной системы объектов транспортной инфраструктуры поселения и достижения расчетного уровня обеспеченности населения парковочными местами, показателями транспортной доступности и пассажирского обслуживания в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

- В настоящее время реализуется процедура разработки проекта изменений в генеральный план Кузьмоловского городского поселения, в составе которого будут определены необходимые мероприятия в отношении автомобильных дорог поселения, объектов обеспечения безопасности дорожного движения, транспортного обслуживания и хранения автомобилей, создание которых необходимо для решения вопросов местного значения поселения в полном объеме и реализации полномочий в части создания полноценной, сбалансированной системы объектов транспортной инфраструктуры поселения.

- К основным проблемам, подлежащим решению при разработке изменений в Генеральный план, относятся:

- - безопасность движения,

- - недостаточная плотность сети дорог,

- - неудовлетворительное техническое состояние улично-дорожной сети населенных пунктов, несоответствие требуемым техническим характеристикам, отсутствие необходимой ширины улиц в красных линиях;

- - отсутствие достаточного количества парковок для временного хранения автотранспорта в жилых, рекреационных и производственных территориях.

- - необходимость обустройства автомобильных дорог пешеходными дорожками (тротуарами), приведение в соответствие с установленными нормами уличного освещения.

- 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на  территории поселения

- Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения разработаны в целях:

- - приведения положений постановления постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов" в соответствие с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

- - совершенствования механизма взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в отношении вопросов развития объектов транспортной инфраструктуры,

- - совершенствования механизмов формирования и распоряжения средствами, необходимыми для развития объектов транспортной инфраструктуры.

- 7.1. Предложения по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов".

- 7.1.1. В целях приведения перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов", в соответствие с вопросами местного значения поселения, предусмотренными федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", предлагается исключить объекты транспортной инфраструктуры, не относящиеся к  полномочиям местного значения поселения.

- 7.1.2. Дополнить «Требования к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» требованием указания в «Перечне мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры» мероприятий об оборудовании таких объектов устройствами, обеспечивающими доступ маломобильных групп населения.

- 7.2. Предложение по разработке комплексных программ развития транспортной инфраструктуры органами государственной власти

- 7.2.1. Разработать постановление Правительства Российской Федерации о разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации комплексных программ развития транспортной инфраструктуры в отношении объектов транспортной инфраструктуры, размещение и развитие которых предусмотрено полномочиями органов государственной власти.

- Предусмотреть формирование комплексных программ развития транспортной инфраструктуры субъектов Российской Федерации на основе профильных государственных программ субъектов Российской Федерации и мероприятий, предусмотренных схемами территориального планирования субъектов Российской Федерации, в области объектов транспортной инфраструктуры.

- 7.3. Предложение по разработке комплексных программ развития транспортной инфраструктуры органами местного самоуправления муниципальных районов

- 7.3.1. Разработать постановление Правительства Российской Федерации о разработке органами местного самоуправления муниципальных районов комплексных программ развития транспортной инфраструктуры в отношении объектов транспортной инфраструктуры, размещение и развитие которых предусмотрено полномочиями органов местного значения муниципального района.

- Предусмотреть включение в перечень объектов транспортной инфраструктуры все объекты, размещение и развитие которых относится к вопросам местного значения муниципальных районов, предусмотренным федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в том числе объекты в области транспортной защиты населения и молодежной политики.

- Предусмотреть формирование комплексных программ развития транспортной инфраструктуры субъектов Российской Федерации на основе профильных государственных программ субъектов Российской Федерации и мероприятий, предусмотренных схемами территориального планирования субъектов Российской Федерации, в области объектов транспортной инфраструктуры.

- 7.4. Предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы и методической базы развития объектов транспортной инфраструктуры

- 7.4.1. Разработка профильных муниципальных программ по развитию объектов транспортной инфраструктуры

- В целях развития и повышения уровня качественных характеристик системы объектов транспортной инфраструктуры, предлагается:

- 7.4.1.1. Законодательно закрепить обязательную необходимость и сроки разработки профильных муниципальных программ муниципальными районами в отношении объектов транспортной инфраструктуры, с учетом полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов в отношении объектов, размещение и развитие которых отнесено к вопросам местного значения муниципального района федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- 7.4.1.2. Законодательно закрепить обязательную необходимость и сроки разработки профильных муниципальных программ городскими и сельскими поселениями, городскими округами в отношении объектов транспортной инфраструктуры, с учетом полномочий органов местного самоуправления поселений, городских округов в отношении объектов, размещение и развитие которых отнесено к вопросам местного значения городских и сельских поселений, городских округов федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- 7.4.2. Обеспечение гарантированного формирования полноценной инфраструктуры объектов транспортного облуживания и обеспечения, предназначенных для инвалидов и иных маломобильных групп населения, в том числе детей-инвалидов

- В целях обеспечения гарантированного формирования полноценной инфраструктуры объектов транспортного обслуживания, предназначенных для инвалидов и иных маломобильных групп населения, в том числе детей-инвалидов, предлагается:

- 7.4.2.1. Дополнить «Требования к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» требованием указания в «Перечне мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры» мероприятий об оборудовании таких объектов устройствами, обеспечивающими доступ маломобильных групп населения.

Приложение 1

Приложение 1.1

За площадь муниципального образования принята площадь соответствующего полигонального объекта цифровой картографической основы М 1:10000, полученная в ГИС MapInfo.

Соотношение численности населения моложе трудоспособного возраста (0-15) к численности населения в трудоспособном возрасте.

Соотношение численности нетрудоспособного населения к численности трудоспособного населения.

Соотношение лиц пенсионного возраста (старше трудоспособного возраста) к численности трудоспособного населения.

Сводное заключение о согласовании проекта № 45-3184/14 от 19.09.2014.

Сводное заключение от 14.08.2014 № 11320-ЕЧ/02.

Постановление о внесении изменений в генеральный план от 25.07.2016 № 181 в редакции постановления от 12.09.2016 № 220.