**Актуальная версия муниципальной программы**

 **«Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**на 2022-2024 годы»**

Утверждено Постановление №121 от 13.10.2021г

 (в ред. постановлений администрации от 15.11.2021 №141, от 18.07.2022 №70,

от 08.11.2022 №151)

**Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Кузьмоловское ГП» на 2022-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Кузьмоловского городского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы  | Финансово-экономический отдел |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Кузьмоловского городского поселения»; МКУ СОБР |
| Подпрограммы муниципальной программы  | Разработка подпрограмм не требуется |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.2. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состоянии, соответствующим нормативным требованиям. |
| Задачи муниципальной программ | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;поддержание дорог соответствующим категории дороги, путем содержания и усовершенствования дорог; повышение безопасности функционирования автомобильных дорог и внутридворовых проездов;сохранение протяженности соответствующих нормативным   требованиям дорог за счет ремонта дорог. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | обеспечить совершенствование автомобильных дорог местного значения, покрытий дворовых проездов и парковок; обеспечить безопасность жителей на дорогах поселения;развитие системы безопасности на дорогах поселения путем установки искусственных неровностей и дорожных знаков, нанесения дорожной разметки. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022 - 2024 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего – 3 546,5 тыс. руб. ОБ – 1 102,4 тыс. руб.МБ – 2 444,1 тыс. руб., в том числе по годам:2022 г. – 1 092,1тыс. руб.ОБ – 759,3 тыс. руб.МБ – 332,8 тыс. руб.;2023 г. – 1 234,4 тыс. руб.ОБ – 343,1 тыс. руб.МБ – 891,3 тыс. руб.;2024 г. – 1 220,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Повышение качества содержания автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории МО «Кузьмоловское городское поселение».2. Повышение уровня благоприятных условий проживания граждан.3. Повышение безопасности дорожного движения. |

**1. Характеристика текущего состояния** **развития автомобильных дорог в МО «Кузьмоловское ГП» с указанием основных проблем**

Территория МО Кузьмоловское городское поселение расположено в центральной части Всеволожского муниципального района Ленинградской области и граничит со следующими муниципальными образованиями: с востока - Всеволожским городским поселением, с юга – Новодевяткинским сельским поселением, с юга и юго-запада - Муринским сельским поселением, с запада -Бугровским сельским поселением, с севера - Токсовским городским поселением. Его площадь составляет 2352,9 га (за площадь муниципального образования принята площадь соответствующего полигонального объекта цифровой картографической основы М 1:10000, полученная в ГИС MapInfo). Численность населения на 1 января 2020 года составляет 10 965 человек.

В состав муниципального образования входят четыре населенных пункта: городской поселок Кузьмоловский – административный центр, деревня Кузьмолово, деревня Куялово, деревня Варкалово. Городское поселение расположено в 10 км от Санкт-Петербурга и в 26 км от Всеволожска (Токсовское шоссе, кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга, Рябовское шоссе).

Транспортное положение данной территории определяется двумя автомобильными дорогами регионального значения: «Санкт-Петербург – Матокса», «Юкки – Кузьмолово», и веткой железнодорожного сообщения «Санкт-Петербург - Приозерск» с железнодорожными станциями «Капитолово» и «Кузьмолово». Административный центр МО «Кузьмоловского городское поселение» — г.п. Кузьмоловское.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории городского поселения составляет 43,85 км., в том числе с твердым покрытием – 43,85 км., из них:

регионального значения – 12,325 км. ;

местного значения – 31,41 км., в том числе с твердым покрытием – 31,41 км.

Основной проблемой развития автомобильных дорог в МО «Кузьмоловское городское поселение» является недостаточный уровень развития дорожной сети. За последние годы резко выросло количество личного автомобильного транспорта, увеличение объемов строительства, в связи с этим транспортная сеть работает в режиме перегрузки. Подавляющее большинство автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах двухполосные. Это прямой ущерб скорости и безопасности движения, что способствует росту ДТП.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере развития автомобильных дорог в МО «Кузьмоловское городское поселение», описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития автомобильных дорог и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы**

Основным приоритетом и целью муниципальной политики является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры на территории МО «Кузьмоловское городское поселение».

Основными целями Программы являются:

сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров;

повышение транспортной доступности;

сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;

развитие системы безопасности на дорогах поселения путем установки искусственных неровностей и дорожных знаков, нанесения дорожной разметки;

обеспечение качественного содержания улично-дорожной сети, совершенствование покрытий дворовых проездов и парковок.

Задачи муниципальной программы:

развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;

поддержание дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания и усовершенствования дорог;

сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог за счет ремонта дорог.

Прогноз развития автомобильных дорог в МО «Кузьмоловское городское поселение» и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы:

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение качества содержания автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

повышение комфорта и удобства поездок.

**2.1. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей**

Конечными результатами реализации Программы являются:

Обеспечение качества и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Реализация мероприятий позволит обеспечить изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, а также позволит обеспечить достижение целей программы, в том числе: сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров, снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог; повышение транспортной доступности; сокращение числа дорожно-транспортных происшествий; обеспечение качественного содержания улично-дорожной сети, совершенствование покрытий дворовых проездов и парковок.

**3. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий муниципальной программы и результатов их выполнения с обобщенными показателями муниципальной программы**

В результате выполнения программы предполагается достичь следующих показателей:

обеспечить совершенствование автомобильных дорог местного значения, покрытий дворовых проездов и гостевых автостоянок;

обеспечить безопасность жителей на дорогах поселения;

развитие системы безопасности на дорогах поселения путем установки искусственных неровностей и дорожных знаков, нанесения дорожной разметки.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и безопасностью на дорогах, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и неувеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог».

**Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель программы | Задача программы | Показатель (индикатор), соответствующий задаче и цели | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) |
| Базовый период (2022 год) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Расходы бюджета по проведению кап. ремонта, ремонта, строительства, а/дорог на территории МО, содержанию и оборудованию, а/дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям. | Поддержание в нормативном состоянии дорог и улиц на территории поселения МО «Кузьмоловское городское поселение»  | Количество | Шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2. | Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги ул. Новая, (от дома № 7 в южном направлении) в дер. Кузьмолово Всеволожского района Ленинградской области. | Приведение в нормативное состояние дорог | Протяженность | м | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома №9а по ул.Школьная в г.п.Кузьмоловский | Повышение качества дорожного покрытия | Размер | м2 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги на ул.Ленинградское шоссе (от трассы «Санкт-Петербург – Матокса до д.376) дер.Кузьмолово | Приведение в нормативное состояние дорог | Протяженность | м | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| 5. | Экспертиза проектно-сметной документации | Подготовка документации для ремонта дорожного покрытия | Количество | Шт. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6. | Строительный надзор | Подготовка документации для ремонта дорожного покрытия | Количество | Шт. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |

**3.1. Информация по ресурсному обеспечению**

**муниципальной программы**

Обеспечение финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» - 3 546,5 тыс. руб. в том числе по годам:

1. г. – 1 092,1 тыс. руб. (ОБ – 759,3 тыс. руб., МБ – 332,8 тыс. руб.)

2023г. – 1 234,4 тыс. руб. (ОБ – 343,1 тыс. руб., МБ – 891,3 тыс. руб.)

2024г. – 1 220,0 тыс. руб.

**4. План мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы | Год реализации | Сумма расходов (руб.) | Ответственный исполнитель мероприятия |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы бюджета по проведению кап. ремонта, ремонта, строительства, а/дорог на территории МО, содержанию и оборудованию, а/дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям. | 2022 | 0 | - | - | - | Администрация МО «Кузьмоловское ГП» |
| 2023 | 0 | - | - | - |
| 2024 | 1 000 000,00 | - | - | 1 000 000,00 |
| Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги ул. Новая, протяженностью 156 м (от дома № 7 в южном направлении) в дер. Кузьмолово Всеволожского района Ленинградской области. | 2022 | 649 988,40 | - | 339 300,00 | 310 688,40 | Комитет по местному самоуправлению, межконфессиональным отношениям ЛО, Администрация МО «Кузьмоловское ГП» (147-оз) МКУ СОБР |
| 2023 | 0 | - | - | - |
| 2024 | 0 | - | - | - |
| Ремонт дворовой территории многоквартирного дома №9а по ул.Школьная в г.п.Кузьмоловский | 2022 | 442 105,27 | - | 420 000,00 | 22 105,27 | Комитет финансов Ленинградской области, Администрация МО «Кузьмоловское ГП»; МКУ СОБР |
| 2023 | 0 | - | - | - |
| 2024 | 0 | - | - | - |
| Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги на ул.Ленинградское шоссе (от трассы «Санкт-Петербург – Матокса до д.376) дер.Кузьмолово | 2022 | 0 | - | - | - | Комитет финансов Ленинградской области, Администрация МО «Кузьмоловское ГП» |
| 2023 | 1 014 368,40 | - | 343 100,00 | 671 268,40 |
| 2024 | 0 | - | - | - |
| Расходы бюджета по проектированию и экспертизе объектов благоустройства | 2022 | 0 | - | - | - | Администрация МО «Кузьмоловское ГП» |
| 2023 | 120 000,00 | - | - | 120 000,00 |
| 2024 | 120 000,00 | - | - | 120 000,00 |
| Расходы бюджета по строительному надзору за объектами благоустройства | 2022 | 0 | - | - | - | Администрация МО «Кузьмоловское ГП» |
| 2023 | 100 000,00 | - | - | 100 000,00 |
| 2024 | 100 000,00 | - | - | 100 000,00 |
| Итого  |  | 3 546 462,07 |  | 1 102 400,00 | 2 444 062,07 |  |

**5. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится администрацией МО «Кузьмоловское городское поселение», в соответствии постановлением администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24.11.2020 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Эффективность реализации программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

 Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, километрах и ином измерении.

Значение индекса определяется путем соотношения показателя на начало реализации программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из следующих показателей индекса:

- при эффективности 90% и более - с высоким уровнем;

- при эффективности 70-90% - с удовлетворительным уровнем;

- при эффективности менее 70% - с неудовлетворительным уровнем.