**Актуальная версия**

**муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**на 2024-2026 годы»**

Утверждено Постановление №518 от 30.10.2023г

(в ред. постановлений администрации от 04.07.2024 №346)

**Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**на 2024-2026 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация МО Кузьмоловского ГП |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансово-экономический отдел |
| Участники муниципальной программы | Администрация МО Кузьмоловского ГП;  МКУ «СОБР» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Разработка подпрограмм не требуется |
| Цели муниципальной программы | - развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.  - поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состоянии, соответствующим нормативным требованиям |
| Задачи муниципальной программ | -развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;  - поддержание дорог соответствующим категории дороги, путем содержания и усовершенствования дорог;  - повышение безопасности функционирования автомобильных дорог и внутридворовых проездов;  - сохранение протяженности соответствующих нормативным   требованиям дорог за счет ремонта дорог |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - обеспечить совершенствование автомобильных дорог местного значения, покрытий дворовых проездов и парковок;  - обеспечить безопасность жителей на дорогах поселения;  - развитие системы безопасности на дорогах поселения путем установки искусственных неровностей и дорожных знаков, нанесения дорожной разметки. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024 - 2026 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего: 24 677,0 тыс. руб. в том числе по годам:  2024 г. – МБ – 20 895,6 тыс. руб.;  2025 г. – МБ - 1 890,7 тыс. руб.;  2026 г. - МБ – 1 890,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Повышение качества содержания автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории МО Кузьмоловское городское поселение.  2. Повышение уровня благоприятных условий проживания граждан.  3. Повышение безопасности дорожного движения. |

**1. Характеристика текущего состояния** **развития автомобильных дорог в МО Кузьмоловское ГП с указанием основных проблем**

МО Кузьмоловское ГП расположено в центральной части Всеволожского муниципального района Ленинградской области и граничит со следующими муниципальными образованиями: с востока –МО «Всеволожский муниципальный район», с юга –МО «Новодевяткинское сельское поселение», с юга и юго-запада – МО «Муринское городское поселение», с запада – МО «Бугровское сельское поселение», с севера – МО «Токсовское городское поселение».

Площадь МО Кузьмоловское ГП составляет 2352,9 га (за площадь муниципального образования принята площадь соответствующего полигонального объекта цифровой картографической основы М 1:10000, полученная в ГИС MapInfo).

Численность населения на 1 января 2023 года составляет 13 532 человек.

В состав муниципального образования входят четыре населенных пункта: городской поселок Кузьмоловский – административный центр, деревня Кузьмолово, деревня Куялово, деревня Варкалово. Городское поселение расположено в 10 км от Санкт-Петербурга и в 26 км от Всеволожска (Токсовское шоссе, кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга, Рябовское шоссе).

Транспортное положение данной территории определяется двумя автомобильными дорогами регионального значения: 41К-065 «Санкт-Петербург – Матокса», 41К-075 «Юкки – Кузьмолово», и веткой железнодорожного сообщения «Санкт-Петербург - Приозерск» с железнодорожными станциями «Капитолово» и «Кузьмолово».

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 19,68 км., в том числе с твердым покрытием – 19,68 км.

Основной проблемой развития автомобильных дорог на территории МО Кузьмоловское ГП является недостаточный уровень развития дорожной сети. За последние годы резко выросло количество личного автомобильного транспорта, увеличились объемы строительства, в связи с этим транспортная сеть работает в режиме перегрузки. Подавляющее большинство автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах двухполосные. Это прямой ущерб скорости и безопасности движения, что способствует росту ДТП.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере развития автомобильных дорог в МО Кузьмоловское ГП, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития автомобильных дорог и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы**

Основным приоритетом и целью муниципальной политики является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры на территории МО Кузьмоловское ГП:

Основными целями Программы являются:

- сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров;

- повышение транспортной доступности;

- сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;

- развитие системы безопасности на дорогах поселения путем установки искусственных неровностей и дорожных знаков, нанесения дорожной разметки;

-обеспечение качественного содержания улично-дорожной сети, совершенствование покрытий дворовых проездов и парковок.

Задачи муниципальной программы:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;

- поддержание дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания и усовершенствования дорог;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог за счет ремонта дорог.

Прогноз развития автомобильных дорог в МО Кузьмоловское ГП и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы:

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение качества содержания автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- повышение комфорта и удобства поездок.

**2.1. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей**

Конечными результатами реализации Программы являются:

- обеспечение качества и безопасности дорожного движения на территории МО Кузьмоловское ГП.

- реализация мероприятий позволит обеспечить изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, а также позволит обеспечить достижение целей программы, в том числе: сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров, снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог; повышение транспортной доступности; сокращение числа дорожно-транспортных происшествий; обеспечение качественного содержания улично-дорожной сети, совершенствование покрытий дворовых проездов и парковок.

**3. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий муниципальной программы и результатов их выполнения с обобщенными показателями муниципальной программы**

В результате выполнения программы предполагается достичь следующих показателей:

- обеспечить совершенствование автомобильных дорог местного значения, покрытий дворовых проездов и гостевых автостоянок;

- обеспечить безопасность жителей на дорогах поселения;

- развитие системы безопасности на дорогах поселения путем установки искусственных неровностей и дорожных знаков, нанесения дорожной разметки.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и безопасностью на дорогах, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог».

**3.1. Информация по ресурсному обеспечению**

**муниципальной программы**

Обеспечение финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета МО Кузьмоловское ГП - 24 677,0 тыс. руб. в том числе по годам:

2024 г. – МБ - 20 895,6 тыс. руб.;

2025 г. – МБ - 1 890,7 тыс. руб.;

2026 г. - МБ – 1 890,7 тыс. руб.

**Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель программы | Задача программы | Показатель (индикатор), соответствующий задаче и цели | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) | | |
| Базовый период (2024 год) | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям на территории МО Кузьмоловское ГП | Поддержание в нормативном состоянии дорог и улиц на территории поселения МО Кузьмоловское ГП | Объем | м3 | 1300 | 650 | 650 |
| 2. | Нанесение дорожной разметки на территории МО Кузьмоловское ГП | Поддержание в нормативном состоянии дорог и улиц на территории поселения МО Кузьмоловское ГП | Количество пешеходных переходов | Шт. | 27 | 27 | 27 |
| 3. | Составление и экспертиза проектно-сметной документации | Подготовка документации для ремонта дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | Количество | Шт. | 12 | 2 | 2 |
| 4. | Строительный надзор | Подготовка документации для ремонта дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | Количество | Шт. | 8 | 2 | 2 |
| 5. | Постановка на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения | Выявление и постановка на кадастровый учет бесхозяйных автомобильных дорог | Количество | Шт. | 3 | 3 | 3 |
| 6. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | Обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения, получение данных о техническом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Количество | Ед. | 0 | 3 | 3 |
| 7. | Ремонт дорожного покрытия на территории МО Кузьмоловское ГП | Приведение дорог в нормативное состояние | Протяженность | м | 1315 | 0 | 0 |

1. **План мероприятий муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы | Год реализации | Сумма расходов (руб.) | | | | Ответственный исполнитель мероприятия |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы бюджета по проведению текущих ремонтных работ а/дорог на территории МО Кузьмоловское ГП, содержанию и оборудованию, а/дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям | 2024 | 2 395 633,29 | - | 0 | 2 395 633,29 | Администрация МО Кузьмоловское ГП, МКУ "СОБР" |
| 2025 | 1 390 700,00 | - | 0 | 1 390 700,00 |
| 2026 | 1 390 700,00 | - | 0 | 1 390 700,00 |
| Экспертиза проектно-сметной документации | 2024 | 600 000,00 | - | 0 | 600 000,00 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2025 | 200 000,00 | - | 0 | 200 000,00 |
| 2026 | 200 000,00 | - | 0 | 200 000,00 |
| Строительный надзор | 2024 | 600 000,00 | - | 0 | 600 000,00 | Администрация МО Кузьмоловское ГП, МКУ "СОБР" |
| 2025 | 100 000,00 | - | 0 | 100 000,00 |
| 2026 | 100 000,00 | - | 0 | 100 000,00 |
| Постановка на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2024 | 100 000,00 | - | 0 | 100 000,00 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2025 | 100 000,00 |  | 0 | 100 000,00 |
| 2026 | 100 000,00 | - | 0 | 100 000,00 |
| Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2024 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2025 | 100 000,00 | - | 0 | 100 000,00 |
| 2026 | 100 000,00 | - | 0 | 100 000,00 |
| Ремонт проезда между гостевыми парковочными местами в районе д.6 по ул.Победы в гп Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область | 2024 | 195 066,71 | - | 0 | 195 066,71 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2025 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |
| Ремонт дороги ул. Детская в деревня Кузьмолово, Кузьмоловское городское поселение, Всеволожский район, Ленинградская область | 2024 | 10 026 793,85 | - | 0 | 10 026 793,85 | Администрация МО Кузьмоловское ГП, КФ Всеволожского муниципального района Ленинградской области, МКУ "СОБР" |
| 2025 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |
| Расширение проезжей части по ул. Пионерская, 1 в г. п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 2024 | 1 513 920,90 | - | 0 | 1 513 920,90 | Администрация МО Кузьмоловское ГП, КФ Всеволожского муниципального района Ленинградской области, МКУ "СОБР" |
| 2025 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |
| Расширение проезжей части в районе дома 5 по ул. Пионерская в г.п. Кузьмоловский | 2024 | 1 362 564,42 | - | 0 | 1 362 564,42 | Администрация МО Кузьмоловское ГП, КФ Всеволожского муниципального района Ленинградской области, МКУ "СОБР" |
| 2025 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |
| Ремонт дворового проезда в районе дома по ул. Железнодорожная, 18а в г.п. Кузьмоловский | 2024 | 2 164 264,94 | - | 0 | 2 164 264,94 | Администрация МО Кузьмоловское ГП, КФ Всеволожского муниципального района Ленинградской области, МКУ "СОБР" |
| 2025 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |
| Ремонт дорожного покрытия по адресу: д. Куялово, ул. Хвойная | 2024 | 1 937 342,59 | - | 0 | 1 937 342,59 | Администрация МО Кузьмоловское ГП, МКУ "СОБР" |
| 2025 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |
| Итого |  | 24 676 986,70 |  | 0 | 24 676 986,70 |  |

**5. Методика оценки эффективности муниципальной программы.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится администрацией МО Кузьмоловское ГП, в соответствии постановлением администрации муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24.11.2020 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Эффективность реализации программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, километрах и ином измерении.

Значение индекса определяется путем соотношения показателя на начало реализации программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из следующих показателей индекса:

- при эффективности 90% и более - с высоким уровнем;

- при эффективности 70-90% - с удовлетворительным уровнем;

- при эффективности менее 70% - с неудовлетворительным уровнем.