**АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**на 2024-2026 годы»**

Утверждено Постановление №515 от 30.10.2023г

(в ред. постановления администрации от 24.01.2024 №15; от 16.04.2024 №238)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**на 2024-2026 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы» (далее - Программа) | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Кузьмоловского городского поселения | |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансово-экономический отдел | |
| Участники муниципальной программы | Исполнители работ по выполнению мероприятий отобранные в результате проведения конкурсных процедур, специалисты администрации муниципального образования Кузьмоловское городское поселение | |
| Подпрограммы муниципальной программы | Разработка подпрограмм не требуется | |
| Цели муниципальной программы | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения;  Модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности;  Предупреждение ситуаций, связанных с  нарушением функционирования объектов  жилищно-коммунального хозяйства;  Улучшение санитарно-гигиенической обстановки в поселении.  Развитие инженерной инфраструктуры системы газоснабжения. | |
| Задачи муниципальной программ | Замена ветхих и аварийных участков инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.  Подготовка объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный период.  Улучшение санитарно-гигиенической обстановки на территории муниципального образования. | |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  Снижение показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.  Ввод в эксплуатацию новой блочно-модульной газовой котельной.  Увеличение доли населения природным газом. | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024 - 2026 годы | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет в бюджете МО Кузьмоловское ГП  – 129 622,0 тыс. руб.:  ОБ – 102 221,3 тыс. руб.  МБ – 27 400,7 тыс. руб.  в том числе по годам:  2024 год:  МБ – 5 720,0 тыс. руб.,  ОБ – 0,0 тыс. руб.;  2025 год:  МБ –16 183,8 тыс. руб.;  ОБ - 83 935,0 тыс. руб.;  2026 год:  МБ- 5 496,9 тыс. руб.;  ОБ- 18 286,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты, реализации муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности инженерных систем теплоснабжения.  Сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях.  Обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.  Обеспечение населенных пунктов природным газом.  Улучшение санитарно-гигиенической обстановки на территории муниципального образования | |

**1. Характеристика текущего состояния с указанием основных проблем сферы развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области** Инженерные сети теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения на территории населенных пунктов частично находятся в изношенном состоянии и не соответствуют техническим требованиям, в связи, с чем возникают аварийные ситуации на сетях.  
 Общая протяженность сетей на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области: водопроводных сетей – 14,083 км; тепловых сетей в однотрубном исполнении- 44,844 км; канализационных сетей – 19,874 км; электрических сетей – 26,6 км.

Под системой инженерно-коммунальной инфраструктуры настоящей программы понимается комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам тепло- электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства.

Высокий уровень износа сооружений и сетей практически по всем видам инженерной инфраструктуры обусловливает риск снижения качества и надежности обеспечения потребителей энергией и коммунальными ресурсами в долгосрочной перспективе. В этой связи, необходимо проведение реконструкции систем коммунальной инфраструктуры опережающими темпами, с возможностью снижения показателя износа.

Коммунальная инфраструктура муниципального образования Кузьмоловское городское поселение обладает следующими характеристиками.

Водоснабжение муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» характеризуется следующими показателями:

- источником централизованного водоснабжения г. п. Кузьмоловский и дер. Кузьмолово является Ладожское озеро;

- водозаборные сооружения и насосная станция 1-го подъема расположены в районе пос. им. Морозова (бухта Петрокрепость), забор воды производится ООО «Аква Норд-Вест»;

- водопроводные очистные сооружения (далее-ВОС) посёлка морально и физически устарели, износ сооружений составляет более 76,3%, на ВОС не работает реагентное хозяйство с 2003 года;

- насосная станция 3-го подъема построена в 1967 г., износ составляет 90%;

- общая протяженность водопроводных сетей Кузьмоловского городского поселения составляет 14,083 км.;

- водопроводные сети в Кузьмоловском городском поселении проложены из чугунных, стальных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 32 до 400 мм.

Основные проблемы в водоснабжения.

Водопроводная вода, подаваемая потребителям Кузьмоловского городского поселения, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по содержанию железа и мутности.

Теплоснабжение муниципального образования Кузьмоловское городское поселение характеризуется следующими показателями:

- централизованным теплоснабжением в Кузьмоловском городском поселении охвачено большинство жилых и общественных зданий.

- основным источником тепловой энергии, для нужд централизованного теплоснабжения, отпуска тепла для жилых домов и объектов социально-бытового назначения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение, является газовая котельная № 18, эксплуатирующей организации ООО «ГТМ-теплосервис», введённая в эксплуатацию в 50-х годах прошлого столетия в качестве производственной котельной градообразующего предприятия ГИПХ. Котельная расположена в районе ст. Капитолово.

- котельная № 18 в г. п. Кузьмоловский по назначению тепловой нагрузки относится к смешанному типу, являясь промышленно-отопительной.

- трубопроводы тепловых сетей – подземные канальные и без канальные, надземные, год ввода в эксплуатацию – 1967 г.;

- общая протяженность трубопроводов тепловых сетей от котельных составляет 46844 м в однотрубном исчислении;

- режим работы сетей котельной – круглогодичный (отопление и горячее водоснабжение).

При отсутствии практической возможности и нецелесообразности использования в качестве источника централизованного теплоснабжения котельной №18, планируется производство работ по закрытию данной котельной в 2024-2026 году.

В связи с этим в 2022 году заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В рамках концессионного соглашения будет построена новая (газовой) блочно-модульной котельной мощностью 30 МВт в г. п. Кузьмоловский (участок №141).

Ввод в эксплуатацию новой блочно-модульной газовой котельной запланирован на 2024 год.

Основные проблемы в теплоснабжении.

Организации качественного теплоснабжения Кузьмоловского городского поселения присущи следующие проблемы:

- длительная эксплуатация магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, и как следствие, значительный износ трубопроводов;

- коммунальные инженерные системы построены без учета современных требований к энергоэффективности;

- отсутствие приборов учета тепловой энергии у большинства потребителей.

- низкий КПД котельной №18, физическое и моральное старение и высокий процент износа оборудования котельной.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Газоснабжение муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» характеризуется следующими показателями:

- в настоящее время газоснабжение природным сетевым газом Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района (г. п. Кузьмоловский, дер. Куялово, дер. Кузьмолово) обеспечивается от существующей ГРС «Кузьмолово», расположенной на территории г. п. Кузьмоловский. Подвод природного газа к газораспределительной станции осуществляется по газопроводу – отводу от магистрального газопровода «Белоусово-Ленинград».

- система газоснабжения природным сетевым газом в дер. Варкалово в настоящее время не развита.

По данным администрации Кузьмоловского городского поселения количество газифицированных квартир в поселении составляет 4930, количество домовладений (г.п. Кузьмоловский (микрорайоны «Надежда» и «Небо»), дер. Куялово, дер. Кузьмолово) – 565.

По прилегающей территории также проходит магистральный газопровод «Конная Лахта».

Основные проблемы в газоснабжении.

Система газоснабжение Кузьмоловского городского поселения развита на уровне показателей сопоставимых с другими муниципальными образованиями второго уровня в Ленинградской области. Объем газа, доступного для потребления, достаточен для развития территории поселения.

Основная проблема – недостаточная развитость сетей для нужд нового строительства.

**2.Приоритеты и цели политики в сфере развития ЖКХ, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы**

Основными целями и приоритетами программы являются:

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан;

- улучшение комфортности проживания населения за счет повышения инженерного обустройства населенных пунктов и предоставления возможности использования природного газа для обеспечения предоставления коммунальных услуг надлежащего качества;

- улучшение качества предоставления коммунальных услуг и повышение комфортности проживания населения за счет развития муниципальных объектов теплоснабжения;

- сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия;

- строительство и ввод в эксплуатацию новой блочно-модульной котельной мощностью 30 МВт в г. п. Кузьмоловский (участок №141), включая проектно-изыскательные работы (концессия).

**2.1. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующие целевое состояние изменения состояния уровня качества жизни населения, социальной сферы, экономики общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере ЖКХ**

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов и развития объектов теплоснабжения и тепловых сетей;

- обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения, расположенных на территории муниципального образования объектов уличного освещения за счет замены проводов на СИП, применения энергоэффективных, имеющих больший срок службы, электроприборов;

- дальнейшее развитие системы газоснабжения населенных пунктов с целью планомерного снижения числа домов необеспеченных природным газом;

- обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354;

- улучшение санитарно-гигиенической обстановки на территории муниципального образования.

**3.Перечень целевых показателей муниципальной программы.**

В соответствии с приложением к муниципальной программе – исполнение утвержденных мероприятий.

**Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель программы | Задача программы | Показатель (индикатор), соответствующий задаче и цели | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) | | |
| Базовый период (2024 год) | 2025 год | 2026год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Администрация МО Кузьмоловское ГП | | | | | | | |
| 1. | Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт в г.п. Кузьмоловский (участок №141). | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС | Количество | Ед. | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок | Улучшение санитарно-гигиенической обстановки в поселении | Количество | Ед. | 0 | 2 | 1 |
| 3. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Улучшение санитарно-гигиенической обстановки в поселении | Количество | Ед. | 0 | 0 | 6 |
| 4. | Техническое обслуживание наружных газопроводов, оборудования и сооружений на газопроводах | ТО газопроводов | Количество объектов | Шт. | 7 | 7 | 7 |
| 5. | Проектирование и экспертиза объектов, оценка | Подготовка документации для ремонта и строительства | Количество | Шт. | 4 | 4 | 4 |
| 6. | Строительный надзор за объектами | Подготовка документации для ремонта и строительства | Количество | Шт. | 4 | 4 | 4 |
| 7. | Расходы на содержание объектов жилого фонда | Оплате взноса на капитальный ремонт | Количество | Кв.м | 6803,31 | 6700 | 6700 |
| 8. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Количество | Ед. | 2 | 2 | 2 |

**3.1. Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей муниципальной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение**

В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 - 2026 годы» оценка влияния внешних факторов, влияющих на достижение целевых показателей не требуется, в связи с их незначительностью в рамках производственного процесса, процесса строительства либо реконструкции.

Выполнение мероприятий программы позволит:

- обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов в населенных пунктах за счет строительства новой (газовой) котельной мощностью 30МВт с сетями инженерно-технического обеспечения;

- обеспечить надежное электроснабжение расположенных на территории МО объектов уличного освещения за счет замены проводов на СИБ, применения энергоэффективных, имеющих больший срок службы, электроприборов;

- уменьшить технологические потери тепловой энергии по тепловым сетям, что повысит уровень подачи теплоснабжения;

- добиться повышения качества предоставляемых жителям коммунальных услуг;

- улучшить санитарно-гигиеническую обстановку на территории муниципального образования.

**3.2. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета Ленинградской области и прочих источников в разрезе программ, а также по годам реализации муниципальной программы**

В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 - 2026 годы» предусмотреть финансирование.

Объем бюджетных ассигнований программы составляет в бюджете МО Кузьмоловское ГП – 129 622,0 тыс. руб.:

ОБ – 102 221,3 тыс. руб.

МБ – 27 400,7 тыс. руб.

в том числе по годам:

2024 год:

МБ – 5 720,0 тыс. руб.,

ОБ – 0,0 тыс. руб.;

2025 год:

МБ –16 183,8 тыс. руб.;

ОБ - 83 935,0 тыс. руб.;

2026 год:

МБ- 5 496,9 тыс. руб.;

ОБ- 18 286,3 тыс. руб.

1. **План мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы | Год реализации | Сумма расходов (руб.) | | | | Ответственный исполнитель мероприятия |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Администрация МО Кузьмоловское ГП** | | | | | | |
| Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский (участок № 141), включая проектно-изыскательские работы, по концессионному соглашению |  | 0 | - | 0 | 0 | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2024 |
|  | 0 | - | 0 | 0 |
| 2025 |
|  | 0 | - | 0 | 0 |
| 2026 |
| Ликвидация несанкционированных свалок г.п.Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | 0 | - | 0 | 0 | Комитет Ленинградской области по обращению с отходами, Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2024 |
|  | 97 598 840,00 | - | 83 935 000,00 | 13 663 840,00 |
| 2025 |
|  | 18 472 120,40 | - | 15 886 000,00 | 2 586 120,40 |
| 2026 |
| Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2024 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | Комитет Ленинградской области по обращению с отходами, Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2025 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 791 080,00 | - | 2 400 300,00 | 390 780,00 |
| Проектирование и экспертиза объектов, оценка |  | 210 000,00 | - | 0 | 210 000,00 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2024 |
|  | 210 000,00 | - | 0 | 210 000,00 |
| 2025 |
| 2026 | 210 000,00 | - | 0 | 210 000,00 |
| Строительный надзор за объектами |  | 210 000,00 | - | 0 | 210 000,00 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2024 |
|  | 210 000,00 | - | 0 | 210 000,00 |
| 2025 |
|  | 210 000,00 | - | 0 | 210 000,00 |
| 2026 |
| Расходы на содержание объектов жилого фонда, оплате взноса на капитальный ремонт |  | 1 000 000,00 | - | 0 | 1 000 000,00 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2024 |
|  | 1 000 000,00 | - | 0 | 1 000 000,00 |
| 2025 |
|  | 1 000 000,00 | - | 0 | 1 000 000,00 |
| 2026 |
| Техническое обслуживание наружных газопроводов, оборудования и сооружений на газопроводах |  | 362 008,49 | - | 0 | 362 008,49 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2024 |
|  | 300 000,00 | - | 0 | 300 000,00 |
| 2025 |
|  | 300 000,00 | - | 0 | 300 000,00 |
| 2026 |
| Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 2024 | 737 991,51 | - | 0 | 737 991,51 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2025 | 800 000,00 | - | 0 | 800 000,00 |
| 2026 | 800 000,00 | - | 0 | 800 000,00 |
| Техническое обследование сетей и объектов водоснабжения | 2024 | 3 200 000,00 | - | 0 | 3 200 000,00 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2025 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |
| Итого по администрации |  | 129 622 040,40 | 0,00 | 102 221 300,00 | 27 400 740,40 |  |

**5. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится администрацией МО Кузьмоловское городское поселение, в соответствии постановлением администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24.11.2020 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Эффективность реализации программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, километрах и ином измерении.

Значение индекса определяется путем соотношения показателя на начало реализации программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из следующих показателей индекса:

- при эффективности 90% и более - с высоким уровнем;

- при эффективности 70-90% - с удовлетворительным уровнем;

- при эффективности менее 70% - с неудовлетворительным уровнем.