
[image: ]
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



27 марта 2025 года                                                                                                         № 105  
г. п. Кузьмоловский

О проведении месячника
по благоустройству и санитарной очистке
территории муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                           «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и Правилами благоустройства муниципального образования Кузьмоловское городского поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 14.02.2019 № 93 администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Провести месячник по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в период с 17.04.2025 года по 17.05.2025 года.
2. Провести на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в рамках месячника субботник 25 апреля 2025 года.
3. Создать штаб по организации и проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение 1).
4. Утвердить план основных мероприятий по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение 2).
5. Руководителям организаций, расположенных на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, разработать планы проведения месячника и субботника по благоустройству и санитарной очистке территорий, согласно установленным нормам.
6.  Предоставить в администрацию муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, сведения об объемах работ, выполненных в ходе проведения субботника и месячника - до 14.05.2025 года (Приложение 3).
7.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                           И.о. директора МКУ «Содержание, благоустройство и развитие» муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области - Фролова Д. Я.


Врио главы администрации                                                                             О. В. Стесикова




























Приложение № 1 
к постановлению администрации 
от 27.03.2025 № 105
Штаб по проведению месячника 
по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  

Начальник штаба:
Кобзев Д. В.- глава администрации МО Кузьмоловское ГП.
Заместитель начальника штаба:
Фролов Д. Я.-И. о. директора МКУ «Содержание, благоустройство и развитие»                                 МО Кузьмоловское ГП;
Состав штаба: 
Представители:
-    муниципальных казенных учреждений;
- управляющих компаний по управлению многоквартирными домами (далее-УК), товариществ собственников жилья (далее-ТСЖ), товариществ собственников недвижимости (далее-ТСН), жилищно-строительных кооперативов (далее-ЖСК).
- образовательных учреждений (школа, детские сады, учреждения дополнительного образования).
- филиала ЛОГАУ «Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения» в пос. Кузьмоловский;
-  старосты д. Куялово, д. Кузьмолово;
- председатели садовых некоммерческих товариществ, огородных некоммерческих товариществ «Варколово 1», «Варколово 2», «Прогресс», «Аудио», «Овраги»;
-   ГП «КИРИШСКОЕ ДРСУ»;
-   КГСК «Лада»;
- предприятий в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения: ООО «ГТМ-теплосервис», ООО «ТеплоТехника», ООО «Северо-Запад Инжиниринг», АО «Инжерно-энергетический комплекс».
- промышленных предприятий, индивидуальных предпринимателей осуществляющих свою деятельность на территории МО Кузьмоловское ГП.
















 Приложение № 2 
к постановлению администрации 
от 27.03.2025 № 105
План мероприятий
по проведению месячника и субботника по благоустройству и санитарной очистке
территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

	№
п/п
	Мероприятие
	Время
проведения
	Ответственный
(по согласованию)

	1
	Заседание штаба по организации месячника
	17.04.2025

	Кобзев Д. В.
Фролов Д. Я.


	2
	Благоустройство и санитарная очистка территорий организациями, расположенными на территории
МО Кузьмоловское ГП
(по планам организаций)
	15.04.2025
15.05.2025
	Руководители предприятий, организаций

	3
	Санитарная очистка территории КГСК «Лада»,
ул. Заводская,
	17.04.2025
17.05.2025
	
Андреев О.А.


	4
	Проведение субботника на территории поселения 
и подведение итогов
(по отдельному плану)
	25.04.2025
	Фролов Д. Я.
Представители УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК

	5
	Благоустройство и санитарная очистка территории
г. п. Кузьмоловский
(по отдельному плану)
	17.04.2025
17.05.2025
	Фролов Д. Я.
Представители УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК

	6
	Благоустройство и санитарная очистка территории частного сектора дер. Куялово, дер.Кузьмолово
(по отдельному плану)
	17.04.2025
17.05.2025
	Романенко А.А.
Анохин С.В.

	7
	Благоустройство и санитарная очистка территории частного сектора СНТ «Варколово 1», СНТ «Варколово 2», СНТ «Прогресс», СНТ «Аудио» 
(по отдельному плану)
	17.04.2025
17.05.2025
	Бриц Г. П.
Лобас И. С.
Понамарев Ю.Ф.
Васина С. В.

	8
	Контроль выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке территории МО Кузьмоловское ГП
	17.04.2025
17.05.2025
	Кобзев Д. В.
Фролов Д.Я.

	9
	Заседание штаба по подведению итогов выполненных работ
	[bookmark: _GoBack]20.05.2025
	Кобзев Д. В.
Фролов Д.Я.













Приложение № 3 
к постановлению администрации 
от 27.03.2025 № 105

Отчет
об объемах работ, выполненных в ходе проведения субботника и месячника
на территории МО Кузьмоловское ГП

	Место проведения мероприятия
	Количество участников
	Территории 
(м2)
	Уборка памятных мест, мемориалов, воинских захоронений и т.д. (ед.)
	Объем собранных отходов (м3)
	Восстановление и ремонт малых архитектурных форм
	Посадка деревьев, кустарников, цветов (шт.)
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