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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 мая 2025 года




                                                      № 188
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении плана подготовки 
к отопительному периоду 2025-2026 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2024 года № 311-Ф3                         «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 2234 от 13.11.2024 года «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. в сфере теплоснабжения на территории на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
  2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
 Глава администрации                                                                             Д. В. Кобзев

Приложение 1
к постановлению от 12 мая 2025 № 188 
ПЛАН
подготовки муниципального образования Кузьмоловское городское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
к отопительному периоду 2025 – 2026 годов
1.Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов:
1.1. Отопительный период 2021-2022г.г.

Количество потребителей (объектов), подключенных к тепловым сетям: 107
Длительность отопительного периода, сутки: 242.
Аварийные ситуации 
1.2. Отопительный период 2022-2023г.г.

Количество потребителей (объектов), подключенных к тепловым сетям:107
Длительность отопительного периода, сутки: 243.
Аварийные ситуации на внешних сетях-50, на внутренних-10.
1.3. Отопительный период 2023-2024г.г.

Количество потребителей (объектов), подключенных к тепловым сетям:107
Длительность отопительного периода, сутки: 232.
Аварийные ситуации на внешних сетях- 14, на внутренних-0.
2. Погодные условия:
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период,0 С:

	Сроки отопительного периода

	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май

	2021-2022
	7,0
	8,0
	-1
	-8
	-6
	-10
	1
	3
	12

	2022-2023
	8,0
	8,0
	1
	-4
	-5
	-2
	-2
	5
	10

	2023-2024
	14,0
	6,0
	1
	-5
	-3
	-3
	-2
	7
	12



                3. План подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 гг.
	№ п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1.
	Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании. (После утверждения в течении 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»)
	до 01.04.2025 года
	Главный специалист 

	2.
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования
	не позднее 15.05.2025 года
	Главный специалист

	3.
	Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования
	до 01.07.2025 года
	Главный специалист


	4.
	Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий.
	не позднее 11.06.2025 года
	Главный специалист 

	5.
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2025 года


	Главный специалист 

	6.
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2025 года
	Главный специалист 

	7.
	Размещение официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности
	Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности
	Главный специалист 

	8.
	Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду
	до 01.11.2025 года
	Главный специалист 

	8.1.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии.
	не позднее 10.09.2025 года
	Главный специалист 

	8.2.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 25.10.2025 года
	Главный специалист 

	8.3.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии.
	не позднее 15.09.2025 года
	Главный специалист 

	8.4.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 01.11.2025 года
	Главный специалист 

	9.
	Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг.
	не позднее 20.11.2025 года
	Главный специалист 

	10.
	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»
	до 01.12.2025 года
	Главный специалист 











