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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

[bookmark: _GoBack]10 декабря 2025 года 	        № 496
г.п. Кузьмоловский

Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2026-2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации от 24.11.2020 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Кузьмоловское ГП, администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2026-2028 годы», согласно приложению.
2. Признать утратившими силу с 01.01.2026 года:
2.1 Постановление от 21 октября 2024 года №511 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы»;
2.2 Постановление от 24 апреля 2025 года №153 «О внесении изменений в постановление администрации от 21.10.2024 года №511»;
2.3 Постановление от 08 декабря 2025 года №494 «О внесении изменений в постановление администрации от 21.10.2024 года №511».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                                        Д.В.Кобзев


































Приложение
к постановлению администрации
МО Кузьмоловское ГП
от 10.12.2025 года №496









Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2026-2028 годы»



























ПАСПОРТ
муниципальной программы

	Полное наименование муниципальной программы
	Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2026-2028 годы» (далее - Программа)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	Соисполнители муниципальной программы 
	
Финансово-экономический отдел

	Участники муниципальной программы
	Исполнители работ по выполнению мероприятий отобранные в результате проведения конкурсных процедур, специалисты администрации муниципального образования Кузьмоловское городское поселение, МКУ «Кузьмоловская баня»

	Подпрограммы муниципальной программы
	Разработка подпрограмм не требуется

	Цели муниципальной программы
	1. Создание комфортных условий проживания жителей, поддержание и улучшение санитарного
состояния территории МО Кузьмоловское ГП;
2. Повышение качества жизни населения и
создание комфортных условий для проживания путем предоставления банных услуг населению.

	Задачи муниципальной программ
	1. Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства;
2. Улучшение санитарно-гигиенической обстановки на территории муниципального образования;
3. Организация экономически эффективной системы жилищно-коммунального хозяйства;
4. Содержание муниципального жилого фонда;
5. Обеспечение эффективности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
6.Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех групп населения (создание условий для предоставления МКУ «Кузьмоловская баня» качественных услуг в соответствии с требованиями санитарных норм и правил).

	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	В соответствии с перечнем основных мероприятий муниципальной программы

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2026 - 2028 годы


	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы



	Объем бюджетных ассигнований Программы составляет в бюджете МО Кузьмоловское ГП – 
87 598,3 тыс. руб. из них:
ОБ – 15 886,0 тыс. руб.
МБ – 71 712,3 тыс. руб.
в том числе по годам:
2026 год – 50 602,9 тыс.руб.:
МБ –34 716,9 тыс. руб.;
ОБ- 15 886,0 тыс. руб.;
2027 год – 18 407,5 0 тыс.руб.:
МБ- 18 407,5 тыс. руб.;
ОБ- 0,0 тыс. руб.
2028	год - 18 587,9 тыс. руб.:
МБ – 18 587,9 тыс. руб.,
ОБ – 0,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты, реализации муниципальной программы
	- создание комфортных условий проживания жителей, поддержание и улучшение санитарного
состояния территории МО Кузьмоловское ГП;
- сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;
- обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- снижение показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
- объем обеспеченности банными услугами населения;
-улучшение санитарно-гигиенической обстановки на территории муниципального образования.


1. Характеристика текущего состояния с указанием основных проблем сферы развития жилищно-коммунального хозяйства  муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Инженерные сети теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения на территории населенных пунктов частично находятся в изношенном состоянии и не соответствуют техническим требованиям, в связи, с чем возникают аварийные ситуации на сетях.
        Общая протяженность сетей на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области: водопроводных сетей – 14,083 км; тепловых сетей в двухтрубном исполнении- 23,420 км; канализационных сетей – 24,122 км; электрических сетей – 106,3 км.
        Под системой инженерно-коммунальной инфраструктуры настоящей программы понимается комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам тепло- электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства.
Высокий уровень износа сооружений и сетей практически по всем видам инженерной инфраструктуры обусловливает риск снижения качества и надежности обеспечения потребителей энергией и коммунальными ресурсами в долгосрочной перспективе.  
В этой связи, необходимо проведение реконструкции систем коммунальной инфраструктуры опережающими темпами, с возможностью снижения показателя износа.
Коммунальная инфраструктура муниципального образования Кузьмоловское городское поселение обладает следующими характеристиками. 
Водоснабжение муниципального образования Кузьмоловское городское поселение характеризуется следующими показателями:
- источником централизованного водоснабжения г. п. Кузьмоловский и дер. Кузьмолово является Ладожское озеро; 
- водозаборные сооружения и насосная станция 1-го подъема расположены в районе пос. им. Морозова (бухта Петрокрепость), забор воды производится ООО «Северо-Запад Инжиниринг»;
- водопроводные очистные сооружения расположены на территории               административного центра МО Кузьмоловское ГП г.п. Кузьмоловский.
 ВОС «Кузьмолово» являются собственностью Ленинградской области и переданы в ведение ООО «Северо-Запад Инжиниринг» Правительством Ленинградской области на основании Концессионного соглашения № б/н от 16.12.2016 на срок до 30.11.2031 г.;
- насосная станция 3-го подъема построена в 1967 г., износ составляет 90%, с декабря 2023 года не участвует в технологическом процессе водоснабжения потребителей на территории МО Кузьмоловское ГП;
- общая протяженность водопроводных сетей Кузьмоловского городского поселения составляет 14,083 км., общий процент износа более 78 %;
- водопроводные сети в Кузьмоловском городском поселении проложены из чугунных, стальных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 32 до 400 мм. 
Основные проблемы в водоснабжения:
- характерной проблемой функционирования централизованной системы холодного водоснабжения территорий, входящих в состав                                        МО Кузьмоловское ГП является высокий уровень физического и морального износа трубопроводов, а также установленной запорно-регулирующей арматуры.

Водоотведение муниципального образования Кузьмоловское городское поселение характеризуется следующими показателями:
-стоки от потребителей микрорайона по ул. Заозерная и ул. Юбилейная самотеком поступают на канализационную насосную станцию (КНС-1), откуда под напором по двухниточному коллектору диаметром 2х150 мм подаются до колодца- гасителя напора (№ 1) в районе рынка, после которого стоки поступают в коллектор самотечной канализации;
-стоки от Ленинградского областного онкологического диспансера (ЛООД) поступают на КНС-3, откуда под напором по стальному двухниточному коллектору диаметром 2х100 мм подаются до КНС-2, расположенной на   перекрестке ул. Победы и ул. Железнодорожная;
-стоки от части жилой застройки г. п. Кузьмоловский в районе                         ул. Победы и ул. Железнодорожная поступают самотеком на КНС-2;
-стоки с территории ГП «Пригородное ДРСУ № 1» собираются самотеком на КНС - «Пригородное ДРСУ № 1» откуда под напором по двухниточному чугунному коллектору диаметром 2х150 мм подаются до колодца- гасителя напора (№ 2) в районе рынка;
-стоки от жилой застройки микрорайона «Надежда» обеспеченной централизованной системой канализации собираются самотеком на КНС, расположенной внутри микрорайона и подаются под напором по двухниточному чугунному коллектору диаметром 2х100 мм до КНС – «Пригородное ДРСУ № 1»;
От КНС-2 до колодца- гасителя напора (№ 3) в районе рынка стоки подаются под напором по двухниточному асбестоцементному коллектору диаметром 2х150 мм, далее поступают в коллектор самотечной канализации, проложенный вдоль железной дороги до промзоны, затем до периметра завода АО «РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)», где вливаются в заводской коллектор.
Стоки от остальной части посёлка поступают в двухниточный самотечный коллектор, идущий параллельно ул. рядового Леонида Иванова и далее до промзоны.
Все ветки канализационных коллекторов соединяются в одну и поступают самотеком на канализационные очистные сооружения опытного завода АО «РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)».

- общая протяженность водопроводных сетей Кузьмоловского городского поселения составляет 24,122 км., общий процент износа более 90 %;
- канализационные сети в Кузьмоловском городском поселении проложены из чугунных, керамических, стальных, ас/бетонных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 100 до700 мм. 
Основные проблемы в водоотведении:
- характерной проблемой функционирования централизованной системы водоотведения территорий, входящих в состав МО Кузьмоловское ГП является высокий уровень физического и морального износа сетей водоотведения, а также установленного оборудования на них.
- КОСы опытного завода АО «РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)». старые, технически изношены и не имеют резерва мощности.
Теплоснабжение муниципального образования Кузьмоловское городское поселение характеризуется следующими показателями:
- централизованным теплоснабжением в Кузьмоловском городском поселении охвачено большинство жилых и общественных зданий. 
- основным источником тепловой энергии, для нужд централизованного теплоснабжения, отпуска тепла для жилых домов и объектов социально-бытового назначения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение с 2025 года является новая газовая блочно-модульная котельная мощностью 30 МВт построенная в рамках реализации концессионного соглашения от 16.12.2022 года заключенного между администрацией МО Кузьмоловское ГП с                       ООО «ГТМ-теплосервис».
- трубопроводы тепловых сетей – подземные канальные и без канальные, надземные, год ввода в эксплуатацию – 1967 г.;
- общая протяженность трубопроводов тепловых сетей от котельных составляет 23,420 км в двутрубном исчислении;
- режим работы сетей котельной – круглогодичный (отопление и горячее водоснабжение). 
В связи с вводом в эксплуатацию новой блочно-модульной котельной мощностью 30 МВт в период 2026-2028 гг. планируется производство работ по консервации котельной № 18 ранее служившей источником тепла для потребителей центральной части МО Кузьмоловское ГП.
Основные проблемы в теплоснабжении:
    Организации качественного теплоснабжения Кузьмоловского городского поселения присущи следующие проблемы:
-длительная эксплуатация магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, и как следствие, значительный износ трубопроводов;
-коммунальные инженерные системы построены без учета современных требований к энергоэффективности;
-отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей.
Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Газоснабжение муниципального образования Кузьмоловское городское поселение характеризуется следующими показателями:
- в настоящее время газоснабжение природным сетевым газом Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района (г. п. Кузьмоловский, дер. Куялово, дер. Кузьмолово, д. Варколово) обеспечивается от существующей ГРС «Кузьмолово», расположенной на территории г. п. Кузьмоловский. 
Подвод природного газа к газораспределительной станции осуществляется по газопроводу – отводу от магистрального газопровода «Белоусово-Ленинград». 
По данным администрации Кузьмоловского городского поселения количество газифицированных квартир в поселении составляет 4918, количество домовладений (г.п. Кузьмоловский (микрорайоны «Надежда» и «Небо»), дер. Куялово, дер. Кузьмолово) –970.
По прилегающей территории также проходит магистральный газопровод «Конная-Лахта».
Основные проблемы в газоснабжении:
-система газоснабжение Кузьмоловского городского поселения развита на уровне показателей сопоставимых с другими муниципальными образованиями второго уровня в Ленинградской области. Объем газа, доступного для потребления, достаточен для развития территории поселения.
Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан 
- муниципальное казенное предприятие «Кузьмоловская баня» муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области создано в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 13.05.2024 № 281. 
Основными целями создания Казенного учреждения являются:
- удовлетворение общественных потребностей населения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области Казенным учреждением в связи с необходимостью осуществления дотируемых видов деятельности некоммерческого характера;
- создание благоприятной гигиенической и санитарно-биологической обстановки среди населения муниципального образования.
Казенное учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
-	 банно-прачечные, бытовые услуги с продажей сопутствующих товаров;
-	услуги общественного питания;
-	санитарная обработка населения;
-	оздоровительные услуги;
-	косметические услуги;
-	парикмахерские услуги.

2. Приоритеты и цели политики в сфере развития ЖКХ, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы
Основными целями и приоритетами программы являются:
- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан;
- улучшение комфортности проживания населения за счет повышения инженерного обустройства населенных пунктов и предоставления возможности использования природного газа для обеспечения предоставления коммунальных услуг надлежащего качества;
- улучшение качества предоставления коммунальных услуг и повышение комфортности проживания населения за счет развития муниципальных объектов теплоснабжения;
- сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия;
- повышение качества жизни населения и создание комфортных условий для проживания путем предоставления банных услуг населению.

2.1. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующие целевое состояние изменения состояния уровня качества жизни населения, социальной сферы, экономики общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере ЖКХ

 	Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
- обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов и развития объектов теплоснабжения и тепловых сетей;
- обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения, расположенных на территории муниципального образования объектов уличного освещения за счет замены проводов на СИП, применения энергоэффективных, имеющих больший срок службы, электроприборов;
- дальнейшее развитие системы газоснабжения населенных пунктов с целью планомерного снижения числа домов необеспеченных природным газом;
- обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354;
- улучшение санитарно-гигиенической обстановки на территории муниципального образования.


3.Перечень целевых показателей муниципальной программы.

В соответствии с приложением к муниципальной программе – исполнение утвержденных мероприятий. 

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях
	N    п/п
	Цель программы
	Задача программы
	Показатель (индикатор), соответствующий задаче и цели
	Ед. измерения
	Значение показателей (индикаторов)

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	1.
	Создание комфортных условий проживания жителей, поддержание и улучшение санитарного
состояния территории МО Кузьмоловское ГП

	Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства
	Количество газопроводов на которых осуществляется техническое обслуживание
	Ед.
	7
	7
	7

	
	
	
	Консервация 
котельной № 18
	Ед.
	1
	0
	0

	
	
	
	Процент устранения аварийно-восстановительных работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	Процент
	100
	100
	100

	
	
	Улучшение санитарно-гигиенической обстановки на территории муниципального образования
	Объем вывезенных свалочных масс, при ликвидации несанкционированных свалок
	М.куб
	10820
	0
	0

	
	
	Организация экономически эффективной системы жилищно-коммунального хозяйства
	Проектирование и экспертиза объектов, оценка
	Ед.
	5
	2
	2

	
	
	
	Количество мероприятий по строительному надзору
	Ед.
	3
	2
	2

	
	
	Содержание муниципального жилого фонда
	Площадь муниципального жилого фонда
	Кв.м.
	6492
	6492
	6492

	
	
	Обеспечение эффективности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства
	Количество актуализированных схем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения 
	Ед.
	2
	2
	2

	МКУ «Кузьмоловская баня»

	2.
	Повышение качества жизни населения и
создание комфортных условий для проживания путем предоставления банных услуг населению 
 
	Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех групп населения 
	Объем обеспеченности банными услугами населения (основные помывки) 
	Количество помывок в год
	7950
	7950
	7950

	
	
	
	Объем обеспеченности банными услугами населения (льготные помывки)
	Количество помывок в год
	5950
	5950
	5950

	
	
	
	Объем обеспеченности банными услугами населения (бесплатные помывки)
	Количество помывок в год
	600
	600
	600


3.1. Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей муниципальной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры МО Кузьмоловское ГП на 2026 - 2028 годы» оценка влияния внешних факторов, влияющих на достижение целевых показателей не требуется, в связи с их незначительностью в рамках производственного процесса, процесса строительства либо реконструкции.
Выполнение мероприятий программы позволит:
- обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов в населенных пунктах за счет ввеленой в эксплуатацию новой (газовой) котельной мощностью 30МВт с сетями инженерно-технического обеспечения;
- обеспечить надежное электроснабжение расположенных на территории МО Кузьмоловское ГП объектов уличного освещения за счет замены проводов на СИП, применения энергоэффективных, имеющих больший срок службы, электроприборов;
- уменьшить технологические потери тепловой энергии по тепловым сетям, что повысит уровень подачи теплоснабжения;
- добиться повышения качества предоставляемых жителям коммунальных услуг;
- улучшить санитарно-гигиеническую обстановку на территории муниципального образования. 

3.2. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета Ленинградской области и прочих источников в разрезе программ, а также по годам реализации муниципальной программы

В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры               МО Кузьмоловское городское поселение на 2026 - 2028 годы» предусмотреть финансирование.
Объем бюджетных ассигнований Программы составляет в бюджете МО Кузьмоловское ГП – 87 598,3 тыс. руб.:
ОБ – 15 886,0 тыс. руб.;
МБ – 71 712,3 тыс. руб.








4. План мероприятий
	[bookmark: RANGE!A17:G54]Наименование мероприятия программы
	Год реализации
	Сумма расходов (руб.)
	Ответственный исполнитель мероприятия

	
	
	всего
	областной бюджет
	местный бюджет
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	Ликвидация несанкционированных свалок г.п.Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	2026
	18 472 140,40
	15 886 000,00
	2 586 140,40
	Комитет Ленинградской области по обращению с отходами, Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	0
	0,00
	

	Расходы бюджета по проектированию,  экспертизе и строительному надзору
	2026
	2 000 000,00
	0
	2 000 000,00
	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	1 000 000,00
	0
	1 000 000,00
	

	
	2028
	1 000 000,00
	0
	1 000 000,00
	

	Расходы на содержание объектов жилого фонда, оплате взноса на капитальный ремонт
	2026
	1 100 000,00
	0
	1 100 000,00
	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	1 100 000,00
	0
	1 100 000,00
	

	
	2028
	1 100 000,00
	0
	1 100 000,00
	

	Техническое обслуживание наружных газопроводов, оборудования и сооружений на газопроводах
	2026
	500 000,00
	0
	500 000,00
	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	500 000,00
	0
	500 000,00
	

	
	2028
	500 000,00
	0
	500 000,00
	

	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	2026
	800 000,00
	0
	800 000,00
	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	800 000,00
	0
	800 000,00
	

	
	2028
	800 000,00
	0
	800 000,00
	

	Проектирование системы централизованного водоснабжения по ул.Детская в г.п.Кузьмоловский и д.Куялово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение
	2026
	3 000 000,00
	0
	3 000 000,00
	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	0
	0,00
	

	Техническое обслуживание сетей ливневой канализации г.п.Кузьмоловский
	2026
	4 000 000,00
	0
	4 000 000,00
	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	0
	0,00
	

	Проектирование сетей ливневой канализации г.п.Кузьмоловский
	2026
	6 000 000,00
	0
	6 000 000,00
	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	0
	0,00
	

	Аварийно-восстановительные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	2026
	1 000 000,00
	0
	1 000 000,00
	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	1 000 000,00
	0
	1 000 000,00
	

	
	2028
	1 000 000,00
	0
	1 000 000,00
	

	Итого по администрации
	 
	45 672 140,40
	15 886 000,00
	29 786 140,40
	 

	МКУ "Кузьмоловская баня" 

	Обеспечение населения
	2026
	13 730 800,00
	0
	13 730 800,00
	МКУ "Кузьмоловская баня", Администрация МО Кузьмоловское ГП

	МО Кузьмоловское ГП
	2027
	14 007 500,00
	0
	14 007 500,00
	

	банными услугами (расходы на содержание МКУ)
	2028
	14 187 900,00
	0
	14 187 900,00
	

	Итого по МКУ "Кузьмоловская баня" 
	 
	41 926 200,00
	0,00
	41 926 200,00
	 

	Всего по программе
	 
	87 598 340,40
	15 886 000,00
	71 712 340,40
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