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АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 2025 – 2027 годы»

Утверждено Постановлением №506 от 21.10.2024г 

(в ред. постановления администрации от 24.04.2025 №154; от 10.12.2025 №504; 06.02.2025 №70)
Муниципальная программа
«Формирование комфортной городской среды на территории

муниципального образования Кузьмоловское городское поселение

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на 2025 – 2027 годы»
Паспорт муниципальной программы 
	Наименование 

Программы
	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 – 2027 годы»

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	Цели Программы
	Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	Задачи Программы
	обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области с учетом приоритетов территориального развития;

обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии с едиными требованиями.

	Показатели Программы
	рост доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, %;

количество благоустроенных общественных территорий, ед.; 
количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные и т.д.), ед.;

обеспечение утверждения нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды, %;

 обеспечение утверждения правил благоустройства (в новой редакции, соответствующей методическим рекомендациям Минстроя России);

  обеспечение проведения инвентаризации уровня благоустройства территорий населённых пунктов, входящих в состав на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

обеспечение размещения информации о реализации муниципальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
количество проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы, городские праздники), ед.;

количество проведенных общественных обсуждений, ед.

	Срок и этапы реализации Программы
	Программа реализуется: в период 2025 - 2027 годы

	Ресурсное обеспечение Программы
	Объем средств для финансирования программы составляет:

2025 год: 28 531,4 тыс. руб. -

федеральный бюджет: 3 849,3 тыс. руб.;

областной бюджет: 9 150, 7 тыс. руб.;

местный бюджет: 15 531,4 тыс. руб.

2026 год: 37 639,5 тыс. руб.;
федеральный бюджет: 3 619,2 тыс. руб.;

областной бюджет: 9 380,8 тыс. руб.;

местный бюджет: 24 639,5 тыс. руб.

2027 год: 0,00 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего                    
- рост доли благоустроенных общественных территорий от общего               количества общественных территорий до 100 %;

- количество благоустроенных общественных территорий -  2 ед.;
 - обеспечение утверждения муниципальной программы формирования городской среды; 

- обеспечение утверждения правил благоустройства в новой редакции;
- обеспечение проведения инвентаризации уровня благоустройства территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области – 100 %;
- обеспечение размещения информации о реализации муниципальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства; 
- количество проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы, городские праздники и др.) не менее 3 ед.;

- количество проведенных общественных обсуждений -  2 ед.


1. Благоустройство в муниципальном образовании 
Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности и спроса населения выявлена необходимость реализации ряда мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - МО Кузьмоловское ГП).
Благодаря реализации муниципальных программ на территории                        МО Кузьмоловское ГП в 2021-2024 годах состояние благоустройства городской среды значительно улучшилось.

 За счет средств бюджета муниципального образования Кузьмоловское ГП, субсидий из бюджета Ленинградской области  выполнены работы по ремонту основания спортивной площадки, приобретено и смонтировано спортивное оборудование на дворовых территориях в районе д. 4 по ул. Победы, д.3 по                ул. Строителей, установлено спортивное оборудование на спортивной площадке в районе д. 9 по ул. Школьной и д. 10 по Ленинградскому шоссе в              г. п. Кузьмоловский, выполнен ремонт спортивной площадки в районе д. 11 по ул. Заозерной в г. п. Кузьмоловский, оборудованы спортивные площадки в районе д. 4 по ул. Победы, д. 28, д. 30 по ул. Юбилейной в г. п. Кузьмоловский, оснащена детская площадка в районе д. 8, д.  8А, д. 6, организованы парковочные места в районе д. 6 по ул. Пионерской, д. 9 по ул. Победы, д.3 по ул. Молодежной, д. 5, д. 28, д. 30 по ул. Юбилейной, обустроены пешеходные дорожки от д. 3, д. 5 по ул. Молодежной до д. 10 по ул. Школьной, выполнен ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Новой, в д. Кузьмолово, ул. Победы в                                 г. п. Кузьмоловский, выполнен ремонт дворовой территории в районе д. 9 А по ул. Школьной в г. п. Кузьмоловский, благоустройство общественной территории в районе многоквартирных домов № 24,26 по ул. Железнодорожной в г. п. Кузьмоловский, ежегодно производится осмотр (и при необходимости ремонт) имеющегося детского игрового и спортивного оборудования на территории площадок, устанавливалось дополнительное оборудование на существующих площадках.
На сегодняшний день на территории МО Кузьмоловское ГП насчитывается 4  населенных пункта с общей численностью населения свыше  13 000 человек.    В этих населенных пунктах имеются территории, нуждающиеся в проведении мероприятий по благоустройству.
Общее количество общественных территорий  составляет 6 единиц. 
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение на 2025-2027 годы», администрация                МО Кузьмоловское ГП размещает в открытом доступе, в том числе на сайте администрации МО Кузьмоловское ГП:

1) проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение на 2025-2027 годы».

2) порядки общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов в муниципальную программу;

3) нормативно-правовой акт  о создании общественной комиссии;

4) актуализированные правила благоустройства МО Кузьмоловское ГП, соответствующие требованиям действующего законодательства;
5)  порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств и механизм контроля за их расходованием.
6) фотоотчеты о реализации проектов в рамках программы. 
При реализации программы предусматривается:

а) финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных организаций (реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия, из дополнительного – в объеме не более 5 % от общей стоимости таких работ);
б) включение мероприятий для обеспечения доступности городской среды для маломобильных  групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;
в) осуществление общественного контроля;

г) проведение общественных обсуждений с использованием интернет-технологий.
В муниципальной программе предусматривается типовая визуализация образцов элементов благоустройства дворовых территорий с указанием их нормативной стоимости (единичных расценок) (приложение визуализированного перечня элементов благоустройства).
К основному перечню работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта относятся:

- благоустройство парков/скверов/бульваров;

- освещение улицы/парка/сквера/бульвара;

- реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правило стадион или детская спортивно-игровая площадка);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- установка скульптурных композиций в сформированных скверах;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на улице;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило центральных);

- благоустройство или организация муниципальных рынков;
- установка малых архитектурных форм. 
Реализация программы Формирование комфортной городской среды в             МО Кузьмоловское ГП планируется с проведения работ по инвентаризации территории по адресному перечню общественных пространств                                  МО Кузьмоловское ГП. 
Инвентаризация позволяет выявить перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2025-2027 гг. на территории                         МО Кузьмоловское ГП.

Перечень общественных территорий МО Кузьмоловское ГП, нуждающихся и подлежащих благоустройству в период 2025-2027 годов утверждается постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП по итогам инвентаризации. 
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории МО Кузьмоловское ГП с 2018 года реализованы проекты:

 - благоустройство центральной площади городского поселения по                             ул. Молодежная. 
-  благоустройство общественной территории (сквер) вдоль д.д.20-22 по ул. Железнодорожная в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
   - благоустройство общественной территории (детская игровая площадка ограниченная д.д.9-11 по ул. Строителей) в г. п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
- благоустройство общественной территории (сквер) в районе д.7, д.9, д.11 по ул. Строителей в г. п. Кузьмоловский;
- благоустройство общественной территории вдоль д. 24, 26 по                             ул. Железнодорожной в г. п. Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области.
Так же в 2023 году был проведен прием предложений по определению общественной территории для включения в перечень общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2025 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 
В результате поступивших заявок было проведено рейтинговое голосование на официальном сайте Администрации МО Кузьмоловское ГП.

 Решением общественной муниципальной комиссии «О результатах рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2025 году, определена общественная территории, подлежащая благоустройству в 2025 году. 
В соответствии с решением общественной комиссии, по итогам рейтингового голосования в 2025 году планируется.  
В целях осуществления контроля за ходом выполнения
программы в 2025 – 2027 годах, в том числе за ходом реализации мероприятий по благоустройству территорий   и координации реализации муниципальной программы, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц на уровне МО Кузьмоловское ГП создается общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц.
Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных работ,  размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п.
Информация о реализации муниципальной программы также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Реализация мероприятий   муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 – 2027 годы» позволит создать благоприятные условия проживания жителей муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве общественных территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.
2. Приоритеты муниципальной политики
 в сфере благоустройства.

Цель и задачи муниципальной программы
Основные направления государственной политики в сфере благоустройства определены Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 года № 3268-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710                     «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства в МО Кузьмоловское ГП являются:

- комплексный подход в реализации проектов благоустройства общественных территорий населенных пунктов, входящих в состав                                 МО Кузьмоловское ГП;
- вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора общественных территорий для включения в муниципальную программу;
- улучшение условий для отдыха и занятий спортом, увеличение площади озеленения территории, обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий; 

- увеличение числа зон отдыха для жителей муниципального образования; 

- повышение качества городской среды, не требующие специального финансирования (ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий, разработку правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам и т.д.);

- реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территории муниципального образования в надлежащем комфортном состоянии.
В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания территории Кузьмоловского городского поселения решением совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение утверждены «Правила благоустройства территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» от 21.12.2017 №31.
Муниципальная программа разработана во исполнение постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».
Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории МО Кузьмоловское ГП.
Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:
1.  Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории                                     МО Кузьмоловское ГП с учетом приоритетов территориального развития.

2. Обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

3. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями.
3. Прогноз ожидаемых результатов реализации

 муниципальной программы
По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих основных показателей:

- рост доли благоустроенных общественных территорий от общего               количества общественных территорий до 100 %;

- количество благоустроенных общественных территорий -  2 ед.;
 - обеспечение утверждения муниципальной программы формирования городской среды; 

- обеспечение утверждения правил благоустройства в новой редакции;
- обеспечение проведения инвентаризации уровня благоустройства территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области – 100 %;
- обеспечение размещения информации о реализации муниципальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства; 
- количество проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы, городские праздники и др.) не менее 3 ед.;

- количество проведенных общественных обсуждений -  2 ед.

Реализация муниципальной программы позволит улучшить ряд показателей социально-экономического развития поселения: 

- экономические (повышение налоговых поступлений в местный бюджет после благоустройства территорий);

- демографические (повышение привлекательности мест жительства для молодых семей, снижение преступности за счет увеличения освещенности территорий);

- социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг другом, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения и т.д.).
При реализации программы могут возникнуть основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты
реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых
относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий и т.д.;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным
управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным
контролем над реализацией программы и т. д.;

- иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению
муниципальной программы.

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения
неблагоприятных последствий и обеспечения бесперебойности
реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены следующие меры:

- проведение информационно-разъяснительной работы в средствах
массовой информации в целях стимулирования активности участия
граждан и бизнес-структур в реализации проектов по благоустройству;
- реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустройства, муниципальной программы, привлечение к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий;

- осуществление общественного контроля;

- контроль и координация проекта общественной комиссией на уровне муниципального образования Кузьмоловское городское поселение;
- проведение мониторинга за ходом выполнения муниципальной программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий в рамках   программы «Формирование комфортной городской среды» на территории                МО Кузьмоловское ГП.
4. Объем средств, предусмотренных на реализацию программы за счет всех источников финансирования

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2025 - 2027 годах составит 28 531,412 тыс. руб.

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области, федерального бюджета, бюджета МО Кузьмоловское ГП и внебюджетных средств.

Межбюджетные трансферты из бюджета Ленинградской области   предоставляются в форме субсидий бюджету МО Кузьмоловское ГП.

Субсидии на реализацию муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2025-2027 годы предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ленинградской области местным бюджетам (приложение). 

 Софинансирование мероприятий за счет средств бюджета                                 МО Кузьмоловское ГП осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Расходы муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы устанавливаются в соответствии с выписками из решений о бюджетах на очередной финансовый год и плановый период с учетом прогнозов поступлений доходов в местный бюджет.

В рамках реализации муниципальной программы внебюджетные средства планируется привлекать в форме средств граждан и заинтересованных организаций.
5. Сроки реализации Программы


Реализация мероприятий программы рассчитана на 2025-2027 г.г. 

6. Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы

Количество показателей муниципальной программы сформировано исходя из принципа необходимости и достаточности достижения цели и решения поставленных задач.
 Источниками информации о фактических значениях показателей муниципальной программы служат формы статистического наблюдения, установленные Федеральной службой государственной статистики, а также формы ведомственного учета и отчетности. 
	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 – 2027 годы»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Значения показателей по годам реализации муниципальной программы
	Плановое значение показателя на день окончания действия региональной программы

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий
	ед.
	1
	1
	0
	2

	2
	Количество проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы, городские праздники
	ед.
	2
	1
	0
	3

	3
	Количество проведенных общественных обсуждений

	Ед.
	1
	1
	0
	2


 Паспорт показателя «Количество благоустроенных общественных территорий»
	
	
	

	Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) 
	 

	Номер паспорта показателя
	1

	Наименование показателя
	Количество   благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные)

	Единица измерения
	Единица

	Тип показателя
	Непосредственный

	Порядок формирования показателя
	Определяется как сумма благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные)

	Описание системы мониторинга показателя
	Ежегодный 

 


 Паспорт показателя «Количество проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы и др.)»
	
	
	

	Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) 
	 

	Номер паспорта показателя
	2

	Наименование показателя
	Количество проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы и др.)

	Единица измерения
	Единица

	Тип показателя
	Непосредственный

	Порядок формирования показателя
	Определяется как сумма проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы и др.) в течение года

	Описание системы мониторинга показателя
	Ежегодный 

 


Паспорт показателя «Количество проведенных общественных обсуждений»
	
	
	

	Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
	 

	Номер паспорта показателя
	7

	Наименование показателя
	Количество проведенных общественных обсуждений

	Единица измерения
	Единица

	Тип показателя
	Непосредственный

	Порядок формирования показателя
	Определяется как сумма проведенных общественных обсуждений  

	Описание системы мониторинга показателя
	Ежегодный 

 


7. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель/ субъект бюджетного планирования
	Срок
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Последствия 
не реализации основного мероприятия
	Связь с показателями программы

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	


	1
	2
	3
	   4
	    5
	                    6
	                      7
	  8

	Задача 1. Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области с учетом приоритетов территориального развития

	1
	Проведение организационно-разъяснительной работы с населением
	МКУ «Содержание, благоустройство, развитие»  
	2025
	2027
	Обеспечение внедрения единых подходов в реализации   муниципальной программы формирования комфортной городской среды
	Отсутствие единых подходов и возникновение ошибок при реализации   муниципальной программы формирования комфортной городской
	Показатель  

	2
	Принятие   нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды
	Органы местного  самоуправления МО  Кузьмоловское ГП
	2025
	2027
	Осуществление мониторинга за соблюдением требований соглашений о предоставлении

субсидий на поддержку

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды.

Наличие утвержденных органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек:
- муниципальных программ формирования современной городской среды;

- порядков общественного обсуждения проектов муниципальных программ, порядков и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов в муниципальные программы;
- создания общественной комиссии;

- правил благоустройства поселений, соответствующих требованиям действующего законодательства
	Неисполнение соглашений о предоставлении субсидий на поддержку государственных

программ субъектов

Российской Федерации и

муниципальных программ

формирования комфортной городской среды
	Показатель    

	3
	Принятие муниципальной программы формирования комфортной городской среды
	 
	2025
	2027
	Утверждение программы  
формирования комфортной
городской среды
на 2025 - 2027 годы
	Неисполнение обязательств   о предоставлении субсидий на поддержку государственной

программы Ленинградской области и муниципальной программы формирования современной городской среды
	Показатель  

	4
	Актуализация муниципальной программы формирования комфортной городской среды
	
	2025
	2027
	Утверждение программы  

формирования комфортной

городской среды на 2025 - 2027 годы (с учетом общественных обсуждений)
	Неисполнение обязательств   о предоставлении субсидий на поддержку государственной

программы Ленинградской области и муниципальной программы формирования

современной городской

среды
	Показатель

	5
	Актуализация

правил благоустройства 
	 
	2025

	2027
	Утверждение правил

благоустройства


	Неисполнение обязательств   о предоставлении субсидий на поддержку государственной
программы Ленинградской области и муниципальной программы формирования

комфортной городской

среды

	Показатель 

	6
	Инвентаризация территорий населенных пунктов
	 
	2025
	2027
	Согласование паспортов благоустройства населенных пунктов с правительством Ленинградской области, Государственной жилищной инспекцией Ленинградской области. Получение достоверных данных и анализ текущего состояния сектора и благоустройства в муниципальном образовании Ленинградской области, формирование (корректировка) приоритетов муниципальной политики
	Не проведение либо некачественное проведение инвентаризации в   ведет к некачественному формированию

муниципальной программы, неверному описанию текущего состояния сектора благоустройства территорий
	Показатель  

	Задача 2. Обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований

	7
	Раскрытие информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
	Органы местного самоуправления МО Кузьмоловское ГП 
	2025
	2027
	Обеспечение общественного контроля за реализацией проектов по благоустройству территорий.


	Отсутствие участия и снижение интереса граждан, организаций

в реализации программ

формирования современной городской среды
	Показатель  

	8
	Информационное обеспечение граждан, организаций
	Органы местного самоуправления МО Кузьмоловское ГП
	2025
	2027
	Привлечение внимания граждан к вопросам благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды.

	
	Показатели  

	19
	Размещение информации в средствах массовой информации, на сайтах муниципального образования
	Органы местного самоуправления МО Кузьмоловское ГП
	2025
	2027
	Наличие информации о ходе реализации проекта в средствах массовой информации, на сайте муниципального образования. 
Повышение интереса к участию в муниципальных программах формирования современной городской среды.
	Спад активности граждан в участии в муниципальной программе формирования комфортной городской среды, снижение объемов привлеченных внебюджетных средств
	Показатель  

	10
	Проведение общественных обсуждений, в том числе с использованием интернет-технологий, опросов
	Органы местного самоуправления МО Кузьмоловское ГП
	2025
	2027
	Общественное участие граждан, организаций в обсуждениях проектов муниципальных программ, проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий
 и т.д.

	Формальный процесс включения территорий в муниципальные программы, снижение заинтересованности граждан, организаций в реализации программ формирования комфортной городской среды
	Показатель  

	11
	Проведение общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы, городские праздники «День двора», «День улицы» и др.)

	Органы местного самоуправления 
МО Кузьмоловское ГП
	2025
	2027
	Общественное участие граждан, организаций

в благоустройстве и содержании в надлежащем состоянии территорий МО Кузьмоловское ГП
	Отсутствие участия граждан, организаций в благоустройстве и содержании в надлежащем состоянии территорий                       МО Кузьмоловское ГП 
	Показатель  

	Задача 3. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями

	12
	Мероприятия по благоустройству общественных территорий
	 
	2025
	2027
	Рост уровня благоустройства общественных территорий, повышение качества жизни населения.
	Снижение финансирования муниципальных программ формирования комфортной
городской среды, уменьшение количества благоустроенных общественных территорий.


	Показатели  


8. Ресурсное обеспечение региональной программы
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, бюджета Ленинградской области,

бюджета МО Кузьмоловское ГП и иных источников на реализацию целей программы

	Статус
	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия программы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы
	Источники финансирования
	Оценка расходов (руб.), годы

	
	
	
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	         3
	              4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	Программа
	Формирование комфортной городской среды на 2025– 2027 годы
	Всего
	28 531 412,10
	37 639 523,74
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	3 849 300,00
	3 619 200,00
	0,00

	
	
	бюджет Ленинградской области
	9 150 700,00
	9 380 800,00
	0,00

	
	
	бюджет МО Кузьмоловское ГП
	15 531 412,10
	24 639 523,74
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	        0,00
	0,00
	0,00

	
	Мероприятия по благоустройству общественных территорий: Благоустройство общественной территории Аллея Героев, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп. Кузьмоловский, Ленинградское ш., 8
	Всего 
	28 531 412,10
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	3 849 300,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ленинградской области
	9 150 700,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет МО Кузьмоловское ГП
	15 531 412,10
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Благоустройство общественной территории вдоль многоквартирных домов № 3,5,7,9 ул. Строителей, д. 25 по ул. Рядового Леонида Иванова в г. п. Кузьмоловский - 1 этап
	Всего 
	0,00
	37 639 523,74
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	3 619 200,00
	0,00

	
	
	бюджет Ленинградской области
	0,00
	9 380 800,00
	0,00

	
	
	бюджет МО Кузьмоловское ГП
	0,00
	24 639 523,74
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение 1 

Общественные территории МО Кузьмоловское ГП
Центральная общественная территория (ул. Молодежная), включая площадь с улицами: Шпака, Молодежная, Спортивная;
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Общественная рекреационная территория, вдоль дд. 3,5,7,9 ул. Строителей,
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ул. Рядового Леонида Иванова д.25

Общественная территория ДК
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Общественная территория (сквер) вдоль д.д20,22 по ул. Железнодорожной 
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Общественная территория в районе д.д.5,11 по ул. Заозерная
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Общественная территория (сквер) вдоль д.д 24,26 по ул. Железнодорожной 
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