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Паспорт муниципальной программы 

	Полное наименование  муниципальной программы
	Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2026-2028 годы» (далее – Программа)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	Соисполнители муниципальной программы 
	Финансово-экономический отдел

	Участники муниципальной программы
	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	Подпрограммы муниципальной программы 
	Разработка подпрограмм не требуется

	Цели муниципальной программы
	- развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состоянии, соответствующим нормативным требованиям;
- приведение в нормативное состояние дорог имеющих приоритетный социально значимый характер

	Задачи муниципальной программ
	-развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;
- поддержание дорог соответствующим категории дороги, путем содержания и усовершенствования дорог;
- повышение безопасности функционирования автомобильных дорог и внутридворовых проездов;
- сохранение протяженности соответствующих нормативным   требованиям дорог за счет ремонта дорог

	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	- площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям, в рамках проведения ямочного ремонта; 
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям в рамках проведения ремонтных работ;
- количество пешеходных переходов, требующих нанесение дорожной разметки;
- количество автомобильных дорог общего пользования местного значения требующих проведение паспортизации;
- количество установленных технических средств обустройства улично-дорожной
сети (ИДН, полусферы, дорожные знаки и др.)

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2026 – 2028 гг.

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Всего: 32 443,6 тыс. руб.:
ОБ – 6 514,9 тыс. руб.,
МБ – 25 928,7 тыс. руб.;
в том числе по годам:
2026 г. – МБ -18 996,6 тыс. руб.;
2027 г. – 6 687,4 тыс. руб.;
ОБ- 3 279,9 тыс. руб.;
МБ – 3 407,5 тыс. руб., 
2028 г.– 6 759,6 тыс. руб.
ОБ- 3 235,0 тыс. руб.;
МБ – 3 524,6 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	- повышение качества содержания автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Администрация МО Кузьмоловское ГП;
- повышение уровня благоприятных условий проживания граждан;
- повышение безопасности дорожного движения





1. Характеристика текущего состояния развития автомобильных дорог в МО Кузьмоловское ГП с указанием основных проблем

МО Кузьмоловское ГП расположено в центральной части Всеволожского муниципального района Ленинградской области и граничит со следующими муниципальными образованиями: с востока –МО «Всеволожский муниципальный район», с юга –МО «Новодевяткинское сельское поселение», с юга и юго-запада – МО «Муринское городское поселение», с запада –                     МО «Бугровское сельское поселение», с севера – МО «Токсовское городское поселение». 
Площадь МО Кузьмоловское ГП составляет 2352,9 га (за площадь муниципального образования принята площадь соответствующего полигонального объекта цифровой картографической основы М 1:10000, полученная в ГИС MapInfo). 
Численность населения на 1 января 2025 года составляет 13 480 человек.
В состав муниципального образования входят четыре населенных пункта: городской поселок Кузьмоловский – административный центр, деревня Кузьмолово, деревня Куялово, деревня Варкалово. Городское поселение расположено в 10 км от Санкт-Петербурга и в 26 км от Всеволожска (Токсовское шоссе, кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга, Рябовское шоссе).
Транспортное положение данной территории определяется двумя автомобильными дорогами регионального значения: 41К-065 «Санкт-Петербург – Матокса», 41К-075 «Юкки – Кузьмолово», и веткой железнодорожного сообщения «Санкт-Петербург - Приозерск» с железнодорожными станциями «Капитолово» и «Кузьмолово». 
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 19,313 км., в том числе с твердым покрытием-                19,313 км.
Основной проблемой развития автомобильных дорог на территории                                                МО Кузьмоловское ГП является недостаточный уровень развития дорожной сети. За последние годы резко выросло количество личного автомобильного транспорта, увеличились объемы строительства, в связи с этим транспортная сеть работает в режиме перегрузки. Подавляющее большинство автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах двухполосные. Это прямой ущерб скорости и безопасности движения, что способствует росту ДТП.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере развития автомобильных дорог в МО Кузьмоловское ГП, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития автомобильных дорог и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы

Основным приоритетом и целью муниципальной политики является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры на территории МО Кузьмоловское ГП:

Основными целями Программы являются:
- развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состоянии, соответствующим нормативным требованиям;
- приведение в нормативное состояние дорог имеющих приоритетный социально значимый характер.
Задачи муниципальной программы:
-развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;
- поддержание дорог соответствующим категории дороги, путем содержания и усовершенствования дорог;
- повышение безопасности функционирования автомобильных дорог и внутридворовых проездов;
- сохранение протяженности соответствующих нормативным   требованиям дорог за счет ремонта дорог. 
Прогноз развития автомобильных дорог в МО Кузьмоловское ГП и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы:
- устранение дефектов асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям, в рамках проведения ямочного ремонта;
- повышение качества автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям;
- поддержание в надлежащем состоянии пешеходных переходов, нанесение дорожной разметки;
- установка технических средств обустройства улично-дорожной сети (ИДН, полусферы, дорожные знаки и др.).

2.1. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей
 
Конечными результатами реализации Программы являются:
- обеспечение качества и безопасности дорожного движения на территории МО Кузьмоловское ГП;
- реализация мероприятий позволит обеспечить изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, а также позволит обеспечить достижение целей программы, в том числе: сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров, снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог; повышение транспортной доступности; сокращение числа дорожно-транспортных происшествий; обеспечение качественного содержания улично-дорожной сети, совершенствование покрытий дворовых проездов и парковок.


3. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий муниципальной программы и результатов их выполнения с обобщенными показателями муниципальной программы
 
В результате выполнения программы предполагается достичь следующих показателей:
- обеспечить совершенствование автомобильных дорог местного значения, покрытий дворовых проездов и гостевых автостоянок; 
- обеспечить безопасность жителей на дорогах поселения;
- развитие системы безопасности на дорогах поселения путем установки искусственных неровностей и дорожных знаков, нанесения дорожной разметки.
Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и безопасностью на дорогах, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета поселения, то в пределах срока действия Программы. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог».

3.1. Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы
  
Обеспечение финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета МО Кузьмоловское ГП – 32 443,6 тыс. руб. в том числе по годам:
2026 г. – 18 996,6 тыс. руб.;
2027 г. – 6 687,4 тыс. руб.;
ОБ- 3 279,9 тыс. руб.;
МБ – 3 407,5 тыс. руб., 
2028 г.– 6 759,6 тыс. руб.
ОБ- 3 235,0 тыс. руб.;






МБ – 3 524,6 тыс. руб.
	
Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях
	N    п/п
	Цель программы
	Задача программы
	Показатель (индикатор), соответствующий задаче и цели
	Ед. измерения
	Значение показателей (индикаторов)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	 2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	[bookmark: _GoBack]Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состоянии, соответствующим нормативным требованиям
	Поддержание дорог соответствующим категории дороги, путем содержания и усовершенствования дорог
	Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия  автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям, в рамках проведения ямочного ремонта
	Кв.м
	650
	500
	500

	2.
	Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состоянии, соответствующим нормативным требованиям
	Повышение безопасности функционирования автомобильных дорог и внутридворовых проездов
	Количество пешеходных переходов требующих нанесение дорожной разметки 
	Ед.
	27
	27
	27

	3.
	Приведение в нормативное состояние дорог имеющих приоритетный социально значимый характер
	Сохранение протяженности соответствующих нормативным   требованиям дорог за счет ремонта дорог
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям в рамках проведения ремонтных работ 
	м
	583
	250
	250
















4. План мероприятий муниципальной программы
	Наименование мероприятия программы
	Год реализации
	Сумма расходов (руб.)
	Ответственный исполнитель мероприятия

	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Расходы бюджета по проведению ремонта, а/дорог на территории МО Кузьмоловское ГП
	2026
	2 000 000,00
	-
	0
	2 000 000,00
	 Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	1 500 000,00
	-
	0
	1 500 000,00
	

	
	2028
	1 500 000,00
	-
	0
	1 500 000,00
	

	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	2026
	0,00
	-
	0
	0,00
	Комитет дорожного хозяйства Ленинградской области, Администрация    МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	3 813 837,21
	-
	3 279 900,00
	533 937,21
	

	
	2028
	3 851 190,48
	-
	3 235 000,00
	616 190,48
	

	Обеспечение безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, монтаж искусственной дорожной неровности, полусферы)
	2026
	840 000,00
	-
	0
	840 000,00
	 Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	873 600,00
	-
	0
	873 600,00
	

	
	2028
	908 500,00
	-
	0
	908 500,00
	

	Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная 
	2026
	8 510 400,00
	-
	0
	8 510 400,00
	 Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Шпака
	2026
	2 796 210,31
	-
	0
	2 796 210,31
	 Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	Ремонт внутридворового проезда вдоль дома по ул. Железнодорожная 26
	2026
	2 289 941,34
	-
	0
	2 289 941,34
	 Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	Ремонт проезда вдоль д.10 по ул.Победы 
	2026
	1 406 698,50
	-
	0
	1 406 698,50
	 Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	Расходы бюджета по проектированию,  экспертизе и строительному надзору
	2026
	1 153 300,00
	-
	0
	1 153 300,00
	Администрация    МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	500 000,00
	-
	0
	500 000,00
	

	
	2028
	499 910,00
	-
	0
	499 910,00
	

	Итого 
	 
	32 443 587,84
	 
	6 514 900,00
	25 928 687,84
	 









