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ПАСПОРТ
муниципальной программы 

	Полное наименование муниципальной программы
	Благоустройство и содержание 
территории муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2026-2028 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация МО Кузьмоловское ГП


	Соисполнители муниципальной программы
	МКУ «СОБР»;
МКУ «Спецслужба в сфере погребения и похоронного дела»;
Финансово-экономический отдел

	Участники муниципальной программы
	Администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
организации, предоставляющие услуги по благоустройству на территории МО Кузьмоловское ГП

	Подпрограммы муниципальной программы (в том числе федеральные целевые программы) 
	Разработка подпрограмм не требуется

	Цели муниципальной программы
	- комплексное развитие и благоустройство территории МО Кузьмоловское ГП, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения

	Задачи муниципальной программы
	- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей МО Кузьмоловское ГП;
- содержание и совершенствование сетей уличного освещения; 
- создание безопасных и удобных условий для досуга элементов благоустройства 
- поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования;
- содержание и благоустройство кладбища на территории МО Кузьмоловское ГП для существующих и будущих захоронений с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм, улучшение качества содержания мест погребения

	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	В соответствии с перечнем основных мероприятий муниципальной Программы

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2026-2028 годы


	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Всего – 361 003,7 тыс. руб. в том числе по годам:
2026 г. – 173 407,4 тыс. руб. 
ОБ – 7 854,2 тыс. руб., 
МБ – 165 553,2 тыс. руб.
2027 г. МБ – 92 431,4 тыс. руб.
2028 г. МБ – 95 164,9 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	- организация экономически эффективной системы благоустройства территории МО Кузьмоловское ГП, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям, создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения МО Кузьмоловское ГП;
- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей МО Кузьмоловское ГП;
- комплексное благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий; 
- обустройство скверов и зон отдыха для жителей МО Кузьмоловское ГП





















1. Характеристика текущего состояния основных проблем благоустройства и содержания территории МО Кузьмоловское ГП с указанием основных проблем

Разработка муниципальной Программы «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2026-2028 годы» (далее - Программа) направлена на улучшение условий проживания на территории, улучшение экологической обстановки.
Благоустройству территории городского поселения придается большое значение. Селитебные территории, являющиеся важной составляющей окружающей городской среды, выполняют несколько функций:
-	это место отдыха и общения, которое включает зоны тихого и активного отдыха, поэтому непременный элемент каждого двора - лавочки, урны, цветники, игровые и спортивные площадки;
-	зеленые насаждения создают особый микроклимат, очищают воздух, привлекают птиц, способствуют биологическому комфорту.
 Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения. Для решения проблем по благоустройству городского поселения необходимо использовать программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
1. Обеспечение бесперебойной работы линий наружного освещения.
Общая протяженность линий наружного освещения в муниципальном образовании Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области составляет более 20 км, обеспечивая освещение большинства улиц. 
Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и своевременного устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной арматуры и оборудования. Производится замена электроламп, а также осуществляется текущий ремонт линий наружного освещения городского поселения. Кроме того, при необходимости проводится оперативное восстановление линий уличного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств.
В системе наружного освещения МО Кузьмоловское ГП функционируют более 600 источников света. В целях повышения энергоэффективности в 2023-2024 годах произведена замена ламп накаливания на более современные энергосберегающие. Что позволило уменьшить энергопотребление на территории муниципального образования на 70%. 
Уличное освещение не только создаёт условия комфортного и благоприятного проживания для населения, но и обеспечивает снижение уровня преступности в муниципальном образовании, повышает активность населения в соблюдении и обеспечении порядка на территории поселения, повышает доверие населения органам местной власти, реализацию полномочий на местном уровне силами поселения.
Исходя из выше изложенного мероприятия данной программы предусматривают решение вопросов содержания уличного освещения, путем своевременной оплаты за поставляемую электроэнергию, текущего и капитального ремонта, реконструкции сетей уличного освещения.
2. Ежегодно в рамках благоустройства территории общего пользования проводятся:
-	текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и газонов дорог с очисткой урн, уборка снега, льда и снежных накатов;
-	ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц, флагштоков);
На регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.
Ежегодно в рамках их содержания проводятся:
-	ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;
-	снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев.
 В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ, проводимых в отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.
3. В МО Кузьмоловское ГП расположено 1 кладбище общей площадью около 40 га.
В части содержания территории общего пользования городского кладбища необходимо проводить:
- механизированная и ручная уборки дорожек;
- очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора;
- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;
- межевание и оформление территорий.
        Кроме сохраняющегося дефицита территорий городских кладбищ, в среднесрочной перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных расходов на содержание городских кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и увеличением числа мест захоронений.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере развития благоустройства и содержания территории МО Кузьмоловское ГП, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития благоустройства и содержания территории МО Кузьмоловское ГП и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы

Основными приоритетами и целями муниципальной политики в сфере развития благоустройства и содержания территории МО Кузьмоловское ГП на 2026-2028 годы являются:
- содержание территории поселения и территорий кладбища;
- повышение условий комфортности на территории МО Кузьмоловское ГП; 
-  формирование комфортной городской среды для жителей; 
- привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий.
Прогноз развития благоустройства и содержания территории                                 МО Кузьмоловское ГП и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы:
- содержание территории МО Кузьмоловское ГП;
- содержание территорий Кузьмоловского кладбища;
	 -обеспечение надежной и бесперебойной работы сетей уличного освещения за счет проведения своевременного ремонта и модернизации существующих сетей;
	 - обеспечение детских площадок сертифицированным, новым оборудованием;
	 - обеспечение планомерной замены аварийных и больных зеленых насаждений на новые, озеленение дворовых территорий;
	 - обеспечение комфортного проживания путем установки малых архитектурных форм с учетом мнения жителей.
Основными целями Программы являются:
 - комплексное развитие и благоустройство, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения на территории МО Кузьмоловское ГП.
Основными задачами Программы являются:
	- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в поселении;
	- благоустройство населенных пунктов.
Прогноз развития благоустройства и санитарного содержания территории МО Кузьмоловское ГП и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы:
- повышение условий комфортности на территории МО Кузьмоловское ГП.
 	
2.1 . Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
- повышение уровня благоустройства территории поселения;
- поддержание территорий Кузьмоловского кладбища;
	 - обеспечение надежной и бесперебойной работы сетей уличного освещения за счет проведения своевременного ремонта и модернизации существующих сетей;
	 - обеспечение 100% детских площадок сертифицированным, исправным оборудованием;
	 - обеспечение планомерной замены аварийных и больных зеленых насаждений на новые, озеленение дворовых территорий;
	 - обеспечение комфортного проживания путем установки малых архитектурных форм с учетом мнения жителей. 

3. Перечень целевых показателей муниципальной программы

В результате выполнения программы предполагается достичь следующих показателей:
- содержание и благоустройство территории МКУ «СОБР»; 
- содержание территорий Кузьмоловского кладбища МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела                             МО Кузьмоловское городское поселение»;
- обеспечить модернизацию, надежную и бесперебойную работу сетей уличного освещения;
- обеспечить 100% детских площадок сертифицированным, исправным оборудованием;
- обеспечить удаление аварийных и больных зеленых насаждений и их замену на новые.

3.1. Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей муниципальной программы по этапам ее реализации, оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение, описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы можно предположить наличие основных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов:
- возможность недостаточного или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий из местного бюджета;
- в процессе реализации программы возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию, их ожидаемой эффективности, а также недостаточной координации деятельности исполнителей программы на различных стадиях её реализации.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается:
- создание эффективной системы управления на основе чёткого распределения функций и ответственности исполнителей программы;
- проведение мониторинга выполнения программы, анализа и, при необходимости, корректировки индикаторов и мероприятий программы;
перераспределение объёмов финансирования в зависимости от достижения поставленных целей.

3.2. Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы

Обеспечение финансирования Программы осуществляется за счет средств: бюджета МО Кузьмоловское ГП – 361 003,7 тыс. руб. в том числе по годам:
2026 г. – 173 407,4 тыс. руб. (ОБ –тыс. руб., МБ – 165 553,2 тыс. руб.),
2027 г. МБ – 92 431,4 тыс. руб.
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Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях
	N    п/п
	Цель программы
	Задача программы
	Показатель (индикатор), соответствующий задаче и цели
	Ед. измерения
	Значение показателей (индикаторов)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Администрация МО Кузьмоловское ГП 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Комплексное развитие и благоустройство территории МО Кузьмоловское ГП, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения
	Содержание и совершенствование сетей уличного освещения
	Протяженность сетей уличного освещения на территории МО
	м.
	10 000
	20 000
	20 000

	
	
	
	Количество потребляемой электроэнергии
	Квт/ч
	350 000
	400 000
	400 000

	
	
	Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей МО Кузьмоловское ГП
	Количество объектов благоустройства
	Ед.
	10
	0
	0

	
	
	Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования
	Ликвидация вновь выявленных несанкционированных свалок 
	процент
	100
	100
	100

	МКУ «СОБР» 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Комплексное развитие и благоустройство территории МО Кузьмоловское ГП, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения
	Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей МО Кузьмоловское ГП
	Площадь территории требующий уборки в зимний период, полив проезжей части, механическое подметание карманов, съездов, площадей
	м2
	125314
	125314
	125314

	
	
	
	Количество объектов благоустройства
	Ед.
	19
	0
	0

	
	
	Создание безопасных и удобных условий для досуга элементов благоустройства 
	Количество детских и спортивных  площадок
	Шт.
	27
	27
	27

	
	
	Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования
	Количество выпиленных сухих деревьев
	Шт.
	45
	20
	20

	
	
	
	Площадь проведения акарицидной обработки
	га
	10
	10
	10

	
	
	
	Объем утилизированных веток и порубочных остатков, образованных в результате сноса и обрезки зеленых насаждений
	м3
	1000
	700
	700

	МКУ "Спецслужба в сфере погребения и похоронного дела" МО Кузьмоловское ГП"
	 
	 
	 
	 

	3.
	Комплексное развитие и благоустройство территории МО Кузьмоловское ГП, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения 
	Содержание и благоустройство кладбища на территории МО Кузьмоловское ГП для существующих и будущих захоронений с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм, улучшение качества содержания мест погребения
	Зимнее содержание и уборка от снега территории
	Часы работы спецтехники в год
	333
	333
	333

	
	
	
	Содержание и обслуживание мобильных туалетных кабин
	Шт.
	3
	3
	3

	
	
	
	Площадь работ по акарицидной обработке территории кладбища
	Га
	5
	5
	5
























4. План мероприятий муниципальной программы
	Наименование мероприятия программы
	Год реализации
	Сумма расходов (руб.)
	Ответственный исполнитель мероприятия

	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	Расходы бюджета на ремонт, содержание и обслуживание уличного освещения
	2026
	3 232 000,00
	0
	0
	3 232 000,00
	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	2 510 000,00
	0
	0
	2 510 000,00
	

	
	2028
	2 570 000,00
	0
	0
	2 570 000,00
	

	Установка железобетонных опор уличного освещения, монтаж светодиодных светильников
	2026
	400 000,00
	0
	0
	400 000,00
	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	0
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	0
	0
	0,00
	

	Расходы бюджета на приобретение электрической энергии для нужд муниципального образования
	2026
	4 150 000,00
	0
	0
	4 150 000,00
	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	4 316 000,00
	0
	0
	4 316 000,00
	

	
	2028
	4 488 600,00
	0
	0
	4 488 600,00
	

	Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения
	2026
	5 789 473,69
	0
	5 500 000,00
	289 473,69
	Комитет финансов Ленинградской области, Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	0
	0
	0
	

	
	2028
	0,00
	0
	0
	0
	

	Модернизация контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов в дер.Кузьмолово ул.Новая, пер.Короткий (10-оз)
	2026
	1 368 721,00
	0
	1 177 100,00
	191 621,00
	Комитет финансов Ленинградской области, Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	0
	0
	0
	

	
	2028
	0,00
	0
	0
	0
	

	Благоустройство дворовой территории г.п.Кузьмоловский: модернизация контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов ул.Железнодорожная, д.14, ул.Молодежная, д.16 (10-оз)
	2026
	1 368 721,00
	0
	1 177 100,00
	191 621,00
	Комитет финансов Ленинградской области, Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	0
	0
	0
	

	
	2028
	0,00
	0
	0
	0
	

	Организация видеонаблюдения контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов на территории МО
	2026
	5 000 000,00
	0
	0,00
	5 000 000,00
	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	0
	0
	0
	

	Ликвидация вновь выявленных несанкционированных свалок отходов производства и потребления 
	2026
	1 000 000,00
	0
	0
	1 000 000,00
	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	1 000 000,00
	0
	0
	1 000 000,00
	

	
	2028
	1 000 000,00
	0
	0
	1 000 000,00
	

	Благоустройство общественной территории вдоль многоквартирных домов № 3,5,7,9 ул. Строителей, д. 25 по ул. Рядового Леонида Иванова в г. п. Кузьмоловский
	2026
	3 764 000,00
	0
	0
	3 764 000,00
	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	0
	0
	0
	

	
	2028
	0,00
	0
	0
	0
	

	Ремонт и благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Кузьмоловский, ул. Заозерная д. 5, д. 11
	2026
	1 947 600,00
	0
	0
	1 947 600,00
	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	0
	0
	0
	

	
	2028
	0,00
	0
	0
	0
	

	Ремонт площадки ТБО в районе ул. Рядового Иванова 6
	2026
	122 163,79
	0
	0
	122 163,79
	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	0
	0
	0
	

	
	2028
	0,00
	0
	0
	0
	

	Ремонт площадки ТБО в районе ул.Железнодорожная д.7 к.1
	2026
	976 386,60
	0
	0
	976 386,60
	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	0
	0
	0
	

	
	2028
	0,00
	0
	0
	0
	

	Озеленение территории МО Кузьмоловское ГП
	2026
	905 000,00
	0
	0
	905 000,00
	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	500 000,00
	0
	0
	500 000,00
	

	
	2028
	500 000,00
	0
	0
	500 000,00
	

	Расходы бюджета по проектированию,  экспертизе и строительному надзору за объектами благоустройства
	2026
	1 660 100,00
	0
	0
	1 660 100,00
	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	900 000,00
	0
	0
	900 000,00
	

	
	2028
	900 000,00
	0
	0
	900 000,00
	

	Итого по администрации
	50 368 766,08
	0,00
	7 854 200,00
	42 514 566,08
	 

	МКУ «СОБР»

	Расходы на содержание учреждения (з/п, текущие расходы, приобретение основных средств и материальных запасов)
	2026
	47 336 400,00
	-
	0
	47 336 400,00
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	47 178 700,00
	-
	0
	47 178 700,00
	

	
	2028
	48 939 100,00
	-
	0
	48 939 100,00
	

	Санитарное содержание территории муниципального образования 
	2026
	1 500 000,00
	-
	0
	1 500 000,00
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	550 000,00
	-
	0
	550 000,00
	

	
	2028
	565 300,00
	-
	0
	565 300,00
	

	Проведение ремонта и обслуживания детских и спортивных площадок, прочие восстановительные работы на территории МО
	2026
	1 000 000,00
	-
	0
	1 000 000,00
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	1 000 000,00
	-
	0
	1 000 000,00
	

	
	2028
	1 000 000,00
	-
	0
	1 000 000,00
	

	Механизированная уборка территории, аренда спец.техники
	2026
	5 780 000,00
	-
	0
	5 780 000,00
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	7 779 200,00
	-
	0
	7 779 200,00
	

	
	2028
	8 090 400,00
	-
	0
	8 090 400,00
	

	Выпиловка деревьев на территории МО
	2026
	900 000,00
	-
	0
	900 000,00
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	234 000,00
	-
	0
	234 000,00
	

	
	2028
	243 400,00
	-
	0
	243 400,00
	

	Прочие работы в рамках содержания территории общего пользования
	2026
	2 450 000,00
	-
	0
	2 450 000,00
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	182 000,00
	-
	0
	182 000,00
	

	
	2028
	189 300,00
	-
	0
	189 300,00
	

	Увеличение стоимости основных средств для содержания территории общего пользования (триммеры, бензопилы, болгарки и пр.)
	2026
	251 000,00
	-
	0
	251 000,00
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	248 800,00
	-
	0
	248 800,00
	

	
	2028
	248 800,00
	-
	0
	248 800,00
	

	Увеличение стоимости материальных запасов для содержания территории общего пользования (строительные материалы, хозяйственный инвентарь, инструменты и пр.)
	2026
	1 250 200,00
	-
	0
	1 250 200,00
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	1 250 200,00
	-
	0
	1 250 200,00
	

	
	2028
	1 250 200,00
	-
	0
	1 250 200,00
	

	Устройство гостевой парковки в районе дома 16 по ул. Железнодорожная
	2026
	2 299 199,12
	-
	0
	2 299 199,12
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	Выполнение работ по устройству гостевой парковки у д.9 по ул.Железнодорожная
	2026
	1 205 991,20
	-
	0
	1 205 991,20
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	Выполнение работ по устройству пешеходной дорожки у д. 12 по ул. Рядового Леонида Иванова
	2026
	1 677 185,00
	-
	0
	1 677 185,00
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	Устройство пешеходной дорожки в районе дома 8 по Ленинградскому шоссе 
	2026
	484 205,04
	-
	0
	484 205,04
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	Ремонт хоккейной площадки у домов 28-30 по ул. Юбилейная
	2026
	1 807 967,89
	-
	0
	1 807 967,89
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	Устройство гостевой парковка у д.30 по ул.Юбилейная
	2026
	4 290 347,12
	-
	0
	4 290 347,12
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	Выполнение работ по устройству гостевой парковки в районе д.3 по ул.Заозерная
	2026
	1 788 374,17
	-
	0
	1 788 374,17
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	Устройство гостевой парковки у д.6 по ул.Победы
	2026
	858 754,55
	-
	0
	858 754,55
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	Устройство гостевой парковки у д.4 по ул.Победы
	2026
	822 014,58
	-
	0
	822 014,58
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	Устройство гостевой парковки у д.14 по Ленинградскому ш.
	2026
	876 736,26
	-
	0
	876 736,26
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	Устройство пешеходных дорожек у д.14 по Ленинградскому ш.
	2026
	2 369 806,92
	-
	0
	2 369 806,92
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	Благоустройство территории в районе д. 4 по Ленинградскому шоссе
	2026
	737 459,16
	-
	0
	737 459,16
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	Устройство детской площадки у д.14 по Ленинградскому шоссе
	2026
	3 656 881,01
	-
	0
	3 656 881,01
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	Благоустройство территории между д.28 и д.30 по ул.Юбилейная
	2026
	22 120 754,23
	-
	0
	22 120 754,23
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	Устройство пешеходных дорожек в районе домов 1,3,5 по ул. Спортивная
	2026
	850 818,76
	-
	0
	850 818,76
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	Устройство уличного освещения вдоль пешеходной дорожки по Ленинградскому шоссе
	2026
	3 514 823,75
	-
	0
	3 514 823,75
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	Устройство гостевой парковки в районе домов 30,32 по ул. Юбилейная
	2026
	5 960 480,70
	-
	0
	5 960 480,70
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	Приобретение и установка стендов "Уличная библиотека"
	2026
	488 800,00
	-
	0
	488 800,00
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	Благоустройство дворовой территории между домами по улице Железнодорожная 7/1 и 7/2
	2026
	498 000,00
	-
	0
	498 000,00
	МКУ «СОБР», Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	
	2028
	0,00
	-
	0
	0,00
	

	Итого по МКУ «СОБР»
	235 725 599,46
	0,00
	0,00
	235 725 599,46
	 

	МКУ "Спецслужба в сфере погребения и похоронного дела" МО Кузьмоловское ГП"

	Расходы на содержание учреждения (з/п, текущие расходы, приобретение основных средств и материальных запасов)
	2026
	22 537 000,00
	-
	0
	22 537 000,00
	МКУ "Спецслужба в сфере погребения и похоронного дела" МО Кузьмоловское ГП", Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	22 935 500,00
	-
	0
	22 935 500,00
	

	
	2028
	23 264 500,00
	-
	0
	23 264 500,00
	

	Оплата договора по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям
	2026
	630 000,00
	-
	0
	630 000,00
	МКУ "Спецслужба в сфере погребения и похоронного дела" МО Кузьмоловское ГП", Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	0,00
	-
	0
	0
	

	
	2028
	0,00
	-
	0
	0
	

	Зимнее содержание и уборка от снега территории и 
	2026
	960 000,00
	-
	0
	960 000,00
	МКУ "Спецслужба в сфере погребения и похоронного дела" МО Кузьмоловское ГП", Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	998 400,00
	-
	0
	998 400,00
	

	
	2028
	1 036 800,00
	-
	0
	1 036 800,00
	

	Содержание и обслуживание мобильных туалетных кабин
	2026
	27 000,00
	-
	0
	27 000,00
	МКУ "Спецслужба в сфере погребения и похоронного дела" МО Кузьмоловское ГП", Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	27 000,00
	-
	0
	27 000,00
	

	
	2028
	27 000,00
	-
	0
	27 000,00
	

	Услуги по профилактической дезинфекционной обработке территории
	2026
	78 000,00
	-
	0
	78 000,00
	МКУ "Спецслужба в сфере погребения и похоронного дела" МО Кузьмоловское ГП", Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	78 000,00
	-
	0
	78 000,00
	

	
	2028
	78 000,00
	-
	0
	78 000,00
	

	Услуги по вывозу и утилизации мусора
	2026
	715 000,00
	-
	0
	715 000,00
	МКУ "Спецслужба в сфере погребения и похоронного дела" МО Кузьмоловское ГП", Администрация МО Кузьмоловское ГП

	
	2027
	743 600,00
	-
	0
	743 600,00
	

	
	2028
	773 500,00
	-
	0
	773 500,00
	

	Итого по МКУ "Спецслужба в сфере погребения и похоронного дела" МО Кузьмоловское ГП"
	74 909 300,00
	0,00
	0,00
	74 909 300,00
	 

	Всего по программе
	361 003 665,54
	0,00
	7 854 200,00
	353 149 465,54
	 









