Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2017

Ежеквартальный отчет

Администрации Кузьмоловского городского поселения Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение « Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» |
| 1. | Работы по благоустройству территории (ремонт проезда к дворовой территории, дворовой территории, площадок для парковки автомобильного транспорта, пешеходных дорожек) в районе д. 25 по ул. Л. Иванова в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение соглашение с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | февраль-март 2017 г. | Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городского поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Открытие финансирования по объекту | Выполнено. Соглашение № 42/46 от 15.02.2017 |
| 1.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ. | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городского поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Аукционная документация размещена на площадке торгов. Дата проведения аукциона – 03.07.2017; муниципальный контракт на выполнение работ будет заключен в июле 2017 г. (Изменение сроков проведения конкурсной процедуры произошло в связи с нестабильностью программы АЦК Госзаказ.) |
| 1.3. | Выполнение работ. | 4 квартал 2017 года | Подрядная организация. | Улучшение условий жизни населения |  |
| 1.4. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом. | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городского поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городского поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городского поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом. | Отчет по состоянию на 01.07.2017 сдан. |
| 1.3. | корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городского поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Заместитель главы администрации поселения

__________/В.В. Сурмин /